ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Γενική Γραμματεία Μεταφορών

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών

Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών

Παραδοτέα Έκθεση

Υποβολή Διαβούλευσης – Φάση Β’

Μάιος 2014

| Ευρωπαϊκή Ένωση | Η δράση αυτή χρηματοδοτήθηκε από τον Άξονα Προτεραιότητας ΣΤ. (Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», 2007-2013 |  | Ελληνική Δημοκρατία |
| --- | --- | --- | --- |

- Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων	3

Κατάλογος Πινάκων	4

1.	Εισαγωγή	6

2.	Διάγνωση Υπάρχουσας Κατάστασης	10

2.1. Συγκριτική Αξιολόγηση Ελληνικού Συστήματος Μεταφορών	10

2.1.1. Δείκτες Αξιολόγησης	10

2.1.2. Σιδηροδρομικές Μεταφορές	11

2.1.3. Οδικές Μεταφορές	14

2.1.4. Θαλάσσιες Μεταφορές - Λιμάνια	17

2.1.5. Αερομεταφορές	19

2.1.6. Απασχόληση στις Μεταφορές	21

2.1.7. Εκπομπές / Κατανάλωση Ενέργειας	22

2.1.8. Ατυχήματα	25

2.1.9. Προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία	27

2.2. Αποτελέσματα Προηγούμενων Χρηματοδοτικών Περιόδων	27

2.3. Βασικές Ανισότητες, Προβλήματα, Αναπτυξιακά Κενά	33

2.3.1. Σιδηροδρομικές Μεταφορές	34

2.3.2. Οδικές Μεταφορές	34

2.3.3. Θαλάσσιες Μεταφορές	35

2.3.4. Αερομεταφορές	36

2.3.5. Αστικές Συγκοινωνίες	36

2.3.6. Οριζόντια Θέματα	37

2.4. Ανάλυση SWOT	37

3.	Στρατηγικοί Στόχοι	42

3.1. Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)	42

3.2. Στόχοι Λευκής Βίβλου	43

3.3. Θεματικοί Στόχοι «ΕΥΡΩΠΗ 2020»	44

3.4. Στόχοι Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών	44

4.	Προτεραιότητες Πολιτικής	48

5.	Διαβούλευση με Περιφέρειες	52

6.	Διαμόρφωση ΣΠΕΜ	57

6.1. Διαδικασία Διαμόρφωσης ΣΠΕΜ	57

6.2. Σιδηροδρομικές Μεταφορές	59

6.3. Οδικές Μεταφορές	62

6.4. Θαλάσσιες Μεταφορές	64

6.5. Αερομεταφορές	66

6.6. Αστικές Συγκοινωνίες	68

6.6.1. Αττική	68

6.6.2. Εκτός Αττικής	70

6.7. Κέντρα Συνδυασμένων Μεταφορών	70

6.8. Οριζόντιες Δράσεις	71

6.8.1. Ασφάλεια στις Μεταφορές	71

6.8.2. Μείωση Αρνητικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον	72

6.8.3. Βελτίωση Προσβασιμότητας	72

7.	Καθορισμός Καταλόγου Έργων Προς Χρηματοδότηση	74

7.1.  Καθορισμός – Επιλογή Κριτηρίων Αξιολόγησης	76

7.2. Στάθμιση Κριτηρίων	78

7.3. Βαθμολόγηση Έργων και Προγραμμάτων	79

8.	Ετοιμότητα / Προετοιμασία Δικαιούχων	87

8.1. Υπηρεσίες Κεντρικής Διοίκησης	87

8.2. Περιφερειακές Υπηρεσίες	89

9.	Τελικές Παρατηρήσεις	91

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Χάρτες	92

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Αποτελέσματα Διαβούλευσης με Περιφέρειες	95

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Πίνακας Έργων                                                                            112

- Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1:	Χαρακτηριστικά Ελληνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου (χλμ.)	11

Πίνακας 2:	Σύγκριση Σιδηροδρομικών Δεικτών Επιλεγμένων Χωρών ΕΕ	12

Πίνακας 3:	Σιδηροδρομικές Μεταφορές επιβατών (δις επιβατο-χλμ)	13

Πίνακας 4:	Σιδηροδρομικές Εμπορευματικές Μεταφορές (δις τόνο-χλμ)	13

Πίνακας 5:	Συγκριτικά Στοιχεία Ελληνικού Οδικού Δικτύου	15

Πίνακας 6: 	Εμπορευματικές Οδικές Μεταφορές (δις τονο-χλμ)	16

Πίνακας 7:	Οδικές Επιβατικές Μεταφορές (δις επιβατο-χλμ)	16

Πίνακας 8:	Προτίμηση Μέσου Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών (2010)	17

Πίνακας 9:	Σύγκριση Οδικών / Θαλάσσιων Μεταφορών - ΕΕ	18

Πίνακας 10:	Κίνηση στα Ελληνικά Λιμάνια (Επιβάτες)	18

Πίνακας 11:	Ροή Επιβατών σε Λιμάνια (από ξένες χώρες)	18

Πίνακας 12:	Δείκτης Αποδοτικότητας Λιμανιών (2002)	19

Πίνακας 13:	Αερομεταφορές Εμπορευμάτων (τόνοι)	20

Πίνακας 14:	Επιβατικές Αερομεταφορές (επιβάτες)	21

Πίνακας 15:	Απασχόληση ανά Μέσο Μεταφοράς (χιλιάδες εργαζόμενοι, 2010)	22

Πίνακας 16:	Εκπομπές Αερίων Ρύπων – Τομέας Μεταφορών (εκατ. τόνοι CO2)	23

Πίνακας 17:	Συνολική Κατανάλωση Πετρελαίου (Ντίζελ) και Βιοαερίου	24

Πίνακας 18:	Θανατηφόρα Ατυχήματα Ελλάδα / ΕΕ	25

Πίνακας 19:	Ατυχήματα με Νεκρούς κατά Μέσο (ανά δις Επιβατο-χλμ)	26

Πίνακας 20:	Θάνατοι σε Οδικά Ατυχήματα	26

Πίνακας 21:	Ανάλυση SWOT	40

Πίνακας 22:	Κόστος κατά Μεταφορικό Τομέα Σεναρίων ΣΠΕΜ (€)	59

Πίνακας 23: 	Διαδικασία Πολυκριτηριακής Ανάλυσης	75

Πίνακας 24: 	Αξιολόγηση «Ωρίμανσης» Έργου	76

Πίνακας 25: 	Κατανομή Έργων κατά Μέγεθος Προϋπολογισμού	78

Πίνακας 26: 	Συντελεστές Βαρύτητας Κριτηρίων Αξιολόγησης	79

Εισαγωγή

Στα πλαίσια διαμόρφωσης του «Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020» για τις ανάγκες προετοιμασίας της Ε’ Προγραμματικής Περιόδου, έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΕ), ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων η ικανοποίηση σχετικών «εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων» (ex-ante conditionalities).

Σχετική αιρεσιμότητα για τον τομέα των μεταφορών, αποτελεί η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις μεταφορών το οποίο ικανοποιεί τις νομικές απαιτήσεις για στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και το οποίο καθορίζει:

- τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων:

  - των προτεραιοτήτων για επενδύσεις: — στο βασικό ΔΕΔ-Μ και στο αναλυτικό δίκτυο όπου προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

  - δευτερογενείς συνδέσεις·

- μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

Παράλληλα απαιτείται η λήψη μέτρων για να εξασφαλιστεί η ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν την προαναφερθείσα σειρά έργων.

Η κλασική μέθοδος διαμόρφωσης ενός Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών (ΕΣΜ), που να αφορά σε έναν σχετικά απομακρυσμένο χρονικό ορίζοντα (στις περισσότερες περιπτώσεις εικοσαετία αλλά και τριακονταετία), περιλαμβάνει συνήθως τα εξής επί μέρους στάδια:

- Το στάδιο εκτεταμένης συλλογής στοιχείων τόσο με έρευνες πεδίου (π.χ. έρευνες με συνεντεύξεις παρά την οδό από οδηγούς οχημάτων ή σε χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς) όσο και με συλλογή στατιστικών στοιχείων που διατίθενται από φορείς λειτουργίας και εκμετάλλευσης (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κλπ).

- Το στάδιο επεξεργασίας στοιχείων και διαμόρφωσης και σχολιασμού της «Υπάρχουσας Κατάστασης του Συστήματος Μεταφορών».

- Το στάδιο διαμόρφωσης των μεταφορικών μοντέλων με τα οποία προσομοιώνεται η τρέχουσα λειτουργία του μεταφορικού συστήματος μέσω της διαδικασίας ρύθμισης (calibration).

- Το στάδιο καθορισμού των στρατηγικών στόχων και των μεταφορικών πολιτικών στα οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί και να ανταποκρίνεται το υπό σύνταξη ΕΣΜ.

- Το στάδιο διαμόρφωσης εναλλακτικών ΕΣΜ τα οποία όλα να είναι συμβατά και να ανταποκρίνονται (σε διαφορετικό βεβαίως βαθμό το κάθε ένα) στους τεθέντες στόχους και πολιτικές.

- Το στάδιο διαμόρφωσης των κριτηρίων αξιολόγησης εναλλακτικών ΕΣΜ και επιλογής του προτεινόμενου. Τα κριτήρια συνήθως αποτελούν μίγμα ποσοτικών (π.χ. λόγος οφέλους / κόστος κλπ) αλλά και ποιοτικών (π.χ. κοινωνικές και  χωροταξικές επιπτώσεις κλπ) δεικτών.

- Το στάδιο συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών ΕΣΜ με χρήση των ρυθμισμένων ήδη μεταφορικών μοντέλων (forecasting) και επιλογής του βέλτιστου – προτεινόμενου.

- Το στάδιο λεπτομερέστερης επεξεργασίας του προτεινόμενου ΕΣΜ, της διαμόρφωσης επενδυτικών προγραμμάτων ενδιάμεσων χρονικών οριζόντων και της λεπτομερέστερης αποτίμησής του σε σχέση με μία σειρά επιλεγμένων παραμέτρων.

Η διαμόρφωση ΕΣΜ είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη και για εθνικούς λόγους και έχει ήδη προγραμματισθεί η εκπόνησή του στο προσεχές μέλλον.

Στα πλαίσια όμως  εκπλήρωσης της τεθείσας αιρεσιμότητας θεωρείται επαρκής ικανοποίησή της η διαμόρφωση Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων στις Μεταφορές (ΣΠΕΜ), το οποίο αν και δεν περιλαμβάνει την εκτεταμένη συλλογή στοιχείων μέσω ερευνών πεδίου και τη διαμόρφωση και χρήση συγκοινωνιακών μοντέλων, παρέχει τα απαιτούμενα ώστε να εξασφαλίζεται ότι:

- Οι επενδύσεις στο Σύστημα Μεταφορών της Ε’ ΠΠ εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και εξυπηρετούν την λογική βελτίωσης ενός συστήματος που προωθεί πολιτικές και στόχους συμβατές με εκείνες που έχουν διαμορφωθεί από την ΕΕ.

- Είναι αρκετά ευέλικτο ώστε όταν στο μέλλον διαμορφωθεί το ΕΣΜ να είναι δυνατόν να γίνουν οι απαραίτητοι αναπροσανατολισμοί επενδύσεων χωρίς προβλήματα.

Τα παραπάνω εξασφαλίζονται κυρίως από την συνεξέταση και των κατωτέρω παραμέτρων:

- Τόσο ο χρονικός ορίζοντας του ΣΠΕΜ (2025) όσο και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης έργων και δράσεων της Ε’ ΠΠ (2014 – 2020) είναι, με όρους μεταφορικού σχεδιασμού, πλησίον στο σήμερα.

- Το ΣΠΕΜ βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ήδη εγκεκριμένες μελέτες και πρόσφατες εξελίξεις ή τρέχουσες προσπάθειες όπως είναι η διαδικασία διαμόρφωσης των ΔΕΔ-Μ αλλά και οι διατιθέμενες επί μέρους ειδικές μελέτες σχεδιασμού υποσυστημάτων.

- Το πρόγραμμα έργων και δράσεων πρόκειται να περιλάβει σε πολύ σημαντικό βαθμό πράξεις που είναι ήδη σε εξέλιξη (έργα γέφυρες με Δ’ Προγραμματική Περίοδο).

- Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός (της Ε’ ΠΠ) για έργα / δράσεις μεταφορών αναμένεται να είναι περιορισμένος.

Συμπερασματικά, το ΣΠΕΜ καθορίζει τη στρατηγική ανάπτυξης των Μεταφορών της Χώρας για την Περίοδο 2014 – 2025 και καλύπτει όλα τα μέσα μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες και εμπορευματικές μεταφορές) και όλες τις περιφέρειες της χώρας. Επίσης, καλύπτει - σε σχέση με τον προγραμματισμό των υποδομών μεταφορών - τη συμβολή στον «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών» σύμφωνα με τον Κανονισμό Διευρωπαϊκών Δικτύων, περιλαμβάνοντας:

- τις προτεραιότητες για επενδύσεις στο βασικό (core network) και στο αναλυτικό δίκτυο (comprehensive network) των ΔΕΔ-Μ, όπου σχεδιάζονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

- τις επενδύσεις σε δευτερεύουσα διασυνδεσιμότητα

Επίσης, καλύπτονται οι συνδέσεις των καθορισμένων κόμβων των ΔΕΔ-Μ και οι συνδέσεις με τα δίκτυα μεταφορικών υποδομών των γειτονικών χωρών. Το ΣΠΕΜ περιέχει ειδική ανάλυση για όλα τα μεταφορικά μέσα.

Παράλληλα το ΣΠΕΜ καλύπτει την περιφερειακή διάσταση ανάπτυξης των μεταφορών υποδομών στον Ελληνικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες / προτεραιότητες των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων της χώρας. Τέλος λαμβάνει υπόψη την συνολική επίδραση του τομέα των Μεταφορών στον ενεργειακό τομέα και περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών και την αντιμετώπιση διοικητικών και τεχνικών προβλημάτων ειδικότερα σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα του δικτύου και τον ανταγωνισμό.

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει το ΣΠΕΜ στην τελική του μορφή. Πέραν του παρόντος εισαγωγικού κεφαλαίου η μελέτη περιλαμβάνει οκτώ επιπλέον κεφάλαια:

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε σύγκριση με άλλες χώρες, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στρατηγικοί στόχοι που καλείται να ικανοποιήσει το ΣΠΕΜ.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτεραιότητες πολιτικής ανά τομέα. Στο πέμπτο κεφάλαιο  παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα της διαδικασίας διαβούλευσης με τους φορείς υλοποίησης και κυρίως τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής με τις περιφέρειες της χώρας. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία διαμόρφωσης και τα συστατικά στοιχεία του ΣΠΕΜ και στο έβδομο κεφάλαιο η διαδικασία διαμόρφωσης του σχετικού καταλόγου έργων και προγραμμάτων με ορίζοντα υλοποίησης το έτος 2025. Στο όγδοο κεφάλαιο  σχολιάζεται – σε γενικές γραμμές - η διαχειριστική επάρκεια και ο βαθμός ανταπόκρισης των φορέων - δικαιούχων στη διαδικασία διαβούλευσης μέχρι σήμερα. Η έκθεση ολοκληρώνεται με το ένατο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται ορισμένες τελικές παρατηρήσεις, συμπεράσματα και προτάσεις για επόμενα σχετικά στάδια εργασιών.

Κείμενα μελέτες και προτάσεις που ελήφθησαν υπόψη στη σύνταξη του ΣΠΕΜ είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- «Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών Περιόδου 2007-2013 και Εικοσαετίας»
(Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών / ΔΑ ΕΠ ΣΑΑΣ) που
χρησιμοποιήθηκε κατά την προετοιμασία του ΕΠ «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας» (ΕΠΕΠ) του ΕΣΠΑ.

- Το αντίστοιχο σχέδιο ανάπτυξης μεταφορών που εκπονήθηκε για
λογαριασμό της ΓΓΔΕ και χρησιμοποιήθηκε κατά την προετοιμασία του
ΕΠΕΠ του ΕΣΠΑ με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ.Γ.Δ.Ε. - Γ.Δ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ ' ΚΠΣ (2007 - 2013» - ΥΠΕΧΩΔΕ / ΓΓΔΕ/ Γ. Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων - Δεκέμβριος 2006).

- Διαμόρφωση Στρατηγικού Πλαισίου Αναπτυξιακής Πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Μάρτιος 2013 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΎΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).

- "Position of the European Commission Services on the development of
Partnership Agreement and programmes in Greece for the period 2014-
2020" (EE/13-11-2012).

- Το Στρατηγικό Σχέδιο Επενδύσεων του Σιδηροδρομικού Άξονα ΠΑΘΕ/Π
(ΕΔΑ Μεταφορών / τελευταία επικαιροποίηση 2008).

- Μελέτη «Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-2018» (Υπουργείο Ναυτιλίας και
Αιγαίου / 2013).

«Επιπλέον ελήφθη υπόψη το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, όπως οι Κανονισμοί 1300/2013 (Καν. Ταμείου Συνοχής), 1301/2013 (Καν. ΕΤΠΑ), 1303/2013 (Γενικός Κανονισμός), Καν. 1315/2013 (για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών) καθώς και λοιποί Κανονισμοί  που αφορούν τα έργα μεταφορών όπως οι Κανονισμοί για τα δικαιώματα επιβατών / ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (Καν 181/2011, 1177/2010, 1371/2007, 1107/2006) κλπ.

Διάγνωση Υπάρχουσας Κατάστασης

Η διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης περιλαμβάνει την περιγραφή (υπό μορφή δεικτών) και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του μεταφορικού συστήματος σε σύγκριση με εκείνα άλλων χωρών (κυρίως της ΕΕ και της Μεσογείου), την ποσοτική ανάλυση των επιδόσεων των επί μέρους μεταφορικών συστημάτων, τον εντοπισμό των σχετικών προβλημάτων και αναπτυξιακών κενών, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων και τέλος την ανάλυση Ισχυρών Σημείων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Κινδύνων (SWOT Analysis).

2.1. Συγκριτική Αξιολόγηση Ελληνικού Συστήματος Μεταφορών

Η Ελλάδα βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό άκρο της Ευρώπης. Η θέση αυτή σε σημαντικό βαθμό καθορίζει τον ρόλο της εντός της ΕΕ ως ένα περιφερειακό άκρο των δικτύων μεταφορών, όμως ταυτόχρονα της δίνει την δυνατότητα να αποτελεί σημαντική πύλη εισόδου στον ευρωπαϊκό χώρο.

Σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα εξυπηρετεί κινήσεις από/προς: ανατολάς (μέσω Τουρκίας που αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας οικονομίας), νότο (από την Αφρική και μέσω της διώρυγας του Σουέζ  με εμπορεύματα ακόμα και από Αυστραλία), βορρά (από τον Εύξεινο Πόντο, τη Ρωσία, τα Βαλκάνια και μέσω αυτών την κεντρική και ανατολική Ευρώπη) και δυσμάς (κυρίως με χώρες της ΕΕ μέσω των θαλάσσιων διαδρόμων της Αδριατικής).

2.1.1. Δείκτες Αξιολόγησης

Αποτελεί διαδεδομένη πρακτική να συγκρίνονται οι επιδόσεις του τομέα των μεταφορών με τις αντίστοιχες της Ευρώπης των είκοσι επτά χωρών (ΕΕ27) και με εκείνες άλλων χωρών που είτε εφαρμόζουν καλές πρακτικές και αποτελούν παραδείγματα είτε είναι απλώς συγκρίσιμες.

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η παραπάνω σύγκριση συνηθίζεται η χρήση δεικτών οι οποίοι περιγράφουν την οικονομική, κοινωνική, τεχνική, περιβαλλοντική και θεσμική διάσταση των μεταφορών. Οι κύριοι και διεθνώς καθιερωμένοι τέτοιοι δείκτες - οι οποίοι και χρησιμοποιούνται στην ανάλυση που ακολουθεί - είναι οι παρακάτω:

- Μεταφορικό Έργο ανά μεταφορικό μέσο. Τυπικές μονάδες μέτρησης των δεικτών αυτών είναι τα επιβατο-χιλιόμετρα, τα τονο-χιλιόμετρα (στην περίπτωση των εμπορευματικών μεταφορών) και τα οχηματο-χιλιόμετρα.

- Κατανομή έργου στα μέσα μεταφοράς (modal split - modal shares) για φορτία και επιβάτες (συνήθως σε ποσοστά επί τοις εκατό).

- Μήκος δικτύων (συνήθως σε χλμ.) και πυκνότητα (συνήθως σε χλμ. ανά χλμ.2) ανά μεταφορικό μέσο.

- Μέση απόσταση (σε χλμ.) και μέσος χρόνος μετακίνησης (σε κατάλληλη μονάδα μέτρησης) ανά μέσο μεταφοράς.

- Εκπομπές αερίων, εξωτερικό κόστος εκπομπών, κόστος συμφόρησης.

- Ατυχήματα εκφραζόμενα σε αριθμούς νεκρών και τραυματιών ανηγμένα στο μεταφορικό έργο ή στον πληθυσμό (π.χ. ανά 1.000 οχηματο-χιλιόμετρα ή ανά 1.000.000 κατοίκους).

- Ιδιοκτησία ΙΧ (σε μονάδες ανά 1.000 κατοίκους).

- Ποσοστό σιδηροδρομικών γραμμών που είναι ηλεκτροδοτούμενες.

- Πληρότητα οχημάτων σε επιβάτες και φορτία.

Στη συνέχεια αυτής της ενότητας παρατίθενται για σύγκριση στατιστικά στοιχεία του τομέα των Μεταφορών από επιλεγμένες χώρες της ΕΕ και της Ελλάδας.

2.1.2. Σιδηροδρομικές Μεταφορές

Σιδηροδρομικό Δίκτυο

Το συνολικό μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας ανέρχεται σε 2.554 χλμ. (έτος 2011) και κατατάσσει τη χώρα στην 19η σχετική θέση εντός της ΕΕ27. Από το συνολικό δίκτυο, έχουν ηλεκτροδοτηθεί τα 438 χλμ. (17,1%) - 23η θέση στην ΕΕ27 (Πίνακας 1).

|  | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | Ηλεκτρ. 2011 | % Ηλεκτρ. 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΕ27 | 212.384 | 212.693 | 212.789 | 213.574 | 113.531 | 53,2 |
| Ελλάδα | 2.576 | 2.552 | 2.552 | 2.554 | 438 | 17,1 |

Πίνακας 1:	Χαρακτηριστικά Ελληνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου (χλμ.)

(Eurostat, 2013)

Οι χαμηλές αυτές επιδόσεις οφείλονται κατά μεγάλο μέρος  στην γεω-μορφολογία της χώρας και στην γραμμικότητα του δικτύου.

Σιδηροδρομικό Μεταφορικό Έργο

Στη συνέχεια παρατίθεται συγκριτικός πίνακας εθνικών σιδηροδρομικών δικτύων (και σχετικού μεταφορικού έργου) του 2011 (Πίνακας 2).

|  | Αυστρία | Ελλάδα | Γερμανία | Πορτογαλία | Ισπανία | ΕΕ27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έκταση (χιλ. χλμ2) | 84 | 132 | 357 | 92 | 505 | 4.381 |
| Πληθ. (εκατ. κατ.) | 8,4 | 11,3 | 81,8 | 10,5 | 45,2 | 504 |
| Πυκνότητα (κατ/χλμ2) | 100 | 86 | 229 | 115 | 89 | 115 |
| Μήκος σιδ/κών γραμμών (χλμ.) | 5.021 | 2.554 | 33.576 | 2.793 | 15.932 | 213.574 |
| Ηλεκτροκινούμενες γραμμές (χλμ.) | 3.416 | 438 | 19.820 | 1.629 | 9.615 | 113.531 |
| Εμπορευματικό Μεταφορικό Έργο (δισ. τόνο-χλμ.) | 20,3 | 0,4 | 113,3 | 2,3 | 9,7 | 420 |
| Επιβατικό Μεταφορικό Έργο (δισ. επιβατο-χλμ.) | 10,9 | 1,0 | 85 | 4,1 | 22,8 | 407,1 |

Πίνακας 2:	Σύγκριση Σιδηροδρομικών Δεικτών Επιλεγμένων Χωρών ΕΕ

(Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων, 2013)

Η βασική παρατήρηση στα στοιχεία που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα συνοψίζεται ως εξής: Στην Ελλάδα σε σχέση με την Αυστρία και Πορτογαλία (συγκρίσιμοι πληθυσμοί) και την Ισπανία (συγκρίσιμη πληθυσμιακή πυκνότητα) παράγεται το 2%, 17% και 4% του αντίστοιχου εμπορευματικού έργου των χωρών αυτών. Οι αντίστοιχες τιμές όσον αφορά στις επιβατικές μεταφορές ανέρχονται σε 9%, 24% και 4%. Ανάλογα με την κατάσταση των δικτύων και τον τρόπο λειτουργίας του σιδηροδρόμου παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις στη χρήση του από χώρα σε χώρα, ακόμα και της τάξεως του 70% όπως φαίνεται στους Πίνακες 3 και 4 που ακολουθούν.

Σημείωση - κωδικοί χωρών: BG = Βουλγαρία, ΒΕ = Βέλγιο, CZ =Τσεχία, DK = Δανία, DE=Γερμανία, EE= Εσθονία, IE= Ιρλανδία, EL= Ελλάδα, ES= Ισπανία, FR= Γαλλία, IT= Ιταλία.

(Η σύγκριση παρουσιάζεται - κατά το δυνατόν - ενιαία σε όλους τους πίνακες τους πίνακες του παρόντος κεφαλαίου με επιλογή χωρών οι οποίες προσφέρονται για σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα).

|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | % Μεταβολή 2010/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE27 | 400,7 | 350,5 | 370,7 | 377,1 | 404,2 | 407,1 | 0,7 |
| BE | 6,5 | 6,8 | 7,7 | 9,2 | 10,4 | 10,4 | 0,1 |
| BG | 7,8 | 4,7 | 3,5 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | -1,5 |
| CZ | 13,3 | 8,0 | 7,3 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 1,9 |
| DK | 5,1 | 4,9 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 4,1 |
| DE | 61,0 | 71,0 | 75,4 | 74,9 | 83,0 | 85,0 | 2,3 |
| EE | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -1,8 |
| IE | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | -2,4 |
| EL | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 1,0 | -28,3 |
| ES | 15,5 | 16,6 | 20,1 | 21,6 | 22,4 | 22,8 | 1,8 |
| FR | 63,7 | 55,6 | 69,9 | 76,2 | 85,9 | 89,0 | 3,6 |
| IT | 44,7 | 46,7 | 49,6 | 50,5 | 47,3 | 43,3 | -8,3 |

Πίνακας 3:	Σιδηροδρομικές Μεταφορές επιβατών (δις επιβατο-χλμ)

(Eurostat, 2013)

|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | % Μεταβολή 2010/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE27 | 526,3 | 386,1 | 403,7 | 413,2 | 391,2 | 420,0 | 7,3 |
| BE | 8,4 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 7,5 | 7,6 | 1,6 |
| BG | 14,1 | 8,6 | 5.5 | 5,2 | 3,1 | 3,3 | 7,4 |
| CZ | - | 22,6 | 17,5 | 14,9 | 13,8 | 14,3 | 4,0 |
| DK | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 16,8 |
| DE | 101,7 | 70,5 | 82,7 | 95,4 | 107,3 | 113,3 | 5,6 |
| EE | 7,0 | 3,8 | 8,1 | 10,6 | 6,6 | 6,3 | -5,5 |
| IE | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 14,1 |
| EL | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | -42,7 |
| ES | 11,2 | 11,0 | 11,6 | 11,6 | 9,2 | 9,7 | 5,8 |
| FR | 52,2 | 48,3 | 57,7 | 40,7 | 30,0 | 34,2 | 14,1 |
| IT | 19,4 | 21,7 | 22,8 | 22,8 | 18,6 | 19,8 | 6,3 |

Πίνακας 4:	Σιδηροδρομικές Εμπορευματικές Μεταφορές (δις τόνο-χλμ)

(Eurostat, 2013)

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα τρένα υψηλής ταχύτητας έχουν μειώσει το χρόνο ταξιδιού κατά 43% μεταξύ των Βρυξελλών και της Φρανκφούρτης, και κατά 60 % (από 4 ώρες 52 λεπτά σε 1 ώρα 51 λεπτά) μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου. Μέχρι στιγμής το ρεκόρ ταχύτητας ήταν 574,8 χλμ/ώρα, το οποίο επετεύχθη από το TGV τον Απρίλιο του 2007 (High-speed Europe – a sustainable link between citizens, 2010).

Κάθε χώρα της ΕΕ έχει τις δικές της απαιτήσεις για την πιστοποίηση ασφάλειας του τροχαίου υλικού και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη των διεθνών σιδηροδρομικών  μεταφορών. Το κόστος για την σχετική επαναπιστοποίηση όλων των κρατών μελών υπολογίζεται σε 1-4 εκατ. € για κάθε χώρα και θα απαιτούσε ένα διάστημα προσαρμογής της τάξης των δύο ετών  (European Railway Agency).

2.1.3. Οδικές Μεταφορές

Οδικό Δίκτυο

Οι αυτοκινητόδρομοι στην Ελλάδα αποτελούν τμήμα των ΔΕΔ-Μ που ενώνουν τις χώρες της ΕΕ μεταξύ τους με υποδομές υψηλής ποιότητας. Οι κύριοι άξονες/αυτοκινητόδρομοι της χώρας είναι:

- ο άξονας ΠΑΘΕ που ενώνει το νότιο μέρος της χώρας με το βόρειο και τα σύνορα με την ΠΓΔΜ.

- η Εγνατία Οδός που ενώνει το δυτικό μέρος της χώρας και κατ’ επέκταση την Αδριατική Θάλασσα μέσω της Ηγουμενίτσας με το ανατολικό μέρος της χώρας και τα Ελληνο-Τουρκικά σύνορα.

- η Ιόνια οδός που ενώνει το νοτιοδυτικό μέρος της χώρας με το βορειοδυτικό της διασχίζοντας τη δυτική πλευρά της Ελλάδας.

- Οι αυτοκινητόδρομοι στην Πελοπόννησο (Ελευσίνα – Πάτρα – Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα και Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα με κλάδο προς Σπάρτη) που καλύπτουν αυτή την σημαντική γεωγραφική ενότητα της χώρας εξυπηρετώντας μεγάλους αριθμούς μετακινήσεων.

Οι αυτοκινητόδρομοι της χώρας έχουν συνολικό μήκος (2010) περίπου 1.200 χλμ. Το συνολικό οδικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών και επαρχιακών οδών βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο της EE15 (Ευρώπη των 15) (Πίνακας 5).

| Συγκριτικά Στοιχεία της ΕΕ Οδικό Δίκτυο | Ελλάδα |  |  | ΕΕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | χλμ. | Θέση στην ΕΕ |  |  |  |  |
|  |  | ΕΕ15 | ΕΕ27 | ΕΕ15 | ΕΕ27 |  |
| Μήκος Αυτοκινητοδρόμων |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 1.120 | 12 | 13 | 61.635 | 66.814 |  |
| 2009 | 1.116 | 11 | 12 | 62.848 | 68.242 |  |
| 2010 | 1.191 | 11 | 12 | 63.763 | 69.468 |  |
| Ανά 1.000.000 κατοίκους 2010 | 105 | 14 | 15 | 161 | 139 |  |
| Ανά 1.000 km2 2010 | 9 | 13 | 17 | 19 | 16 |  |
| Μήκος Συνολικού Οδικού Δικτύου - 2010 |  |  |  |  |  |  |
| Αυτοκινητόδρομοι | 1.191 | 11 | 12 | 63.763 | 69.468 |  |
| Εθνικές Οδοί | 9.299 | 10 | 12 | 210.259 | 278.961 |  |
| Επαρχιακές Οδοί | 30.864 | 8 | 11 | 1.222..572 | 1.543.510 |  |
| .Ανά 1.000.000 κατοίκους 2010 |  |  |  |  |  |  |
| Αυτοκινητόδρομοι | 105 | 14 | 17 | 161 |  | 139 |
| Εθνικές Οδοί | 822 | 7 | 10 | 531 |  | 558 |
| Επαρχιακές Οδοί | 2.730 | 7 | 12 | 3.088 |  | 3.091 |
| Κοινοτικό Δίκτυο | 6.687 | 9 | 15 | 5.408 |  | 5.756 |
| Ανά 1.000 km2 2010 |  |  |  |  |  |  |
| Αυτοκινητόδρομοι | 9 | 13 | 17 | 19 |  | 16 |
| Εθνικές Οδοί | 70 | 6 | 13 | 64 |  | 64 |
| Επαρχιακές Οδοί | 233 | 9 | 17 | 377 |  | 356 |
| Κοινοτικό Δίκτυο | 572 | 8 | 16 | 661 |  | 664 |

Πίνακας 5:	Συγκριτικά Στοιχεία Ελληνικού Οδικού Δικτύου

(Eurostat, 2013)

Όσο αφορά στον στόλο ΙΧ αυτοκινήτων στην χώρα, ενδεικτικό της τρέχουσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας είναι ότι το 2012 παρατηρείται μείωση της τάξεως του 40,1% στις νέες άδειες κυκλοφορίας σε σύγκριση με το 2011. Το ποσοστό αυτό είναι το μεγαλύτερο στην ΕΕ25. Παρομοίου μεγέθους μειώσεις παρατηρούνται και στην έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας των εμπορευματικών οχημάτων.

Οδικό Μεταφορικό Έργο

Ενώ επί σειρά ετών παρατηρήθηκαν αλματώδεις αυξήσεις οδικού μεταφορικού έργου, η πρόσφατη εικόνα παρουσιάζει στασιμότητα ή περιορισμένη αύξηση. Τα ίδιο φαινόμενο εντοπίζεται τόσο στις επιβατικές όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές όπως φαίνεται στους παρακάτω Πίνακες 6 και 7 .

|  | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 | % Μεταβολή 2010-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΕ27 | - | 1.088,8 | 1.229,3 | 1.168,2 | -0,7 |
| BG | - | 3,1 | 5,0 | 6,5 | 6,5 |
| CZ | - | 14,2 | 15,5 | 15,0 | 1,5 |
| DE | 201,3 | 226,5 | 237,6 | 265,0 | 5,0 |
| EE | 0,4 | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 12,5 |
| IE | 4,7 | 8,3 | 14,0 | 7,5 | -9,1 |
| EL | 20,0 | 24,5 | 27,5 | 16,8 | -33,4 |
| ES | 78,7 | 106,9 | 166,4 | 142,3 | -2,6 |
| FR | 135,3 | 163,2 | 177,3 | 168,2 | 2,4 |
| IT | 150,3 | 158,3 | 171,6 | 127,7 | -14,5 |

Πίνακας 6: 	Εμπορευματικές Οδικές Μεταφορές (δις τονο-χλμ)

(Eurostat, 2013)

|  | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 | % Μεταβολή 2010-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΕ27 | 3.929,8 | 4.371,6 | 4.630,4 | 4.822,1 | -0,2 |
| BG | 25,0 | 26,9 | 35,1. | 48,1 | 2,5 |
| CZ | 54,5 | 63,9 | 68,6 | 65,5 | 1,3 |
| DE | 815,3 | 831,3 | 856,9 | 898,5 | 2,8 |
| EE | 5,1 | 6,7 | 9,9 | 10,4 | 2,8 |
| IE | 31,6 | 38,4 | 43,4 | 45,9 | -0,3 |
| EL | 44,0 | 63,00 | 85,0 | 98,3 | -1,3 |
| ES | 250,4 | 302,6 | 337,8 | 334,0 | -2,2 |
| FR | 677,3 | 754,4 | 800,8 | 812,7 | 0,2 |
| IT | 614,7 | 713,9 | 677,0 | 665,8 | -4,7 |

Πίνακας 7:	Οδικές Επιβατικές Μεταφορές (δις επιβατο-χλμ)

(Eurostat, 2013)

Η παρατηρούμενη στασιμότητα/πτώση στο έργο των οδικών μεταφορών οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια αλλά και στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

Ο επόμενος Πίνακας 8 παρουσιάζει τις προτιμήσεις μέσου στις χερσαίες επιβατικές μεταφορές σε επίπεδο χώρας. Όπως είναι αναμενόμενο, το ΙΧ είναι στην πρώτη θέση των προτιμήσεων, με δεύτερο το λεωφορείο και τρίτο το σιδηρόδρομο, σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ (με εξαίρεση τη Γερμανία λόγω της ιδιαίτερης ανάπτυξης του σιδηροδρόμου στη χώρα αυτή). Το μικρό ποσοστό των τραμ και το μετρό εξηγείται από το γεγονός ότι τα μέσα αυτά απευθύνονται σε μικρή μερίδα χρηστών (αστικοί πληθυσμοί πόλεων που διαθέτουν αυτά τα μέσα).

| % επιβατο-χιλιόμετρα | ΙΧ | Λεωφορείο | Σιδηρόδρομος | Τραμ και Μετρό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EE27 | 82,5 | 8,9 | 7,0 | 1,6 |
| BE | 78,4 | 13,6 | 7,2 | 0,8 |
| BG | 77,5 | 17,5 | 3,5 | 1,5 |
| CZ | 65,8 | 18,1 | 6,8 | 9,3 |
| DK | 79,8 | 9,9 | 9,9 | 0,4 |
| DE | 84,6 | 5,9 | 7,9 | 1,6 |
| EE | 80,9 | 16,5 | 2,0 | 0,6 |
| IE | 84,1 | 12,6 | 3,1 | 0,3 |
| EL | 80,5 | 17,1 | 1,1 | 1,4 |
| ES | 81,1 | 12,1 | 5,3 | 1,5 |
| FR | 83,0 | 5,7 | 9,8 | 1,5 |
| IT | 81,6 | 12,1 | 5,5 | 0,8 |

Πίνακας 8:	Προτίμηση Μέσου Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών (2010)

(Eurostat, 2013)

2.1.4. Θαλάσσιες Μεταφορές - Λιμάνια

Δίκτυο Θαλάσσιων Μεταφορών

Η γεωγραφική θέση της χώρας και ο μεγάλος αριθμός των νησιών της, καθιστούν τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας. Εκτός από τις εθνικές μετακινήσεις, σημαντικές είναι και οι διεθνείς ναυτιλιακές συνδέσεις προς τις αγορές της Ανατολής και προς την Ιταλία.

Η σημαντικότητα των θαλάσσιων μεταφορών προκύπτει και από το πυκνό λιμενικό δίκτυο της χώρας. Στο βασικό δίκτυο ανήκουν τα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Ηγουμενίτσας της Πάτρας και του Ηρακλείου ως κύριες πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας. Στο αναλυτικό δίκτυο ανήκουν είκοσι (20) λιμάνια καλύπτοντας βασικά νησιά και την ηπειρωτική χώρα.

Θαλάσσιο Μεταφορικό Έργο

Όπως είναι διεθνώς αποδεδειγμένο, φαίνεται (Πίνακας 9) ότι και εντός της ΕΕ το ισχυρό σημείο των θαλασσίων μεταφορών, είναι η μεταφορά εμπορευμάτων.

|  | Οδικές Εμπορευματικές (δισ. τόνοι) | Θαλάσσιες Εμπορευματικές (δισ. τόνοι) | Οδικές Επιβατικές (δισ. χλμ) | Θαλάσσιες Επιβατικές (δισ. χλμ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 1.881 | 1.498 | 4.789 | 41 |
| 2011 | 1.734 | 1.408 | 4.822 | 37 |

Πίνακας 9:	Σύγκριση Οδικών / Θαλάσσιων Μεταφορών - ΕΕ

(Eurostat, 2013)

Σε εθνικό επίπεδο, η επιβατική κίνηση παρουσιάζει μείωση τα τελευταία τρία χρόνια (Πίνακας 10).

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Επιβάτες | 18.000.000 | 17.500.000 | 15.900.000 |

Πίνακας 10:	Κίνηση στα Ελληνικά Λιμάνια (Επιβάτες)

(ΕΛΣΤΑΤ)

Σε επίπεδο χώρας, η Ελλάδα και η Ιταλία κατέχουν τις πρώτες θέσεις σε αριθμό τουριστών από ξένες χώρες το 2011 (Πίνακας 11).

|  | Επιβάτες (σε χιλιάδες) |
| --- | --- |
| Δανία | 20.562 |
| Ιταλία | 38.566 |
| Ελλάδα | 39.307 |
| Γερμανία | 14.187 |
| Γαλλία | 12.539 |

Πίνακας 11:	Ροή Επιβατών σε Λιμάνια (από ξένες χώρες)

(Eurostat, 2013)

Λιμάνια

Σε επίπεδο ΕΕ (2010), το λιμάνι του Ντόβερ κατατάσσεται πρώτο με 13,4 εκ. επιβάτες, η Μεσίνα είναι τέταρτη με 10,7 εκ. επιβάτες και το Καλαί πέμπτο με 10,2 εκ. επιβάτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πειραιάς κατέχει την 8η θέση  με 9,6 εκ. επιβάτες  και η Ηγουμενίτσα κατέχει την 29η θέση  με 2,7 εκ. επιβάτες.

Όσο αφορά στην κίνηση φορτίων, ο Πειραιάς ήταν στη 18η θέση στην κίνηση των containers το 2010, με 850.000 TEU. Στη συνέχεια και μετά την δραστηριοποίηση της COSCO, η κίνηση αυξήθηκε σημαντικά (1.680.000 TEU), με αποτέλεσμα ο Πειραιάς τώρα να κατατάσσεται στην 11η θέση. Στις πρώτες θέσεις είναι τα λιμάνια του Ρότερνταμ με 14.730.000 TEU, της Αντβέρπης και του Αμβούργου. (Eurostat, 2013).

Κρίσιμης σημασίας παράμετρο για την αξιοποίηση της θαλάσσιας μεταφοράς – ιδιαίτερα για την Ελλάδα με την εκτεταμένη ακτογραμμή της – αποτελεί η αποδοτικότητα των λιμανιών. Η αποδοτικότητα αυτή παρουσιάζεται (ενδεικτικά) με βάση σχετικό σύνθετο δείκτη σύγκρισης (Πίνακας 12, 1 = ελάχιστη– 10 = μέγιστη). Είναι εμφανή τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης για τα λιμάνια της χώρας.

|  | Δείκτης Αποδοτικότητας Λιμανιών |
| --- | --- |
| Βουλγαρία | 3,68 |
| Ελλάδα | 4,28 |
| Πολωνία | 3,34 |
| Πορτογαλία | 3,81 |
| Ισπανία | 4,88 |
| Ιταλία | 4,11 |
| Γερμανία | 6,38 |
| Βέλγιο | 6,17 |
| Γαλλία | 5,39 |
| Φινλανδία | 6,26 |
| Ολλανδία | 6,64 |

Πίνακας 12:	Δείκτης Αποδοτικότητας Λιμανιών (2002)

(Μελέτη ECORYS)

2.1.5. Αερομεταφορές

Αεροπορικό Δίκτυο

Οι Ευρωπαϊκοί ουρανοί και τα αεροδρόμια κινδυνεύουν από κορεσμό, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης και απουσίας σημαντικών επενδύσεων στις υποδομές αλλά και στον τομέα ανάπτυξης του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη (Single Sky). Οι αεροπορικές επιβατικές μετακινήσεις αναμένεται να αυξηθούν εντός της ΕΕ κατά 50% ως το 2020 ενώ το έργο των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών κατά 125%.

Οι αερομεταφορές είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικές για την Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας, της μορφολογίας του εδάφους, της ύπαρξης αρκετών νησιών και της ανυπαρξίας αξιόπιστης και γρήγορης σιδηροδρομικής σύνδεσης με τις άλλες χώρες της ΕΕ. Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω παραγόντων έχει δημιουργηθεί στη χώρα ένα πυκνό δίκτυο αεροδρομίων (41 αεροδρόμια) ενώ αναμένεται και η αδειοδότηση υδατοδρομίων που θα εξυπηρετούν υδροπλάνα για τουριστικούς και μεταφορικούς προορισμούς.

Τα βασικά αεροδρόμια είναι το «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Αττική) και το «Μακεδονία» (Θεσσαλονίκη), τα οποία εξυπηρετούν το μεγαλύτερο όγκο επιβατών. Σημαντικό ρόλο κατέχει και το αεροδρόμιο «Καζαντζάκης» (Ηράκλειο Κρήτης), το οποίο εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο όγκο επιβατών, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο.

Αεροπορικό Μεταφορικό Έργο

Σε επίπεδο ΕΕ, οι αερομεταφορές παρουσιάζουν κατά την περίοδο 2004 - 2011 τη μεγαλύτερη αύξηση στην επιβατική μετακίνηση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέσα αγγίζοντας το 16%. Αντιθέτως, σε εθνικό επίπεδο η ζήτηση μειώθηκε κατά 19% στις πτήσεις του εσωτερικού και κατά 3,5% στις πτήσεις του εξωτερικού. Ως κυριότερος επεξηγηματικός παράγοντας αυτού του φαινομένου θεωρείται η πρόσφατη οικονομική κρίση. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα κατείχε την 7η θέση στην ΕΕ27 το 2012 ως προς το απόλυτο μέγεθος της επιβατικής κίνησης αερομεταφορών, με ένα μεγάλο μέρος της κίνησης να αφορά πτήσεις charter που εξυπηρετούν τουρίστες από και προς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατέχει την 24η θέση στην Ευρώπη όσο αφορά τον όγκο των επιβατών που εξυπηρετεί.

Η σχετική κίνηση εμπορευμάτων και επιβατών τη τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες 13,14). Η εμπορευματική κίνηση έχει μειωθεί σημαντικά στην Ελλάδα, ενώ στη Δανία, στη Γερμανία και στην Ιρλανδία παρουσιάζονται σημαντικές αυξήσεις.

|  | 2004 | 2008 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| EE27 | - | 12.905.336 | 13.321.629 |
| BE | 663.058 | 1.071.346 | 963.564 |
| BG | - | 19.533 | 18.529 |
| CZ | 57.512 | 55.906 | 58.707 |
| DK | 7.928 | 254.100 | 166.283 |
| DE | 2.786.025 | 3.568.668 | 4.218.208 |
| EE | 4.998 | 41.744 | 23.760 |
| IE | 62.163 | 126.855 | 126.834 |
| EL | 111.600 | 108.628 | 70.045 |
| ES | 520.503 | 539.803 | 593.523 |
| FR | 1.485.506 | 1.668.136 | 1.810.203 |
| IT | 783.934 | 814.995 | 790.493 |

Πίνακας 13:	Αερομεταφορές Εμπορευμάτων (τόνοι)

(Eurostat, 2013)

Η επιβατική κίνηση στην Ελλάδα παρουσιάζει μικρή αύξηση κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα αλλά όχι του μεγέθους αύξησης που παρατηρείται στη Γερμανία και την Ιταλία όπου σημειώνονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις.

|  | 2004 | 2008 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| EE27 | - | 798.330.585 | 826.463.402 |
| BE | 17.468.503 | 21.981.645 | 25.913.625 |
| BG | - | 6.417.873 | 6.819.024 |
| CZ | 9.950.314 | 13.429.149 | 11.742.352 |
| DK | 21.005.796 | 24.629.204 | 26.528.356 |
| DE | 135.850.284 | 166.095.390 | 178.591.103 |
| EE | 990.776 | 1.804.430 | 2.202.427 |
| IE | 20.851.353 | 30.018.287 | 23.594.089 |
| EL | 29.509.262 | 34.404.278 | 31.575.703 |
| ES | 129.771.378 | 161.400.952 | 159.771.261 |
| FR | 103.039.212 | 122.723.531 | 135.005.802 |
| IT | 81.213.315 | 105.216.903 | 116.029.388 |

Πίνακας 14:	Επιβατικές Αερομεταφορές (επιβάτες)

(Eurostat, 2013)

Αεροδρόμια

Στον τομέα των αεροδρομίων το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέχει την 24η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη επιβατικής κίνησης με 14,33 εκατομμύρια επιβάτες το 2011, εμφανίζοντας μείωση της τάξεως του 6% σε σχέση με το 2010. Σε επίπεδο ΕΕ, κατά το έτος 2011, πρώτο σε επιβατική κίνηση ήταν το αεροδρόμιο «Heathrow» με 69,4 εκατομμύρια επιβάτες, δεύτερο το αεροδρόμιο «Charles de Gaulle» με 60,4 εκατομμύρια επιβάτες και τρίτο το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης με 56,3 εκατομμύρια επιβάτες. (Eurostat, 2013)

2.1.6. Απασχόληση στις Μεταφορές

Ο τομέα των μεταφορών απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε όλα τα στάδια υλοποίησης μεταφορικών δικτύων και συστημάτων, λειτουργίας και συντήρησης. Ο κλάδος απασχολεί, εντός της ΕΕ, άμεσα πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 4,5% της συνολικής απασχόλησης (στην Ελλάδα το σχετικό ποσοστό είναι 7%).

Επίσης ο κλάδος των μεταφορών συμμετέχει (επίπεδο ΕΕ - 2013) κατά 4,6% στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Ο κλάδος κατασκευής εξοπλισμού μεταφορών παρέχει επιπλέον 1,7% του ΑΕΠ και 1,5% της απασχόλησης (Πίνακας 15).

|  | Σύνολο | Οδ –Εμπ. | Οδ – Επιβ. | Σιδ. | Θαλ. | Αερ. | Αποθ. | Ταχυδ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΕ27 | 10.449,1 | 2.926,4 | 1.933,1 | 678,2 | 182,2 | 394,4 | 2.492,0 | 1.778,0 |
| BE | 217,0 | 62,1 | 12,5 | 4,5 | 1,7 | 4,3 | 91,0 | 40,1 |
| BG | 155,6 | 44,4 | 35,9 | 14,6 | 2,9 | 2,6 | 33,8 | 20,3 |
| CZ | 291,3 | 110,9 | 80,0 | 13,1 | 0,0 | 4,8 | 38,7 | 43,3 |
| DK | 131,4 | 28,5 | 26,3 | 10,1 | 11,4 | 4,7 | 23,0 | 27,1 |
| DE | 1.880,6 | 359,8 | 331,6 | 73,4 | 27,7 | 63,7 | 569,4 | 443,4 |
| EE | 36,9 | 13,4 | 5,3 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 10,7 | 4,1 |
| IE | 78,2 | 19,3 | 9,6 | 6,3 | 2,6 | 8,2 | 14,7 | 17,2 |
| EL | 198,2 | 45,4 | 74,0 | 1,9 | 16,4 | 4,6 | 40,2 | 15,9 |
| ES | 921,0 | 361,9 | 179,4 | 20,5 | 7,0 | 32,6 | 221,8 | 97,4 |
| FR | 1.380,2 | 375,1 | 243,7 | 170,3 | 14,3 | 69,2 | 254,8 | 244,6 |
| IT | 1.109,6 | 331,8 | 174,9 | 44,5 | 27,2 | 23,6 | 339,7 | 162,9 |

Πίνακας 15:	Απασχόληση ανά Μέσο Μεταφοράς (χιλιάδες εργαζόμενοι, 2010)

(Eurostat, 2013)

2.1.7. Εκπομπές / Κατανάλωση Ενέργειας

Οι μεταφορές απαιτούν ένα σημαντικό ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται  συνολικά σε καθημερινή βάση. Ενδεικτικά, οι μεταφορές καταναλώνουν το 33%, η βιομηχανία το 26%, τα νοικοκυριά και οι υπηρεσίες το 39% και η γεωργία περίπου 2%.

Εκτός από την σημαντική κατανάλωση ενέργειας από τις μεταφορές, ένας άλλος παράγοντας που οδηγεί πλέον τις κυβερνήσεις και την τεχνολογία προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι και οι βλαβερές εκπομπές ρύπων των μεταφορών οι οποίες στην Ελλάδα είχαν φτάσει το 2010 περίπου τους 34 εκατομμύρια τόνους. Αντίστοιχα σε χώρες που προωθούνται εναλλακτικές μορφές ενέργειας (π.χ. ηλεκτρική), οι εκπομπές, το 2010, ήταν (σε συγκρίσιμα μεγέθη) περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι. Υπάρχουν επομένως σημαντικά περιθώρια περιβαλλοντικών βελτιώσεων στον τομέα των μεταφορών.

Οι μεταφορές ευθύνονται για το ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εντός της ΕΕ. Από τις θαλάσσιες μεταφορές παράγεται το  13,5% εκπομπών του τομέα των μεταφορών, από τις σιδηροδρομικές μεταφορές το 0,7 %, από την εσωτερική ναυσιπλοΐα 1,8 % και από τις οδικές μεταφορές το 71,3 % (2008) (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος).

Στόχος της ΕΕ είναι μέχρι το 2050 να μειώσει τις εκπομπές που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών κατά 60% (και κατά 80-95% συνολικά) σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, με σκοπό να περιοριστεί σε μόνο 2ºC η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη. Δεν είναι όμως όλες οι χώρες το ίδιο υπεύθυνες για τον όγκο εκπομπών, γιατί κάποιες έχουν κάνει μεγάλα βήματα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. Δανία) ενώ κάποιες άλλες ακόμη υστερούν (Πίνακας 16).

|  | 1990 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΕ27 | 958,5 | 1.164,2 | 1.263,4 | 1.282,5 | 1.228,6 | 1.215,6 |
| BE | 36,9 | 45,4 | 54,8 | 62,9 | 53,5 | 49,5 |
| BG | 7,8 | 6,2 | 8,6 | 9,6 | 9,4 | 8,8 |
| CZ | 8,3 | 13,0 | 19,0 | 20,3 | 19,6 | 18,5 |
| DK | 15,6 | 19,0 | 18,3 | 19,6 | 17,2 | 17,8 |
| DE | 184,8 | 209,8 | 193,1 | 190,1 | 187,7 | 188,5 |
| EE | 3,2 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,0 | 3,1 |
| IE | 6,3 | 13,0 | 15,9 | 16,8 | 15,1 | 14,4 |
| EL | 26,1 | 34,3 | 34,3 | 36,3 | 37,2 | 34,0 |
| ES | 72,5 | 113,9 | 138,0 | 143,2 | 135,1 | 131,5 |
| FR | 137,8 | 163,7 | 166,2 | 157,7 | 154,7 | 156,2 |
| IT | 111,7 | 134,9 | 143,6 | 142,5 | 135,7 | 135,4 |

Πίνακας 16:	Εκπομπές Αερίων Ρύπων – Τομέας Μεταφορών (εκατ. τόνοι CO2)

(Eurostat, 2013)

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές αυξήθηκαν κατά περίπου 34 % στην περίοδο μεταξύ 1990 και 2008. Την ίδια περίοδο, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες μείωσαν τις εκπομπές τους κατά περίπου 9% (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος).

Οι καταναλωτές υποστηρίζουν ότι είναι πρόθυμοι να κάνουν αλλαγές για να μειωθούν οι εκπομπές. Πιο αναλυτικά, η πλειοψηφία των χρηστών του αυτοκινήτου (66%) δηλώνουν ότι θα έκαναν υποχωρήσεις ως προς το μέγεθος του αυτοκινήτου, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές και το 62% θα μείωνε τη χρήση του. Τέλος, περισσότεροι από τους μισούς (60%) θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο για το αυτοκίνητό τους, αν αυτό βοηθούσε στη μείωση των εκπομπών (Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για το μέλλον των μεταφορών).

Τα σύγχρονα μεταφορικά μέσα καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα. Ο μέσος κινητήρας αυτοκινήτου εκπέμπει σήμερα 28 φορές λιγότερο μονοξείδιο του άνθρακα σε σύγκριση με την προ εικοσαετίας σχετική τεχνολογία. Αντίστοιχα υπάρχει βελτίωση κατά 15% εντός της τελευταίας δεκαετίας (Monitoring the CO emissions from new passenger cars in the EU).

Παράλληλα, οι νέοι κινητήρες αεροσκαφών πρόκειται σύντομα να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές τους. Η νέα γενιά των κινητήρων που θα υπάρχουν  στην αγορά το 2020 θα μειώσει τις εκπομπές των αεροσκαφών κατά 10-15 %. Οι μειώσεις των εκπομπών προβλέπεται να φτάσουν έως και 40 % την περίοδο 2025-2030 (Περιβαλλοντική Έκθεση, 2010).

εν τούτοις ο κλάδος των μεταφορών εξακολουθεί να καλύπτει το 96% των ενεργειακών αναγκών του από το πετρέλαιο (Πίνακας 17).

|  | Συνολική Κατανάλωση Πετρελαίου (χιλιάδες τόνοι) |
| --- | --- |
| ΕΕ27 | 283.580 |
| BE | 8.662 |
| BG | 2.089 |
| CZ | 5.328 |
| DK | 4.041 |
| DE | 48.721 |
| EE | 744 |
| IE | 3.509 |
| EL | 5.912 |
| ES | 28.038 |
| FR | 39.597 |
| IT | 32.998 |

Πίνακας 17:	Συνολική Κατανάλωση Πετρελαίου (Ντίζελ) και Βιοαερίου

(Eurostat, 2013)

Η Ευρώπη εισάγει περίπου το 84% του αργού πετρελαίου της από το εξωτερικό. Το 2010, η αξία του πετρελαίου που καταναλώθηκε στην  ΕΕ (από εισαγωγές)  ήταν περίπου € 210 δισεκατομμύρια (Eurostat, 2013).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πετρέλαιο θα είναι όλο και περισσότερο δυσεύρετο τις επόμενες δεκαετίες, ενώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι προέρχεται από όλο και περισσότερο ασταθέστερες περιοχές του κόσμου. Μέχρι το 2050, η τιμή του πετρελαίου προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2005.

2.1.8. Ατυχήματα

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας χαρακτηρίζεται διαχρονικά σημαντικό. Έχουν μετρηθεί τρεις δείκτες για τις χώρες της ΕΕ που αφορούν στα θανατηφόρα οδικά ατυχήματα. Οι επιδόσεις της Ελλάδας, όσον αφορά και στους τρείς δείκτες, βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο και στις τελευταίες θέσεις (Πίνακας 18).

| θανατηφόρα ατυχήματα (2011) | ΕΕ27 | Ελλάδα | Κατάταξη (ΕΕ27) |
| --- | --- | --- | --- |
| ανά εκατομμύρια κατοίκους | 60 | 101 | 26 |
| ανά 10 δισεκ. Επιβάτες / χλμ. | 61 | 109 | 18 |
| ανά εκατομμύρια επιβάτες | 126 | 219 | 22 |

Πίνακας 18:	Θανατηφόρα Ατυχήματα Ελλάδα / ΕΕ

(Eurostat, 2013)

Στην Ελλάδα και όσον αφορά στις οδικές μεταφορές, υπήρξε σημαντική μείωση στους θανάτους σε τροχαία ατυχήματα μετά από μια σημαντική άνοδο κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ’90. Το 1998 οι νεκροί ανήλθαν σε 2.182, ενώ το 2003 μειώθηκαν σε 1.605 (μείωση 26%) παρόλη την αύξηση του μεταφορικού έργου (οχηματο-χιλιόμετρα). Το γεγονός αυτό αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην βελτίωση του οδικού δικτύου και στην αύξηση των δαπανών πρόληψης.

Ο αριθμός των θανάτων στην ΕΕ από τροχαία ατυχήματα μειώθηκε στο μισό μεταξύ 1992 – 2010 (από 70.000 σε 31.000). Αντίστοιχος στόχος πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια είναι να μειωθεί ο αριθμός αυτός κατά 50% επιπλέον μέχρι το 2020. Ο Πίνακας 19 καταδεικνύει ότι το βασικότερο πρόβλημα μεταφορικής ασφάλειας εντοπίζεται στις μεταφορές με αυτοκίνητο, μηχανή και ποδήλατο καθώς και στην πεζή κινητικότητα.

|  | Ατυχήματα με νεκρούς |
| --- | --- |
| Αεροπορικές | 0,0 |
| Σιδηροδρομικές | 0,4 |
| Λεωφορεία | 0,3 |
| ΙΧ | 2,8 |
| Μηχανές | 113,0 |
| Ποδήλατα | 39,0 |
| Πεζοί | 52,0 |

Πίνακας 19:	Ατυχήματα με Νεκρούς κατά Μέσο (ανά δις Επιβατο-χλμ)

(Road Casualties Great Britain, 2004)

Ειδικά για τον τομέα της οδικής ασφάλειας όπου εντοπίζονται σύμφωνα με τα προηγούμενα και τα βασικότερα προβλήματα αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το Statistical Pocketbook 2013 σε επίπεδο ΕΕ27, τα σχετικά ατυχήματα το 2000 ήταν της τάξεως των 1.400.000 περιστατικών με έστω ένα τραυματισμό χωρίς ιδιαίτερες τάσεις μείωσης. Την ίδια χρονική περίοδο ο αριθμός ατυχημάτων στην Ελλάδα ήταν επίσης υψηλός, της τάξεως των 22.000. Το 2011 καταγράφηκαν στην ΕΕ 1.115.406 ατυχήματα και στην Ελλάδα 13.849. Στον επόμενο Πίνακα 20 φαίνονται οι θάνατοι σε οδικά ατυχήματα ανά χώρα και στο σύνολο της ΕΕ.

|  | 2004 | 2008 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| EE27 | 53.342 | 45.346 | 34.500 |
| BE | 1.306 | 1.089 | 955 |
| BG | 959 | 957 | 901 |
| CZ | 1431 | 1.286 | 901 |
| DK | 463 | 331 | 303 |
| DE | 6.842 | 5.361 | 4.152 |
| EE | 223 | 170 | 100 |
| IE | 376 | 400 | 240 |
| EL | 1.634 | 1.658 | 1.453 |
| ES | 5.347 | 4.442 | 2.605 |
| FR | 7.655 | 5.318 | 4.273 |
| IT | 6.739 | 5.818 | 4.050 |

Πίνακας 20:	Θάνατοι σε Οδικά Ατυχήματα

(Eurostat, 2013)

Όσο αφορά στα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην ΕΕ, εκδίδεται σχετική ετήσια έκθεση από τον ERA (European Railway Agency – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων).

Από την πρόσφατη έκθεση του ERA προκύπτουν τα εξής σημαντικά συμπεράσματα:

- 1.256 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 1.236 τραυματίστηκαν σοβαρά το 2010 στην ΕΕ. ΟΙ θάνατοι μειώθηκαν από το 2006, ενώ οι σοβαροί τραυματισμοί αυξήθηκαν ελαφρά.

- Το κύριο μέρος των θανάτων (60 %) αποτελείται από ατυχήματα με ένα νεκρό, όπως άτομα που χτυπήθηκαν από κινούμενο σιδηροδρομικό όχημα ή ατυχήματα σε ισόπεδη διάβαση.

- Συγκρούσεις τρένων, εκτροχιασμοί και φωτιές προκαλούν θανάτους, των οποίων το ποσοστό είναι μικρότερο του 3% του συνολικού αριθμού.

- Τα ατυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις αποτελούν το 25% όλων των σιδηροδρομικών ατυχημάτων αλλά ο ετήσιος αριθμός τους μειώνεται σταθερά από το 2006 (359 χρήστες ισόπεδων διαβάσεων σκοτώθηκαν και 327 τραυματίστηκαν σοβαρά σε 619 ατυχήματα που συνέβησαν σε ισόπεδες διαβάσεις στην ΕΕ των οποίων ο αριθμός ξεπερνά τις 120.000). Αξίζει να σημειωθεί, ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε πολλές χώρες να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας στις ισόπεδες διαβάσεις, όπου είναι εφικτό, με την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας.

- Το 2010 συνέβησαν 54 ατυχήματα με επικίνδυνα φορτία.

2.1.9. Προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία

Η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα σημείο που απαιτεί ιδιαίτερη μέριμνα. Αν και τα νέα ή/και εκσυγχρονισμένα αστικά συστήματα σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ) αντιμετωπίζουν εν γένει ικανοποιητικά την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, εν τούτοις ο σιδηρόδρομος απέχει από το να χαρακτηρισθεί προσβάσιμος, όπως επίσης και οι υπεραστικές συγκοινωνίες (ΚΤΕΛ) με την χώρα να μη διαθέτει γενικά υπεραστικά λεωφορεία προσβάσιμα στα άτομα αυτά.

Η προσβασιμότητα των μεγαλύτερων αεροδρομίων επίσης βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, ενώ προσοχή απαιτείται στις λιμενικές επιβατικές υποδομές, ιδιαίτερα κρίσιμες για μια χώρα νησιωτική όπως η Ελλάδα.

Τέλος τα μεγάλα οδικά έργα απαιτούν βελτίωση των υποδομών εξυπηρέτησης κοινού με προτεραιότητα τις υποδομές διαφυγής εκτάκτων αναγκών από σήραγγες.

2.2. Αποτελέσματα Προηγούμενων Χρηματοδοτικών Περιόδων

Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στον τομέα των μεταφορών κατά τις προηγούμενες χρηματοδοτικές περιόδους έχουν συνοπτικά ως εξής:

Σιδηρόδρομος

Μέσω των δράσεων που εντάχθηκαν στο Α’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) υλοποιήθηκε μέρος του προγράμματος αναβάθμισης του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π (Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη / Προμαχώνας) σε μήκος 147 χλμ. με αύξηση της χωρητικότητας της μονής γραμμής στα ορεινά τμήματα και μείωση βραδυποριών.

Κύριες παρεμβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Σιδηρόδρομοι 1994 - 1999» που χρηματοδοτήθηκε από το Β' ΚΠΣ, ήταν η συνέχιση της αναβάθμισης του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π σε άξονα υψηλών ταχυτήτων, καθώς και βελτιώσεις στο υπόλοιπο δίκτυο της χώρας και η προμήθεια τροχαίου υλικού.

Το ΕΠ «Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια και Αστικές Συγκοινωνίες» στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ για την περίοδο 2000 - 2006 εμπεριείχε επενδύσεις και στον τομέα των σιδηροδρόμων. Οι παρεμβάσεις που είχαν ολοκληρωθεί στο τέλος της περιόδου στους βασικούς σιδηροδρομικούς άξονες ήταν οι ακόλουθες:

- Παρεμβάσεις για αύξηση ταχυτήτων στο σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π (τμήματα ΣΚΑ – Οινόη, Οινόη – Λάρισα, Λάρισα - Θεσσαλονίκη κλπ).

- Όσον αφορά στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της υποδομής και επιδομής της γραμμής ΣΚΑ – Α/Δ Σπάτων (32 χλμ.) και εννέα (9) νέων σταθμών.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις στον άξονα ΠΑΘΕ/Π που δεν κατέληξαν όμως σε κάποιο ολοκληρωμένο τμήμα γραμμής. Οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής (χωρίς αυτές να ολοκληρωθούν) στην ίδια περίοδο ήταν:

- Η κατασκευή του τμήματος «Κακιάς σκάλας» της νέας διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ): Θριάσιο Πεδίο – Ελευσίνα – Κόρινθος και η κατασκευή διπλής ΣΓΥΤ στο τμήμα Ευαγγελισμός - Λεπτοκαρυά.

- Η κατασκευή συγκροτήματος εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Πεδίο και η κατασκευή νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης με τον Λιμένα Ικονίου.

- Η ηλεκτροκίνηση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα (Σ.Κ.Α.) – Θεσσαλονίκη (Β' Φάση) και του κλάδου Οινόη - Χαλκίδα.

- Η κατασκευή νέας διπλής ΣΓΥΤ Αθήνα – Πάτρα, στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη.

Εκτιμάται ότι, ως το τέλος του ΕΣΠΑ δηλαδή της Δ’ προγραμματικής περιόδου 2007-13 (31/12/2015), θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 604 χιλιομέτρων διπλής ηλεκτρο-κινούμενης και 67 χιλιομέτρων μονής ηλεκτρο-κινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής εντός ΤΕΝ-Τ

Συγκεκριμένα θα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του μήκους του κύριου σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π) σε υποδομές και επιδομή. Το υπόλοιπο (30%) θα παρουσιάζει ελλείποντες συνδέσμους και σε επιμέρους τμήματα θα παραμένει είτε εκτός λειτουργίας (Κιάτο – Πάτρα) ή με χαμηλά γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά (Πολύκαστρο - Ειδομένη και Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας). Επίσης στο σύνολό του θα παραμένει ανεπαρκές σε τεχνολογία συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Οδικά Έργα

Οδικός άξονας ΠΑΘΕ

Ο οδικός αυτός άξονας είχε, πριν την εφαρμογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης υλοποιημένα και σε λειτουργία μόνο 40 χλμ. αυτοκινητοδρόμου, ενώ μετά την εφαρμογή του Α’ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν 57 επιπλέον χλμ. Κατά τη διάρκεια του Β’ ΚΠΣ και με τη συνεισφορά διάφορων χρηματοδοτικών πηγών ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν σε κυκλοφορία 260 χλμ. Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν σε χρήση άλλα 244 χλμ. αυτοκινητόδρομου.

Από το εναπομείναν μήκος του άξονα, τμήματα μήκους 153,5 χλμ. υλοποιούνται στα πλαίσια συμβάσεων παραχώρησης, τα  υπόλοιπα 34 χλμ. (πέταλο Μαλιακού) υλοποιούνται ως δημόσια έργα με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο άξονας προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του ΕΣΠΑ.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Το σύνολο του άξονα (670 χλμ.) ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.

Λοιποί Οδικοί Άξονες

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

- Οι συμβάσεις παραχώρησης των Οδικών Αξόνων Τρίπολη-Καλαμάτα με κλάδο Λεύκτρο-Σπάρτη, Ιόνια Οδός, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, Αστικά Έργα Αττικής. Εντός της Δ’ ΠΠ:

  - Στον άξονα Τρίπολη-Καλαμάτα ολοκληρώνονται 100 χλμ. με τα οποία συμπληρώνεται το συνολικό μήκος του άξονα (205 χλμ).

  - Στον άξονα της Ιόνιας Οδού (196 χλμ.) υλοποιήθηκαν (μέχρι το Γ’ ΚΠΣ) συνολικά 37 χλμ. αυτοκινητοδρόμου.

  - Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (174 χλμ.) υλοποιήθηκε, από τη σύμβαση παραχώρησης, το 16% του αντικειμένου χωρίς τη λειτουργική ολοκλήρωση κάποιου τμήματος.

- Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) συνολικού μήκους 305 χλμ.. Στις αρχές της περιόδου 2007-2013 είχαν ολοκληρωθεί 97 χλμ. του οδικού άξονα με σύγχρονες προδιαγραφές αυτοκινητόδρομου. Επίσης με πόρους του ΕΣΠΑ αναμένεται να ολοκληρωθούν οι συνδέσεις του ΒΟΑΚ με τον ΝΟΑΚ στο τμήμα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά.

- Οι Κάθετοι Άξονες της Εγνατίας Οδού:

  - Σιάτιστα - Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή, μήκους 72χλμ. προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2015.

  - Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη, μήκους 86,5χλμ. προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2015.

  - Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα, μήκους 23 χλμ. προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2014.

  - Αρδάνιο – Ορμένιο, μήκους 110 χλμ. προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2014.

- Λεωφόρος Κηφισού στην Αττική η οποία έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.

- Ο Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής και διάφορα άλλα έργα βελτίωσης των αστικών και περιαστικών οδικών υποδομών της Αττικής, που αφορούν κυρίως σε νέα οδικά έργα σύνδεσης του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής με περιοχές του Νομού Αττικής, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.

Το σύνολο του βασικού (core) διευρωπαϊκού δικτύου οδικών υποδομών της χώρας, μήκους 1.767 χλμ., θα έχει ολοκληρωθεί ως αυτοκινητόδρομος έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, με την εξαίρεση του διασυνοριακού άξονα σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με την Αλβανία, μήκους περίπου 68 χλμ.

Επίσης, έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, θα έχουν ολοκληρωθεί με προδιαγραφές αυτοκινητόδρομου (motorway) ή δρόμου ταχείας κυκλοφορίας (express road) σημαντικά τμήματα του αναλυτικού οδικού δικτύου, μήκους 698 χλμ., εκ των οποίων:

- το 40% περίπου είναι κάθετοι άξονες της Εγνατίας οδού (Σιάτιστα - Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή, Κοζάνη – Φλώρινα - Νίκη, Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα, Αρδάνιο – Ορμένιο) και αποτελούν πρόσθετες διασυνοριακές συνδέσεις του βασικού (core) οδικό δίκτυο με τα προς βορρά όμορα κράτη (Αλβανία, FYROM, Βουλγαρία) για βελτίωση της συνδεσιμότητας των διασυνοριακών περιοχών – περιφερειών, επιπλέον των τριών διασυνοριακών συνδέσεων του βασικού (core) δικτύου.

- το 52% περίπου αποτελούν σημαντικές διασυνδέσεις του βασικού (core) οδικού δικτύου με διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας (αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα/Σπάρτη, κεντρικό τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, οδικός άξονας σύνδεσης του Ακτίου με την Ιόνια Οδό) με στόχο τη σταδιακή βελτίωση της συνδεσιμότητας όλων των περιφερειών της ηπειρωτικής χώρας και προοπτική μελλοντικής αναβάθμισης όλων των κρίσιμών αξόνων και συνδέσεων του αναλυτικού δικτύου με το βασικό δίκτυο.

- το 8% περίπου αποτελούν τμήματα του αναλυτικού ΔΟΔ της νησιωτικής Περιφέρειας Κρήτης (κυρίως παρακάμψεις μεγάλων πόλεων και επιμέρους τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης) με προοπτική μελλοντικής αναβάθμισης του υπόλοιπου αναλυτικού δικτύου της Κρήτης.

Στο λοιπό αναλυτικό ΔΕΔ που δεν έχει μέχρι σήμερα αναβαθμιστεί σε οδό ταχείας κυκλοφορίας (express road) ή αυτοκινητόδρομο (motorway) περιλαμβάνονται τμήματα με φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ή/και μειωμένη ασφάλεια τα οποία χρήζουν τοπικών βελτιώσεων και εστιασμένων παρεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση ΕΣΠΑ και των ήδη προγραμματισμένων παρεμβάσεων θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 2.465 χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμων διπλού κλάδου εντός ΤΕΝ-Τ.

Θαλάσσιες Μεταφορές

Με πόρους των διαρθρωτικών ταμείων μέχρι και το Γ’ ΚΠΣ υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στους λιμένες Λαυρίου, Ηγουμενίτσας, Πάτρας (1ο και 2ο τμήμα), Καβάλας, Βόλου, Αλεξανδρούπολης, Σούδας, Μυκόνου, Ρόδου, Χίου, και άλλες παρεμβάσεις σε λιμένες που είναι διεθνείς πύλες της χώρας ή εξυπηρετούν σημαντικό επιβατικό και εμπορευματικό έργο ακτοπλοΐας.

Στις πραγματοποιθείσες εργασίες περιλαμβάνονται έργα επιχώσεων χερσαίων χώρων, εκβαθύνσεων λιμενολεκανών, κατασκευή προβλητών, κυματοθραυστών, κρηπιδωμάτων, κτιρίων, δικτύων, οδικών προσβάσεων, διευθετήσεων ρεμάτων, προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού κλπ.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργίας των λιμένων και γενικότερα της ναυσιπλοΐας, καθώς και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS) για κάλυψη τμήματος του Αιγαίου πελάγους – συνέχεια των παρεμβάσεων που ολοκληρώθηκαν στην περιοχή Πειραιά (με χρηματοδότηση του ΕΠ-ΠΟΑ του Β’ ΚΠΣ) και στα Ιόνια Νησιά (με χρηματοδότηση από το INTERREG), προμήθεια περιπολικού σκάφους ή ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων, ταχείας επέμβασης με όλες τις καιρικές συνθήκες, για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα, προμήθεια πυροσβεστικών πλοίων, υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων και εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, για την ασφάλεια των λιμένων, προμήθεια σύγχρονου πλοίου καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και εξοπλισμού σταθμών πρόληψης και καταπολέμησης της ρύπανσης, κατασκευή ελικοδρομίων και έργων υποδομής (υπόστεγων, γραφείων, δαπέδων στάθμευσης κλπ.) για την εξυπηρέτηση ελικοπτέρων)

Στο πλαίσιο ΕΣΠΑ έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, θα έχουν γίνει παρεμβάσεις βελτίωσης υποδομής και λειτουργικότητας σε λιμάνια του βασικού (core) (Πειραιάς - Ικόνιο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα) και του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ (π.χ. Καβάλα, Βόλος, Λαύριο, Ραφήνα, Μύκονος, Ρόδος, Μυτιλήνη, Πυθαγόρειο, Κέρκυρα, Σούδα, Καλαμάτα), καθώς και σε λοιπά λιμάνια (π.χ. Αλεξανδρούπολη, Ναύπλιο, Χάλκη, Μεστά Χίου και άλλα περιφερειακού και νησιωτικού χαρακτήρα).

Εντούτοις, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι συνολικές παρεμβάσεις που προβλέπονται στα master plan των λιμένων. Επίσης, δεν θα έχουν διασφαλισθεί πλήρως οι ενδεικνυόμενες διασυνδέσεις (σιδηροδρομικές και οδικές) επιλεγμένων ηπειρωτικών λιμένων με τα χερσαία δίκτυα των ΔΕΔ-Μ.

Σε σχέση με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας θα έχουν γίνει εστιασμένες παρεμβάσεις που καλύπτουν την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTMIS) στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού, Ελευσίνας, Ν. Ευβοϊκού, Πατραϊκού και τμήματος του Ιονίου πελάγους, την υλοποίηση σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, την προμήθεια αεροσκαφών και πυροσβεστικών σκαφών έρευνας και διάσωσης καθώς και υποδομών υποστήριξης. Δεν θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας των λιμένων (επέκταση συστήματος VTMIS και εγκατάσταση συστήματος φύλαξης λιμένων ISPS).

Αεροπορικές Μεταφορές

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ συμπεριελήφθησαν τα παρακάτω έργα:

- Αναβάθμιση αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

- Αναβάθμιση αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης»

- Έργα αναβάθμισης επιλεγμένων περιφερειακών αεροδρομίων (Καστοριάς, Χανίων, Ακτίου, Σάμου, Ζακύνθου, Ρόδου, Αγχιάλου, Ικαρίας, Σητείας)

Έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 θα έχουν γίνει παρεμβάσεις σε Α/Δ του βασικού (core) ΔΕΔ-Μ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο), και σε Α/Δ του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ που εξυπηρετούν κυρίως την συνδεσιμότητα νησιωτικών περιφερειών (π.χ. Χανιά, Σητεία, Ρόδος, Κάρπαθος, Σάμος, Ικαρία, Κως, Λήμνος, Σκιάθος, Ζάκυνθος), καθώς και σε άλλα επιλεγμένα Α/Δ του εθνικού συστήματος αερομεταφορών στην ηπειρωτική χώρα (Ν. Αγχίαλος, Καστοριά, Άκτιο).

Δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις αναβάθμισης/επέκτασης στα Α/Δ Θεσσαλονίκης και Χανίων και πρόσθετες αναγκαίες παρεμβάσεις σε νησιωτικά Α/Δ (Ρόδος, Κέρκυρα, Κως, Μυτιλήνη, Σαντορίνη, Μύκονος, Σκιάθος, Πάρος, Κεφαλληνία, Χίος, Ζάκυνθος, Ικαρία, Αστυπάλαια και Κάλυμνος).

Σε σχέση με την ασφάλεια αεροναυτιλίας έχουν γίνει εστιασμένες παρεμβάσεις προμήθειας μετεωρολογικού ραντάρ στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, προμήθειας αεροσκαφών ελέγχου ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων, ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αποσκευών σε 23 Α/Δ του ΔΕΔ-Μ (Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Κως, Λήμνος, Χανιά, Ζάκυνθος, Σάμος, Καβάλα, Χίος, Μύκονος, Σκιάθος, Κάρπαθος, Σαντορίνη, Μήλος, Ν. Αγχίαλος, Άκτιο, Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Άραξος, Κάσος και Καστελόριζο) και λογισμικού εισαγωγής στοιχείων.

Αστικές Μεταφορές

Στο Β’ ΚΠΣ δεν υπήρχε ολοκληρωμένη παρέμβαση «Αστικές Συγκοινωνίες». Κύρια δράση που αφορούσε στις αστικές συγκοινωνίες και χρηματοδοτήθηκε από το Β’ ΚΠΣ ήταν η κατασκευή των δύο νέων γραμμών μετρό της Αθήνας.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν περιορισμένες χρηματοδοτήσεις για τα έργα τηλεματικής του ΗΛΠΑΠ, η προμήθεια 300 λεωφορείων φυσικού αερίου και το δίκτυο τηλεματικής του ΟΑΣΑ.

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ περιλήφθηκε η κατασκευή νέων γραμμών μετρό (επέκταση των γραμμών 2 και 3) συνολικού μήκους 12,56 χλμ., 9 νέων  σταθμών, 4 σταθμών μετεπιβίβασης και ενός αμαξοστασίου, προμήθεια και θέση σε λειτουργία 17 συρμών, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικά έργα και έργα προσαρμογής με το δίκτυο του προαστιακού. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνται οι επεκτάσεις προς Ανθούπολη, Ιερά Οδό και Πειραιά.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και οι ακόλουθες συμπληρωματικές παρεμβάσεις:

- Εκσυγχρονισμός του Ομίλου ΟΑΣΑ και εφαρμογή Επιχειρησιακού του Σχεδίου, με  την  ανανέωση του στόλου των Λεωφορείων και Τρόλεϊ με παράλληλη αντικατάσταση παλαιών οχημάτων. Μέχρι τα τέλη 2006 είχαν αποκτηθεί 404 νέα λεωφορεία και 141 τρόλεϊ ενώ στο πλαίσιο της παρούσας περιόδου και συγκεκριμένα στα τέλη του 2011, ολοκληρώθηκε η προμήθεια και η θέση σε λειτουργία 320 λεωφορείων με κινητήρα diesel και 200 λεωφορείων φυσικού αερίου. Κατά την ίδια περίοδο (2007-2013) ολοκληρώθηκε επίσης η κατασκευή του αμαξοστασίου της Ανθούσας για τη στάθμευση 200 περίπου αστικών λεωφορείων με κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου.

- Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ), που περιλαμβάνουν την κατασκευή αμαξοστασίου των ΗΛΠΑΠ (που ολοκληρώθηκε το 2008) και την εκπόνηση μελετών στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών της Αττικής (που ολοκληρώθηκε το 2008) και κατασκευή αμαξοστασίου των ΗΛΠΑΠ (που ολοκληρώθηκε το 2008).

- Εκσυγχρονισμός ΗΣΑΠ, με τα έργα ανάπλασης 23 σταθμών (έχουν ολοκληρωθεί), τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (που ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ ΣΑΑΣ) και έργα αναβάθμισης της γραμμής του ΗΣΑΠ (ανακαίνιση της υποδομής και επιδομής των γραμμών ΗΣΑΠ και ενίσχυση της σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι που ολοκληρώθηκε στην περίοδο 2007-2013).

- Σύγχρονος Τροχιόδρομος (Τραμ) στη Μείζονα Περιοχή της Αθήνας: Το κυρίως έργο (γραμμή μήκους 26 χλμ., 46 στάσεις, γραμμή σύνδεσης με αμαξοστάσιο) έχει παραδοθεί.  Η επέκταση προς Πειραιά βρίσκεται σε εξέλιξη και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 2007-2013.

Όσον αφορά στις αστικές συγκοινωνίες στην Θεσσαλονίκη, το 2001 ολοκληρώθηκε η Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό και εντός του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης) χρηματοδοτείται η κατασκευή 9,6 χλμ. κεντρικής γραμμής, 13 σταθμών και 1 αμαξοστασίου. Το έργο δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου 2007-2013,

2.3. Βασικές Ανισότητες, Προβλήματα, Αναπτυξιακά Κενά

Όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα απέχει αρκετά από τα κέντρα βάρους της ΕΕ και διαθέτει μεγάλη ακτογραμμή. Το έντονο ανάγλυφο περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης των μεταφορικών δικτύων και ιδιαίτερα του σιδηροδρόμου.

Από όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα αλλά και συνεκτιμώντας τα ευρήματα σχετικών μελετών και προγραμμάτων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα, τα οποία είναι χρήσιμα για την διαμόρφωση της Στρατηγικής των Μεταφορών στη Ελλάδα:

- Απαιτείται στροφή σε φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις μεταφορές

- Το βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατό. Κρίνεται απαραίτητη η  άμεση συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία διαλειτουργικότητας (2008/57) στις σιδηροδρομικές μεταφορές

- Απαιτείται ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς (ειδικά εντός των αστικών κέντρων) ώστε να μειωθεί η χρήση του ΙΧ

- Χρειάζεται άρση εμποδίων τεχνικών, διοικητικών, θεσμικών, κλπ. και πλήρης απελευθέρωση μεταφορών

- Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια στον τομέα της οδικής ασφάλειας

- Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια στον τομέα της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.

- Είναι αναγκαία η προώθηση της διαλειτουργικότητας και των νέων τεχνολογιών σε όλα τα μέσα μεταφορών.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται, κατά μεταφορικό δίκτυο και σύστημα, τα σχετικά προβλήματα και τα κυριότερα αναπτυξιακά κενά.

2.3.1. Σιδηροδρομικές Μεταφορές

Βασικό πρόβλημα και σχετικό αναπτυξιακό κενό αποτελεί η ολοκλήρωση της αναβάθμισης του βασικού σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π. Επιπρόσθετα, όπως έχει προαναφερθεί, η πυκνότητα του σιδηροδρομικού δικτύου είναι χαμηλή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Δυτική Ελλάδα, η οποία δεν διαθέτει σιδηρόδρομο.

Κενό παρατηρείται και στον τομέα προώθησης της ηλεκτροκίνησης και της διαλειτουργικότητας. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμη στο σιδηροδρομικό δίκτυο πολλές ισόπεδες διαβάσεις που όπως παρουσιάσθηκε ήδη δημιουργούν θέματα ασφαλείας. Χαρακτηριστικά, υπάρχουν ισόπεδες διαβάσεις εντός του δικτύου της Αθήνας.

Το σιδηροδρομικό έργο, στις εμπορευματικές μεταφορές, είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν λειτουργούν ακόμη εμπορευματικά κέντρα συνδεδεμένα με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ακόμα, δεν υπάρχει σύνδεση με τα κύρια λιμάνια και τα αεροδρόμια, έκτος της σύνδεσης με τον Πειραιά που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Βασικό ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης του τομέα, σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία, αποτελεί η ανυπαρξία ανταγωνισμού. Υπάρχει μόνο ένας πάροχος σιδηροδρομικών υπηρεσιών, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την οποία εξελίσσεται σχετικός διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της.

Έργα για τη βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας και της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, όμως έχουν γίνει βήματα στην θεσμική και οργανωτική πλευρά για εναρμόνιση προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ίδρυση των απαραίτητων οργάνων.

2.3.2. Οδικές Μεταφορές

Κάθε χρόνο σημειώνεται μεγάλος αριθμός οδικών τροχαίων ατυχημάτων με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, παρόλο που όπως αναφέρθηκε υπήρξε μείωση τα τελευταία χρόνια.

Επιπρόσθετα, θεωρείται σημαντική η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου συστήματος  αυτοκινητοδρόμων. Το φαινόμενο επιτείνεται από τις παρατηρούμενες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αυτοκινητοδρόμων που υλοποιούνται με το σύστημα της παραχώρησης. Παράλληλα, παρατηρούνται αρκετές ασυνέχειες του οδικού δικτύου στα δίκτυα μικρότερης σημασίας και στις δευτερογενείς και τριτογενείς συνδέσεις.

Επιπλέον, σημαντικό θέμα θεωρείται η έλλειψη διαλειτουργικότητας στα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους παραχώρησης. Έτσι ο χρήστης δεν τους αντιλαμβάνεται ως ενιαία υποδομή και δυσχεραίνεται με αυτό τον τρόπο η μετακίνησή του.

Τέλος, η ιδιοκτησία και η χρήση του ΙΧ, η οποία αυξήθηκε σημαντικά το 2008, επιβραδύνθηκε στη συνέχεια λόγω οικονομικής κρίσης, γεγονός που έχει μερικά ανακουφίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, που έφθασε στο υψηλότερο σημείο της το 2008. Παρόλα αυτά, παρατηρείται συμφόρηση,  έστω και μειωμένη, στα αστικά κέντρα. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της έλλειψης επαρκών παρεμβάσεων κυκλοφοριακής οργάνωσης και έλλειψης ελέγχου στάθμευσης. Ειδικότερα στην Αθήνα παρατηρείται έλλειψη επαρκών εγκαταστάσεων για στάθμευση σε περιφερειακούς σταθμούς μετρό για μετεπιβίβαση.

2.3.3. Θαλάσσιες Μεταφορές

Απαιτούνται νέες λιμενικές υποδομές σε αρκετές περιπτώσεις, αφού οι υπάρχουσες κρίνονται σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκείς ή/και ευάλωτες στους ανέμους που κυριαρχούν. Επιπλέον, παρατηρούνται ελλείψεις σε χερσαίους χώρους, σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης για επιβάτες και εμπορεύματα και στην επάρκεια οδικών προσβάσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις νησιά δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, ιδιαίτερα την περίοδο εκτός καλοκαιριού, διότι οι ναυτιλιακές εταιρείες μειώνουν τις συχνότητες και τις συνδέσεις τους εκτός περιόδου αιχμής. Για παράδειγμα, σημαντικά νησιά, όπως η Σάμος, υπο-εξυπηρετούνται τον χειμώνα. Επιπλέον, οι άγονες γραμμές δεν κρίνονται επαρκείς σε κάποιες περιπτώσεις.

Τα λιμάνια είναι οργανωμένα είτε ως ανώνυμες εταιρείες είτε ως λιμενικά ταμεία. Κάποια έχουν επιλεγεί προς ιδιωτικοποίηση μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Μέχρι  σήμερα μόνο στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς έχει παραχωρηθεί μια δραστηριότητα, η οποίο αφορά τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ), στην εταιρεία COSCO, με θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Παρατηρείται έλλειψη ακτοπλοϊκών συνδέσεων του Πειραιά ή της Θεσσαλονίκης με την Τουρκία (π.χ. Σμύρνη), παρ’ όλο που υπάρχει αύξηση τουρισμού από την Τουρκία και ευκολότερη έκδοση visa. Ειδικά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει την δυνατότητα να αναδειχθεί ως βασική πύλη εισόδου / εξόδου προς τη Βαλκανική και ανατολικοευρωπαϊκή ενδοχώρα αλλά και γενικότερα την ενδοχώρα της Ευρώπης, λειτουργώντας ως ελκυστικός εναλλακτικός δίαυλος παράκαμψης των στενών των Δαρδανελίων.

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο των σιδηροδρομικών μεταφορών, το ελληνικό σύστημα μεταφορών δεν χαρακτηρίζεται από αναπτυγμένη πολυτροπικότητα. Παρατηρείται έλλειψη συνδέσεων των σιδηροδρομικών και οδικών δικτύων με τις λιμενικές και αεροδρομικές υποδομές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το λιμάνι του Λαυρίου το οποίο προορίζεται να φιλοξενήσει μέρος των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, αλλά δεν φθάνει σε αυτό ούτε αυτοκινητόδρομος, ούτε προαστιακός σιδηρόδρομος.

Παράλληλα στο σύστημα των θαλασσίων μεταφορών παρατηρούνται έντονα φαινόμενα εποχικότητας με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται περίσσια υποδομών τους χειμερινούς μήνες και αντίστοιχη έλλειψή τους κατά τους θερινούς.

2.3.4. Αερομεταφορές

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν πολλά αεροδρόμια συγκριτικά με το μέγεθος και τον πληθυσμό της χώρας. Ακόμη και σήμερα απουσιάζει η ύπαρξη εγκεκριμένου εθνικού σχεδίου (Masterplan) αεροδρομίων. Τα πέντε μεγαλύτερα αεροδρόμια εξυπηρετούν παραπάνω από τα τρία τέταρτα της συνολικής ζήτησης.

Το αεροδρόμιο της Αθήνας, λόγω υψηλού κόστους και μειωμένης ζήτησης αεροπορικών μεταφορών από τους κάτοικους της χώρας (εξαιτίας της οικονομικής κρίσης), έχει χάσει την ευκαιρία να γίνει ενδιάμεσος σταθμός των ταξιδιών (hub and spoke) και οι απευθείας συνδέσεις με άλλες πόλεις του εξωτερικού έχουν σημαντικά μειωθεί.

Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που είναι δεύτερο σε επιβατική κίνηση μετά τον «Ελ. Βενιζέλος», αντιμετωπίζει προβλήματα χωρητικότητας στην περίοδο αιχμής, δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες. Γενικότερα, όπως και στην περίπτωση των θαλάσσιων μεταφορών παρατηρούνται έντονα φαινόμενα εποχικότητας,

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης αποτελεί αποδέκτη σημαντικών επενδύσεων οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμη φθάσει σε στάδιο λειτουργίας και απόδοσης. Τέλος, βασική έλλειψη αποτελεί η απουσία δικτύων υδατοδρομίων και ελικοδρομίων, τα οποία ενισχύουν την προσπελασιμότητα απομακρυσμένων νησιών και περιοχών.

2.3.5. Αστικές Συγκοινωνίες

Αθήνα

Στον οργανωτικό τομέα, τον Ιούνιο του 2011 συγχωνεύτηκαν  οι εταιρείες ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ και αποτέλεσαν νέα εταιρεία υπό την ονομασία Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ). Ταυτόχρονα συστάθηκε η εταιρεία ΣΤΑΣΥ, η οποία προέρχεται από τη συγχώνευση των εταιρειών Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας ΑΕ (ΑΜΕΛ), Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς ΑΕ (ΗΣΑΠ), και ΤΡΑΜ ΑΕ. Οι μετοχές των δύο εταιρειών ανήκουν στον ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με το Ν.3920/2011 ο ΟΑΣΑ είναι υπεύθυνος για το στρατηγικό, επιχειρησιακό σχεδιασμό, συντονισμό και έλεγχο του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα ΜΜΜ στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Στις προαστιακές συγκοινωνίες δραστηριοποιείται ο ΟΣΕ (με τον προαστιακό σιδηρόδρομο) και το ΚΤΕΛ Αττικής ενώ τα έργα κατασκευής του μετρό προωθεί η Αττικό Μετρό ΑΕ.

Το Μετρό της Αθήνας είναι ένα από τα πιο σύγχρονα και προσβάσιμα στον κόσμο και εξυπηρετεί ικανοποιητικά τις περιοχές που καλύπτει. Όπως έχει τεκμηριωθεί στα πλαίσια της Μελέτης Ανάπτυξης του Μετρό, υπάρχει ανάγκη και ζήτηση και για άλλες επεκτάσεις με κυριότερη εκείνη της Γραμμής 4 (Γαλάτσι, Κυψέλη, Κέντρο, Κηφισίας). Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 εξετάσθηκε η δυνατότητα ΣΔΙΤ για μετρό και τραμ, αλλά η προσπάθεια δεν καρποφόρησε.

Τα οδικά μέσα της ΟΣΥ (λεωφορεία, τρόλεϊ) παρεμποδίζονται στην ομαλή λειτουργία τους από την κίνηση υπόλοιπων οχημάτων παρά την ύπαρξη αποκλειστικών λωρίδων για οχήματα ΜΜΜ. Το τραμ δεν αναμειγνύεται αρκετά αποτελεσματικά με την υπόλοιπη κυκλοφορία και δεν διαθέτει ακόμη εκτεταμένο δίκτυο.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη παρατηρούνται παρόμοια προβλήματα με προεξάρχον τη σημαντική καθυστέρηση υλοποίησης του έργου του μετρό και την περιορισμένη προαστιακή / περιφερειακή σιδηροδρομική εξυπηρέτηση.

Στις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις η αστικές συγκοινωνίες αφορούν αποκλειστικά σε λεωφορειακά δίκτυα αστικών ΚΤΕΛ. Έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν η ανάγκη υλοποίησης συστημάτων τραμ σε ορισμένα αστικά συγκροτήματα (π.χ. Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Καλαμάτα, Ιωάννινα) και έχουν μελετηθεί σε διαφορετικούς βαθμούς λεπτομέρειας τέτοια συστήματα αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει οποιαδήποτε σχετική υλοποίηση.

2.3.6. Οριζόντια Θέματα

Παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα οδικής ασφάλειας και προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα ειδικά στο δευτερεύον και επαρχιακό οδικό δίκτυο (βλ. ανάλυση στα προηγούμενα: 2.1.8, 2.1.9).

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Χαρακτηριστικά, παρά τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί, δεν έχουν υλοποιηθεί επαρκώς η εγκατάσταση των συστημάτων ERTMS στις σιδηροδρομικές μεταφορές, και των συστημάτων VTMIS, ISPS στις θαλάσσιες μεταφορές  (e-maritime services). Στην Αθήνα  αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα η έναρξη υλοποίησης του Συστήματος Τηλεματικής, ενώ όσον αφορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο έχει ανακηρυχθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Στην Θεσσαλονίκη η ιδιωτική κοινοπραξία αστικών λεωφορείων έχει προ καιρού εφαρμόσει σύστημα τηλεματικής.

Ειδικά στον τομέα των αερομεταφορών παρατηρούνται κενά στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος (θόρυβος, ρύποι).

Τέλος παρατηρούνται κενά στη στελέχωση και την αποτελεσματική κατάρτιση των στελεχών των φορέων υλοποίησης.

2.4. Ανάλυση SWOT

H Ανάλυση SWOT είναι γενικά αποδεκτή ως τεχνική ανάλυσης μεταφορικών συστημάτων και κατανόησης των Πλεονεκτημάτων και Αδυναμιών και εντοπισμού των Ευκαιριών και των Απειλών που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στον πίνακα 21 παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT του Ελληνικού μεταφορικού συστήματος το οποίο συνοψίζει όσα παρουσιάσθηκαν σε προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου.

| ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ | ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ |
| --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ - Προνομιακή γεωγραφική θέση σαν σημείο εισόδου/εξόδου ΕΕ και Βαλκανικής Χερσονήσου και εγγύτητα στην διώρυγα Σουέζ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Σύνδεση λιμανιού Πειραιά και Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος - Σχετικά σύγχρονο τροχαίο υλικό ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Ολοκλήρωση σε σημαντικό βαθμό αξόνων ΠΑΘΕ, Εγνατίας - Εκτεταμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο - Λειτουργία στην Αθήνα της Αττικής Οδού ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - Μετρό Αθήνας και εκτεταμένο δίκτυο λοιπών μέσων (τραμ, λεωφορεία, τρόλεϊ) ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ / ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Εκτεταμένο δίκτυο λιμανιών και αεροδρομίων - Ισχυρή τουριστική βιομηχανία και ζήτηση - Αυξανόμενη ζήτηση κρουαζιέρας ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ - Εμπειρία σε έργα παραχώρησης στον τομέα μεταφορών - Ανεπτυγμένες συνδυασμένες μεταφορές μέσω Ιταλίας | ΓΕΝΙΚΑ - Πολύ υψηλή εξάρτηση από οδικές μεταφορές (97% Ι.Χ και λεωφορεία) - Υπερ-ρυθμισμένη αγορά (τιμές/κόμιστρο) από το Κράτος χωρίς πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών και πολιτικών - Ανεπαρκής σχεδιασμός των μεταφορών - έλλειψη συστηματικής συλλογής στατιστικών στοιχείων - Ανεπαρκείς υποδομές και εξυπηρετήσεις για δίκτυα συνδυασμένων πολυτροπικών μεταφορών - Κατακερματισμός της διαδικασίας σχεδιασμού - Καθυστερήσεις στους χρόνους υλοποίησης των επενδύσεων - Ανεπαρκής προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Γεωμορφολογία χώρας μη ευνοϊκή για την ανάπτυξη του σιδ/κου δικτύου - Χαμηλή ζήτηση - συνεχώς μειούμενο μερίδιο σιδ/μων - Ημιτελές βασικό δίκτυο και ανεπαρκής αξιοποίησή του - Πεπαλαιωμένο δίκτυο και σταθμοί – ιδιαίτερα σταθμού Αθήνας - Έλλειψη εμπορευματικών κέντρων, έλλειψη σύνδεσης λιμανιών και αεροδρομίων - Ανεπαρκείς σιδ/κες συνδέσεις με βιομηχανικές περιοχές - Πληθώρα ισόπεδων διαβάσεων ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Υψηλοί δείκτες ατυχημάτων, προβληματική διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, έλλειψη σήμανσης, έλλειψη κυκλοφοριακής οργάνωσης - Σημαντικοί αυτ/μοι και ΒΟΑΚ παραμένουν ημιτελείς. Σχετικά μικρό μήκος των αυτ/μων - Ανυπαρξία διαλειτουργικότητας διοδίων - Ανεπαρκής συντήρηση – κυρίως οδοστρωμάτων - Υποεκτίμηση κόστους χρήσης οδικής υποδομής (εξωτερικό κόστος, φθορά, νέες επενδύσεις ) - Ανεπαρκής έλεγχος οδικών εμπορευματικών μεταφορών - Ελλείψεις οδικών παρακάμψεων αστικών συγκροτημάτων ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - Έλλειψη μετρό Θεσσαλονίκης - Ελλιπής διαχείριση στάθμευσης στα αστικά κέντρα - Υστέρηση χρήσης τεχνολογίας στην Αθήνα (ηλεκτρονικό εισιτήριο, συστήματα διαχείρισης στόλου και πληροφόρησης επιβατών) ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ / ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Ανεπαρκείς λιμενικές υποδομές και έλλειψη ορθολογικού σχεδιασμού ακτοπλοϊκού συστήματος - Χαμηλή αποδοτικότητα λιμανιών - Εποχικότητα ζήτησης σε τουριστικά αεροδρόμια και λιμένες. Ανεπάρκεια στην κάλυψη σε περιόδους αιχμής - Ανεπαρκείς υποδομές κρουαζιέρας ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ - Αυξανόμενες εκπομπές αέριων ρύπων από οδικά μέσα - Μη αποτελεσματική λειτουργία παρόχων υπηρεσιών μεταφορών - Ανεπαρκής παιδεία οδηγών και χρηστών οδικού δικτύου - Απουσία ολοκληρωμένου δικτύου μεταφορών χώρας - Έλλειψη χωροταξικής ολοκλήρωσης λόγω απομακρυσμένων νησιών και ορεινών περιοχών χωρίς καλή εξυπηρέτηση από δίκτυα μεταφορών |
| ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ | ΚΙΝΔΥΝΟΙ |
| - Προοπτική ένταξης Σερβίας, ΠΓΔΜ και Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Κορεσμός των στενών του Βοσπόρου και ανάπτυξη εναλλακτικού διαύλου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. - Η Ελλάδα πύλη εμπορευμάτων για τις χώρες χωρίς ακτές, όπως ΠΓΔΜ και χώρα διέλευσης για τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη σε σύνδεση με Αφρική και Ασία - Η ανάπτυξη του τουρισμού - Αύξηση της κινητικότητας του πληθυσμού - Πολιτική ΕΕ που προωθεί ολοκλήρωση ΔΕΔ-Μ, ανάπτυξη πολυτροπικών μεταφορών, περιβαλλοντικά φιλικά μέσα μεταφοράς και ασφάλεια μεταφορών - Νέες τεχνολογικές εφαρμογές επιτρέπουν νέες βελτιωμένες υπηρεσίες - Παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ για αυτοκινητοδρόμους, λιμάνια και αεροδρόμια - Είσοδος ιδιωτών στον σιδηροδρομικό τομέα - Ύπαρξη πόρων Ε’ ΠΠ για επενδύσεις στις μεταφορές. - Συμφόρηση σε σημεία του υπεραστικού οδικού δικτύου και στις πόλεις προσφέρουν ευκαιρίες σε ΜΜΜ | - Αδυναμία ολοκλήρωσης συνεκτικού μεταφορικού δικτύου όσο διαρκεί συγχρηματοδότηση ΕΕ - Οικονομική κρίση, αδυναμία τραπεζών να χρηματοδοτήσουν συγχρηματοδοτούμενα, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις - Έλλειψη συνεργιών μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων - Έλλειψη πολιτικής συνέχειας για πλήρη απελευθέρωση και ορθολογισμό των μεταφορών - Θεσμικό πλαίσιο δημοσίων έργων που δυσκολεύει την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και την απορρόφηση πόρων - Ισχυρός ανταγωνισμός από λιμάνια στην Βόρεια Ευρώπη και την Μεσόγειο - Έλλειψη πόρων για δημόσιες επενδύσεις στις λιμενικές και αεροπορικές υποδομές στα πλαίσια της Ε’ ΠΠ - Ελλείψεις σε εγκαταστάσεις διατροπικότητας - Αδυναμία επαρκούς χρηματοδότησης ανανέωσης τροχαίου υλικού και άλλων επενδυτικών έργων στον σιδηρόδρομο και στις αστικές συγκοινωνίες |

Πίνακας 21:	Ανάλυση SWOT

Στη συνέχεια συνοψίζονται τα κυριότερα ειδικά συμπεράσματα από την ανάλυση SWOT.

Σιδηροδρομικές Μεταφορές

Θετική προοπτική δημιουργεί η συνέχιση της χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Ανάλογη θετική προοπτική αποτελεί η πρόσβαση στη θάλασσα, με σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών, ως σημείων εισόδου για τις εμπορευματικές μεταφορές.

Οι ευκαιρίες του τομέα των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα είναι αυτές που σχετίζονται με την ενδεχόμενη αύξηση του μεριδίου του εντός του συνόλου των χερσαίων επιχειρήσεων μεταφορών μέσω της βελτίωσης των υποδομών και παρεμβάσεων στον τομέα της οργάνωσης και λειτουργίας.

Άνοδος των μεριδίων σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου θα έχει σαν αποτέλεσμα θετικές επιπτώσεις στους τομείς εκπομπών θορύβου και αερίων του θερμοκηπίου.

Οδικές Μεταφορές

Λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, η Ελλάδα διαθέτει πλεονεκτήματα που έχουν ληφθεί υπόψη στη διαδικασία καθορισμού των διεθνών και διευρωπαϊκών διαδρόμων κυκλοφορίας.

Με το αναπτυσσόμενο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων η χώρα θα συμβαδίσει με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τις διεθνείς οδικές συνδέσεις της. Το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο παρουσιάζουν ελλείψεις συντήρησης και σήμανσης λόγω ανεπάρκειας σχετικής χρηματοδότησης. Απαιτούνται βελτιώσεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.

Θαλάσσιες Μεταφορές

Η Ελλάδα έχει μακρά ναυτική παράδοση και ο ναυτιλιακός τομέας ανέκαθεν έπαιζε σημαντικό ρόλο στην οικονομική, εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Για τη βελτιστοποίηση της ικανότητας και της απόδοσης των υφιστάμενων και νέων υποδομών κρίνεται απαραίτητη η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και η βελτίωση της ασφάλειας, προσβασιμότητας και της αξιοπιστίας του δικτύου, με τη δημιουργία και τη βελτίωση των τερματικών, των υποδομών πρόσβασης και εκτενέστερη χρήση τεχνολογίας ειδικά στον τομέα διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Αεροπορικές Μεταφορές

Ο υποτομέας των αεροπορικών μεταφορών είναι σημαντικός για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων μεγαλύτερων αποστάσεων - ιδιαίτερα για τα επαγγελματικά ταξίδια, του τουρισμού, των νησιών και της οικονομίας γενικότερα. Εποχιακά λόγω αυξημένου  τουρισμού, δημιουργούνται  σημεία συμφόρησης, ιδίως στα αεροδρόμια που βρίσκονται σε περιοχές με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον.

Απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις σχετικές με θέματα άρσης αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις αερομεταφορές.

Στρατηγικοί Στόχοι

Οι στόχοι της Εθνικής Πολιτικής στον τομέα των μεταφορών, που διέπουν την διαμόρφωση του ΣΠΕΜ, συνάδουν με τους αντίστοιχους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντικό ορόσημο στην διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών αποτέλεσε η έκδοση της Λευκής Βίβλου το 2001 υπό τον τίτλο: «Ευρωπαϊκή Πολιτική των Μεταφορών για το 2010: Ώρα για αποφάσεις». Ακολούθησε το 2009 η δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου υπό τον τίτλο: «Αναθεώρηση της πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ προς ένα καλύτερα ενοποιημένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ¨ΔΕΔ-Μ¨ στην υπηρεσία της κοινής πολιτικής μεταφορών».

Η Λευκή Βίβλος του 2011 (που αναθεώρησε την προηγούμενη έκδοση του 2001) περιέχει συγκεκριμένους στόχους και όρους. Στους τελευταίους ανήκει και ο όρος «Ευρωπαϊκή Περιοχή Μεταφορών», ο οποίος αναφέρεται στην επίτευξη μιας πλήρους και ουσιαστικής ενοποίησης του συστήματος μεταφορών της ΕΕ. Στην «Ευρωπαϊκή περιοχή Μεταφορών» περιλαμβάνεται και η δημιουργία των:

- Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

- Ενιαίου Σιδηροδρομικού Χώρου

- Ενιαίου Θαλάσσιου Χώρου, ή της λεγόμενης «μπλε ζώνης» για τις θαλάσσιες μεταφορές.

3.1. Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

Προκειμένου να λειτουργήσει η έννοια του «Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών» δηλαδή χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στην προώθηση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων μεταφορών καθώς και της ελεύθερης πρόσβασης στα δίκτυα αυτά. Tα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των ΔΕΔ-Μ είναι:

- η ειδική γραμμή διευκόλυνσης CEF (Connecting Europe Facility),

- το Tαμείο Συνοχής και ορισμένες δραστηριότητες των Διαρθρωτικών Ταμείων,

- τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

- οι εγγυήσεις δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Σημαντικό χαρακτηριστικό της προσέγγισης σχεδιασμού (Κανονισμός 1315/2013) είναι η ανάπτυξή της σε δύο επίπεδα:

- Το «Βασικό Δίκτυο» - σαν ανώτερο επίπεδο - το οποίο περιλαμβάνει άξονες και κόμβους ζωτικής σημασίας για τις ροές κυκλοφορίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, των γειτόνων της και άλλων μερών του κόσμου, και

- το «Αναλυτικό Δίκτυο» το οποίο συνδέει με κατάλληλο τρόπο περιφέρειες εντός της ΕΕ και παρέχει τη βασική υποδομή για πολυτροπικές (multimodal) επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.

Λόγω της σημασίας και συνάφειας με το παρόν ΣΠΕΜ παρατίθενται στο Παράρτημα Α οι χάρτες των ΔΕΔ-Μ που έχουν εγκριθεί για την Ελλάδα (βασικό και αναλυτικό).

3.2. Στόχοι Λευκής Βίβλου

Η Λευκή Βίβλος, η οποία διαμορφώθηκε το 2011, υιοθέτησε – με ορίζοντα υλοποίησης το έτος 2050 – τους κατωτέρω δέκα στόχους:

- Μείωση στο ήμισυ της χρήσης αυτοκινήτων, που κινούνται με «συμβατικά καύσιμα» στις αστικές μετακινήσεις έως το 2030 και σταδιακή κατάργησή τους στις πόλεις έως το 2050. Κύριος στόχος είναι η επίτευξη μιας ουσιαστικά απαλλαγμένης από CO2 αστικής πραγματικότητας.

- Στις αερομεταφορές, τα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να ανέλθουν στο 40% έως το 2050. Επίσης οι εκπομπές CO2 από καύσιμα πλοίων πρέπει να μειωθούν εντός της ΕΕ κατά 40% (εάν δε είναι εφικτό και κατά 50%) έως το 2050.

- Το 30% των οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε αποστάσεις άνω των 300 km πρέπει να στραφεί σε άλλα μέσα μεταφοράς, όπως ο σιδηρόδρομος ή τα πλωτά μέσα έως το 2030. Έως το 2050 το ποσοστό αυτό πρέπει να υπερβεί το 50% με τη βοήθεια διαμόρφωσης αποτελεσματικών και οικολογικών εμπορευματικών διαδρόμων.

- Έως το 2050 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας. Απαιτείται τριπλασιασμός του μήκους του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας μέχρι το 2030 και διατήρηση ενός πυκνού σιδηροδρομικού δικτύου σε όλα τα κράτη μέλη. Μέχρι το 2050, στόχος είναι η πλειονότητα των επιβατικών μεταφορών μεσαίων αποστάσεων να πραγματοποιείται με το σιδηρόδρομο.

- Μέχρι το 2050 απαιτείται να εξασφαλισθεί η σύνδεση όλων των αερολιμένων του κεντρικού δικτύου με το σιδηροδρομικό δίκτυο, κατά προτίμηση υψηλής ταχύτητας. Παράλληλα, όλα τα κεντρικά θαλάσσια λιμάνια θα πρέπει να συνδέονται επαρκώς με το σύστημα σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και, όπου είναι δυνατόν, με το σύστημα εσωτερικών πλωτών οδών.

- Εξάπλωση εκσυγχρονισμένης υποδομής διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη έως το 2020 και ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου. Επιπλέον, εξάπλωση ισοδύναμων χερσαίων και πλωτών συστημάτων διαχείρισης των μεταφορών. Τέλος, εξάπλωση του ευρωπαϊκού παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (Galileo).

- Έως το 2020, καθιέρωση του πλαισίου για ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών, διαχείρισης και πληρωμών για τις πολυτροπικές μεταφορές.

- Μέχρι το 2050, προσέγγιση του στόχου επίτευξης μηδενικού αριθμού θανάτων στις οδικές μεταφορές. Στόχος είναι η διασφάλιση ότι η ΕΕ θα παραμείνει στην παγκόσμια πρωτοπορία στον τομέα της ασφάλειας υποδομών και της ασφάλειας προσώπων στις μεταφορές σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.

- Η επιδίωξη πλήρους εφαρμογής των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει» και των δεσμεύσεων του ιδιωτικού τομέα για την εξάλειψη των στρεβλώσεων - συμπεριλαμβανομένων των επιζήμιων επιδοτήσεων - θα δημιουργήσει έσοδα και συνεπώς χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων στις μεταφορές.

- Απαιτείται ένα πλήρως λειτουργικό πανευρωπαϊκό πολυτροπικό «κεντρικό δίκτυο» ΔΕΔ-Μ έως το 2030 και ένα υψηλής ποιότητας και μεταφορικής ικανότητας δίκτυο έως το 2050, ταυτόχρονα με ένα αντίστοιχο σύνολο υπηρεσιών πληροφοριών.

3.3. Θεματικοί Στόχοι «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» θέτει ως γενικό στόχο, που αποτελεί και στόχο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2014-2020), την «έξυπνη», βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Σαν εξειδίκευση του γενικού αυτού στόχου έχουν οριστεί συγκεκριμένοι επί μέρους θεματικοί στόχοι, εκ των οποίων δύο αφορούν άμεσα στον τομέα των Μεταφορών:

- ο 7ος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης από σημαντικά δίκτυα υποδομών»,

- ο 4ος  «Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών».

Παράλληλα, ο τομέας των Μεταφορών βρίσκεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τους παρακάτω θεματικούς στόχους:

- Θεματικός στόχος 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», σε σχέση με τα καινοτόμα συστήματα μεταφορών.

- Θεματικός στόχος 2: «Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας». Προωθείται η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων πληροφορικής για τη διαχείριση και τη λειτουργία των μεταφορικών δικτύων, καθώς και για την πληροφόρηση των χρηστών.

- Θεματικός στόχος 5 «Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου» με σκοπό τη πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων από τη λειτουργία του συστήματος των μεταφορών

- Θεματικός στόχος 6: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». Προωθείται η μείωση της ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία με την παράκαμψη των αστικών κέντρων.

- Θεματικός στόχος 8: «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων». Είναι προφανής η συμβολή των παρεμβάσεων του τομέα στην απασχόληση τόσο κατά την περίοδο της κατασκευής των έργων όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας τους.

3.4. Στόχοι Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών

Ιστορικό

Η διαμόρφωση της σύγχρονης Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών έχει την αφετηρία της ήδη από το 1994 με τη μελέτη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης «ΕΛΛΑΔΑ 2010», η οποία έθεσε στόχους εθνικής πολιτικής με χρονικό ορίζοντα το έτος 2010 και αφορούσε σε όλα τα υποσυστήματα μεταφορών. Οι προτεραιότητες της μελέτης αυτής εξειδικεύτηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Γ΄ ΚΠΣ (1999), ενώ στο πλαίσιο προετοιμασίας του ΕΣΠΑ 2007-2013 συντάχθηκε η Γενική Μελέτη Ανάπτυξης Μεταφορών (2006) από την οποία προτάθηκαν οι βασικές εθνικές επιλογές και προτεραιότητες στον τομέα των μεταφορών.

Στις αρχές του 2013 και στα πλαίσια προετοιμασίας της χώρας για την προγραμματική περίοδο (2014-2020) ανατέθηκε από την Γενική Γραμματεία Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με στόχο την διαμόρφωση των θέσεων της χώρας  σχετικά με τους Θεματικούς Στόχους που παρουσιάσθηκαν στην προηγούμενη ενότητα.

Σύμφωνα με την εμπειρογνωμοσύνη του ΙΜΕΤ η οποία έλαβε υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση, την οικονομικό – πολιτική ιδιαιτερότητα της χώρας αλλά και τις δυνατότητες που της προσφέρει η γεωγραφική της θέση, οι στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης στον τομέα των μεταφορών ορίζονται ως εξής:

- Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών μεταφορών και εμπέδωση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς μεταφορών στη χώρα, με τους επιμέρους στόχους:

- Ολοκλήρωση της ανάπτυξης «βασικών» αξόνων του εθνικού συστήματος μεταφορών.

- Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μετακίνησης προσώπων και μεταφοράς προϊόντων.

- Ομαλή λειτουργία της «αγοράς» μεταφορών χωρίς στρεβλώσεις

- Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών και των ενεργειών που αυτή αποβλέπει.

- Αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης και ανάδειξη της χώρας σε κύρια Βαλκανική Πύλη και κόμβο Μεταφορών της ανατολικής Μεσογείου, με επιμέρους στόχους:

- Ουσιαστική ένταξη της χώρας στο συγκοινωνιακό διάδρομο συνδυασμένων μεταφορών κατά μήκος του βόρειου τόξου της Μεσογείου.

- Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της χώρας για την ανάπτυξη υπηρεσιών Μεταφορών «κομβικού σημείου».

- Παροχή δυνατότητας πρόσβασης μέσω της Ελλάδας προς την ΕΕ, Ιταλία/ Δυτική Ευρώπη.

- Υλοποίηση διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης του συστήματος Σχεδιασμού, και «παραγωγής έργων» στον τομέα των Μεταφορών, με επί μέρους στόχους:

- Καθιέρωση μιας συνολικής και αποτελεσματικής «διακυβέρνησης» του συστήματος μεταφορών.

- Συστηματική διεξαγωγή διαδικασιών «Σχεδιασμού Συστήματος».

- Βέλτιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή και εκμετάλλευση των έργων.

- Συστηματική επίβλεψη του τομέα των Μεταφορών για την τήρηση των νόμων, των κανονισμών και της ουσιαστικής λειτουργίας της «αγοράς».

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προσφερόμενης εξυπηρέτησης από τα διάφορα μεταφορικά μέσα.

- Τήρηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών περιορισμών.

- Εισαγωγή και χρήση «ευφυΐας» στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα και ανάπτυξη της Ελληνικής καινοτομίας μέσα από την επιστημονική έρευνα.

Ορίζοντας Σχεδιασμού

Ως ορίζοντας του παρόντος σχεδιασμού (ΣΠΕΜ) υιοθετήθηκε το έτος 2025. Ο ορίζοντας αυτός υπερβαίνει εκείνον της πέμπτης προγραμματικής περιόδου (2020/2023) και θεωρείται ως ο συντομότερος δυνατός προκειμένου να ορισθούν στόχοι εθνικής πολιτικής μεταφορών οι οποίοι είναι από την φύση τους μεσο-μακροπρόθεσμοι και των οποίων η υλοποίηση υπερβαίνει εκ των πραγμάτων τις δυνατότητες μιας συγκεκριμένης χρηματοδοτικής περιόδου.

Η υιοθέτηση ενός πλέον απομακρυσμένου ορίζοντα σχεδιασμού όπως π.χ. θα ήταν η εικοσαετία (2035) προϋποθέτει την εκπόνηση περισσότερο εξειδικευμένων (σε σύγκριση με την παρούσα) μελετών με χρήση ειδικών εργαλείων (μεταφορικά μοντέλα) τα οποία προβλέπεται να αναπτυχθούν μελλοντικά.

Συμπερασματικά ο ορίζοντας σχεδιασμού του ΣΠΕΜ ορίζεται σαν «μεσοπρόθεσμος» και  συμπίπτει με το έτος 2025.

Στρατηγικοί Στόχοι Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που προηγήθηκε (και ειδικότερα την ανάλυση SWOT του προηγούμενου κεφαλαίου), τα μέχρι σήμερα διαμορφωμένα πλαίσια στρατηγικής σε επίπεδο ΕΕ αλλά και τις προηγούμενες εργασίες, εμπειρογνωμοσύνες και μελέτες σε επίπεδο χώρας, οι στρατηγικοί στόχοι της Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2025 διατυπώνονται ως εξής:

- Δημιουργία ενός «συνεκτικού» Συστήματος Μεταφορών το οποίο επιτυγχάνει συνολική βελτίωση της προσιτότητας επί μέρους περιοχών - Περιφερειών και άρση των σημείων συμφόρησης.

Η δομή του συνολικού δικτύου αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε μεταφορικού μέσου και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες συμπληρωματικότητάς τους. Επιδιώκεται η προσέγγιση ολοκλήρωσης των «βασικών» ΔΕΔ-Μ και η υλοποίηση των απολύτως απαραίτητων «αναλυτικών» ΔΕΔ-Μ προκειμένου να εξασφαλισθεί η «συνεκτικότητα» του συνολικού συστήματος.

- Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες του Συστήματος Μεταφορών και διασφάλιση ασφαλούς, ομαλής και οικονομικά αποτελεσματικής λειτουργίας επί μέρους δικτύων και συστημάτων.

- Αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας και ανάδειξη της χώρας σε περιφερειακό κόμβο μεταφορών. Ανάπτυξη πολυτροπικών μεταφορών

- Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (αειφορία) του Μεταφορικού Συστήματος με ιδιαίτερη έμφαση εντός των αστικών συγκροτημάτων. Βελτιστοποίηση χρήσης φυσικών πόρων.

- Εκμετάλλευση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των τεχνολογικών εξελίξεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

- Βελτίωση, στους διοικητικούς και οργανωτικούς τομείς των συστημάτων σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας των μεταφορικών δικτύων και συστημάτων.

Προτεραιότητες Πολιτικής

Λαμβάνοντας υπόψη την προηγηθείσα αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης (μέσω και της ανάλυσης SWOT), τους στόχους που παρουσιάσθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, τις σχετικές πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και στα πλαίσια των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΤΠΑ, ΤΣ, CEF), την πρόοδο της διαδικασίας εθνικού αναπτυξιακού προγραμματισμού (2014 - 2020), το ήδη διαμορφωθέν σχετικό Κανονιστικό Πλαίσιο αλλά και τις σχετικές εργασίες που προηγήθηκαν, διαμορφώθηκαν οι προτεραιότητες πολιτικής του ΣΠΕΜ που εξασφαλίζουν την επίτευξη των τεθέντων στόχων.

Οι πολιτικές αυτές έχουν αναλυτικά ως εξής:

- Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στα ΔΕΔ-Μ.

Η πρόοδος ολοκλήρωσης των ΔΕΔ-Μ όλων των υποσυστημάτων αποτελεί προτεραιότητα όλων των κρατών – μελών της ΕΕ. Αποτελεί επομένως προτεραιότητα υψηλού βαθμού για το ΣΠΕΜ η προσπάθεια ολοκλήρωσης του βασικού δικτύου και επίτευξης της μεγαλύτερης δυνατής προόδου σε σχέση με το αναλυτικό δίκτυο (με τις απαιτούμενες προσαρμογές λόγω του ορίζοντα αναφοράς του - έτος 2025).

- Ανάπτυξη ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ποιότητας.

Η συγκεκριμένη πολιτική αποσκοπεί στη δημιουργία και στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία ελκυστικού σιδηροδρομικού δικτύου ώστε να αυξηθεί το μεταφορικό του έργο (επιβατικό και εμπορευματικό). Κρίσιμα στοιχεία υλοποίησης της πολιτικής αυτής αποτελούν η μείωση των χρόνων διαδρομής και των χρονοαποστάσεων εξυπηρέτησης με αποτέλεσμα την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (κόστους μεταφοράς) όπως επίσης και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς (σταθμοί διαλογής, εμπορευματικά κέντρα, συνοριακοί σταθμοί τόσο από πλευράς υποδομών όσο και από πλευράς σχετικών διαδικασιών, διαλειτουργικότητα κλπ).

- Ενίσχυση της περιφερειακής προσβασιμότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ.

Κύρια επιδίωξη πολιτικής είναι η προέκταση και η συμπλήρωση του ενιαίου συστήματος διακίνησης επιβατών με απώτερη βεβαίως επιδίωξη την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότερες πολιτικές είναι οι εξής:

  - Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών οδικών συνδέσεων.

  - Ανάπτυξη αναγκαίων υποδομών στους ήδη υπάρχοντες λιμένες και αεροδρόμια για την ενδυνάμωση των συνδυασμένων μεταφορών και σύνδεση αυτών με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο.

  - Βελτίωση της σύνδεσης της ενδοχώρας κάθε Περιφέρειας με τα εθνικά και διεθνή εμπορικά, παραγωγικά και αστικά κέντρα.

  - Συνδέσεις οικιστικών κέντρων και τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών με το κύριο οδικό δίκτυο και διευρωπαϊκούς άξονες.

  - Μείωση χρόνου μετακίνησης των ευπαθών γεωργικών προϊόντων.

- Απαλοιφή των σημείων συμφόρησης

Η πολιτική αυτή συνεπάγεται την μείωση των καθυστερήσεων με την αύξηση της χωρητικότητας.

Η πολιτική αυτή αφορά κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα – όπου παρατηρούνται οι σημαντικότερες καθυστερήσεις – αλλά και σε ειδικά σημεία των υπεραστικών δικτύων. Η αύξηση της χωρητικότητας είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τη χρήση κατάλληλων υποδομών αλλά κατά προτεραιότητα με μέτρα διαχείρισης τα οποία θα εξασφαλίσουν ότι εξαντλούνται πλήρως οι δυνατότητες των υπαρχουσών υποδομών.

- Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και προαγωγή βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Η πολιτική αυτή εκφράζεται κυρίως μέσω της λήψης μέτρων και υλοποίησης επενδύσεων ώστε να μειωθούν οι βλαβερές εκπομπές αερίων ρύπων και ο θόρυβος που δημιουργείται από τις μετακινήσεις, να βελτιωθεί η περιβαλλοντική επίδοση των συστημάτων μεταφορών και να προωθηθεί η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, η γενικότερη πολιτική αναλύεται επί μέρους ως εξής:

- Λήψη μέτρων με στόχο την μείωση της συνολικά χρησιμοποιούμενης ενέργειας στις μεταφορές και την προώθηση πηγών ενέργειας που συνδέονται με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

- Ολοκλήρωση ηλεκτροκίνησης στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

- Περιβαλλοντική βελτίωση των λιμενικών υποδομών της χώρας.

- Λήψη μέτρων και πραγματοποίηση επενδύσεων στα αεροδρόμια της χώρας για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους, δίνοντας  ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία από τον θόρυβο.

- Προώθηση επενδύσεων αστικών μαζικών μεταφορών (κυρίως με επεκτάσεις στα μέσα σταθερής τροχιάς) και αναδιοργάνωση του συστήματος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) με στόχο τη μείωση της χρήσης ΙΧ οχημάτων.

- Διαμόρφωση πρόσφορων συνδέσεων με ΜΜΜ μεταξύ των αστικών πληθυσμιακών συγκεντρώσεων και των χώρων συγκεντρώσεων δραστηριοτήτων.

- Δράσεις και έργα υποστήριξης μετακινήσεων πεζή και με ποδήλατο στα (μεγάλα ιδίως) αστικά συγκροτήματα.

- Ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης κινητικότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην χωροθέτηση εγκαταστάσεων (π.χ. στη χωροθέτηση σχολικών εγκαταστάσεων).

- Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα.

Η ανάπτυξη της χρήσης τεχνολογικών καινοτομιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα των μεταφορών συμβάλλουν στην αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη κυκλοφορία των ατόμων ή των εμπορευμάτων. Οι επί μέρους σχετικές πολιτικές αναλύονται ως εξής:

- Ανάπτυξη συστημάτων για την παροχή πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση και σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους εμπλεκόμενους στη μεταφορική διαδικασία.

- Συντονισμός υπηρεσιών μεταξύ όλων των επιβατικών μέσων μεταφορών, π.χ. συντονισμός υπηρεσιών μέσω ενοποιημένων συστημάτων εισιτηρίων και συντονισμός υπηρεσιών μεταξύ μέσων και παρόχων συγκοινωνιακού έργου.

- Διασφάλιση της χωρικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης ισότιμης δυνατότητας για πρόσβαση και μετακίνηση του συνόλου των πολιτών.

Οι μεταφορές πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους. Η συγκεκριμένη πολιτική εξειδικεύεται ως εξής:

- Άρση της απομόνωσης και ενίσχυση της προσπελασιμότητας σε ορεινές, παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. νησιά) και με την δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων.

- Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα μεταφορών των ανθρώπων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.

- Εξασφάλιση ασφαλούς και ποιοτικής λειτουργίας των δικτύων και υποδομών μεταφορών και συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Βελτίωση διοικητικών διαδικασιών του τομέα μεταφορών.

- Βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας του συστήματος μεταφορών και ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης των ατυχημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδική ασφάλεια, λόγω του μεγάλου αριθμού και της σοβαρότητας των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στην προσαρμογή στις υπάρχουσες κοινοτικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και διαχείριση των αερομεταφορών, των  θαλάσσιων μεταφορών κλπ.

- μέτρα για βελτίωση διοικητικών και οργανωτικών διαδικασιών, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

- Προώθηση της χρήσης ιδιωτικών κεφαλαίων και γενικότερα δυναμικότερη και εκτενέστερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη και την λειτουργία του μεταφορικού συστήματος. Μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων.

Αναγνωρίζεται ότι βασική παράμετρο υλοποίησης του ΣΠΕΜ αποτελεί η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων και δράσεων που αυτό περιλαμβάνει μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στα πλαίσια της Ε’ Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020. Βασική σχετική προϋπόθεση αποτελεί η ικανοποίηση των σχετικών «αιρεσιμοτήτων» που έχει θέσει η ΕΕ.

Οι αιρεσιμότητες, αποτελούν προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν καθοριστεί για όλα τα Κράτη Μέλη, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα και δράσεις για τη περίοδο 2014-2020. Τα Κράτη μέλη οφείλουν έως το τέλος του 2016 να ικανοποιήσουν τις σχετικές απαιτήσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, η μη υλοποίηση τους εντός των χρονικών ορίων που τίθενται αποτελεί παράγοντα που σε συνδυασμό με άλλους είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σχετική αναστολή πληρωμών.

Για την Ελλάδα οι εκ των προτέρων θεματικές αιρεσιμότητες στον τομέα των μεταφορών συνοψίζονται, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο εισαγωγικό κεφάλαιο, ως εξής:

- Ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις μεταφορών το οποίο ικανοποιεί τις νομικές απαιτήσεις για στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και το οποίο καθορίζει:

  - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων:

    - των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:  στο βασικό ΔΕΔ-Μ και στο αναλυτικό δίκτυο όπου προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και

    - δευτερογενείς συνδέσεις·

  - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

- μέτρα για να εξασφαλιστεί η ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων για να παράγουν τη σειρά έργων.

Διαβούλευση με Περιφέρειες

Προκειμένου να διαμορφωθεί το ΣΠΕΜ κρίθηκε απαραίτητο, όπως άλλωστε απαιτούν οι σχετικές διεθνείς προδιαγραφές, να πραγματοποιηθεί εκτεταμένη διαβούλευση με σχετικές κρατικές υπηρεσίες αλλά και εκπροσώπους των Περιφερειών της χώρας.

Παράλληλα με την εκκίνηση της διαδικασίας προετοιμασίας για την Ε’ ΠΠ ζητήθηκαν προτάσεις από τους φορείς δικαιούχους και τις Περιφέρειες για τη διαμόρφωση μεταφορικής αναπτυξιακής στρατηγικής της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Οι προτάσεις αυτές συντάχθηκαν από τις Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ), στο πλαίσιο των οδηγιών της υπ’ αριθμόν 13650/ΕΥΣΣΑΑΠ 6432/29-3-2013 2ης Εγκυκλίου της ΕΥΣΑΑΠ για Σχεδιασμό και Κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020. Οι προτάσεις όφειλαν να προκύψουν κατόπιν ευρείας διαβούλευσης με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και να αναφέρονται στο πλαίσιο των Θεματικών Στόχων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ανά Θεματικό Στόχο και ανά ΕΔΕΤ.

Ειδικά όσον αφορά στην διαβούλευση με τις Περιφερειακές Διοικήσεις, ζητήθηκε η σύνταξη τεύχους προτάσεων σχετικά με τον μεταφορικό σχεδιασμό. Οι Περιφέρειες έλαβαν υπόψη τους τις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες σε διαπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο με σκοπό την ύπαρξη σύμπνοιας με τους στόχους της Ευρώπης 2020 και των δεσμεύσεων της χώρας για την ποιοτική άνοδο και ανταγωνιστικότητα της.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά, κατά Περιφέρεια, οι σχετικές απόψεις ενώ σε πλήρη ανάπτυξη αυτές παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β.

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, αξιοποιώντας τη σημαντική γεωπολιτική θέση που κατέχει, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα των διαπεριφερειακών συνδυασμένων μεταφορών στοχεύοντας να αναδειχτεί ως κομβικό σημείο της Βαλκανικής, Ανατολικοευρωπαϊκής και Ασιατικής ενδοχώρας.

Στην Περιφέρεια εντοπίζονται ελλείψεις στην μεταφορική υποδομή ιδιαίτερα στον σιδηροδρομικό τομέα. Έργα εθνικής κλίμακας θεωρούνται η ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού, η αναβάθμιση των λιμανιών και των αεροδρομίων της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης και η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της Περιφέρειας που την συνδέει με τις υπόλοιπες Περιφέρειες και με τα γειτονικά κράτη.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι, λόγω της μεγάλης έκτασης και του ιδιαίτερου ανάγλυφου της, στην Π-ΑΜΘ παρουσιάζεται έντονα η ανάγκη ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, που αν και έχουν χαμηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους, αποτελούν κρίσιμο σύνδεσμο των μικρών οικισμών με τις πόλεις υποστηρίζοντας τη μεταφορά προϊόντων και τη διακίνηση τουριστών, ειδικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Οροσειράς Ροδόπης και της διασυνοριακής περιοχής του Βορείου Έβρου

Το πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έμφαση σε όλα τα υποσυστήματα των μεταφορών.

Κεντρική Μακεδονία

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει ήδη ανεπτυγμένα μεταφορικά δίκτυα και διαθέτει μεταφορικές πύλες της χώρας. Δύο από τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας αποτελούν κομμάτι των ΔΕΔ-Μ και επομένως είναι εθνικής σημασίας.

- Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στην συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης

- Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης, στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη.

Το πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας δεν προτείνει συγκεκριμένες δράσεις αλλά ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έμφαση σε όλα τα υποσυστήματα των μεταφορών.

Δυτική Μακεδονία

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ευρισκόμενη στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας μας, έχει την ιδιαιτερότητα να συνορεύει με δύο διαφορετικές χώρες. Η θέση της αυτή την καθιστά πύλη εισόδου τόσο από τα βόρεια όσο και από τα δυτικά. Στην ενίσχυση του ρόλου της αυτού συμβάλλει και η Εγνατία Οδός.

Το πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί μερικώς με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες υποδομές εκτός από τις οδικές.

Θεσσαλία

Η μεταφορική πολιτική της Περιφέρειας συνοψίζεται στα εξής:

- ολοκλήρωση των σημαντικών / κύριων μεταφορικών υποδομών Ε – 65, ΠΑΘΕ, σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη

- ολοκλήρωση και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων

- κατασκευή νέων έργων βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας.

- συνδέσεις οικιστικών κέντρων και τουριστικών – πολιτιστικών περιοχών με το κύριο οδικό δίκτυο και διευρωπαϊκούς άξονες

Ήπειρος

Στην Περιφέρεια της Ηπείρου βρίσκεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το οποίο αποτελεί σημαντική πύλη εισόδου της χώρας σε συνδυασμό με τον θαλάσσιο διάδρομο της Αδριατικής.

Έχει ήδη βελτιωθεί η προσπελασιμότητα του λιμανιού με την Εγνατία Οδό και στοχεύεται περαιτέρω βελτίωση μέσω του σιδηροδρόμου και της Ιόνιας Οδού. Η Περιφέρεια προωθεί τις «πράσινες» μεταφορές δίνοντας έμφαση στην δημιουργία τραμ στην πόλη των Ιωαννίνων και στη γενικότερη βελτίωση των αστικών υποδομών για την ενίσχυση της πεζής κινητικότητας και της κινητικότητας με ποδήλατο.

Τα πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί μερικώς με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας. Θεωρείται χρήσιμη η επένδυση σε υποδομές υδατοδρομίων στη Κέρκυρα και στη λίμνη των Ιωαννίνων.

Ιόνιο Πέλαγος

Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από το έντονο νησιωτικό της χαρακτήρα και οι πολιτικές της σχετίζονται κυρίως με τα λιμάνια των νησιών της. Οι δύο βασικοί στόχοι της Περιφέρειας είναι:

- Συνθήκες ασφαλούς «εσωτερικής» χερσαίας σύνδεσης και διακίνησης (με κατά προτεραιότητα συνδέσεις στον αστικό ιστό, τις πύλες και τις απομακρυσμένες περιοχές).

- Ενδοπεριφερειακή κινητικότητα και ένταξη στον εθνικό και διεθνή περίγυρο, μέσα από τη λειτουργία ενός δικτύου λιμένων και εναέριων μεταφορών συνδεδεμένων με τα βασικά οδικά δίκτυα.

Τέλος, η Περιφέρεια εισάγει και την ανάγκη ανάπτυξης υδατοδρομίων για βελτίωση της εσωτερικής κινητικότητας, αποκλεισμού μικρών νησιών από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού.

Στόχος της Περιφέρειας είναι να δημιουργήσει ένα νοητό άξονα από το βορρά ως το νότο, αναβαθμίζοντας τις λιμενικές, αεροπορικές και οδικές υποδομές. Επιπλέον, η Περιφέρεια επιθυμεί την αναβάθμιση οδικών τμημάτων που συνδέουν επιβατικούς σταθμούς (λιμάνια, αεροδρόμια) μεταξύ τους ώστε να ευνοηθούν τόσο οι πολυτροπικές μετακινήσεις όσο και η εύκολη πρόσβαση προς την ενδοχώρα των νησιών.

Τα πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έμφαση σε όλα τα υποσυστήματα των μεταφορών.

Δυτική Ελλάδα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση συνδέοντας την Πελοπόννησο με την Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο. Αποτελεί μία εκ των κυριότερων πυλών της χώρας, θεωρούμενη ως η Δυτική Πύλη της Ελλάδας προς την Αδριατική και την Δυτική Ευρώπη.

Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας είναι εκτεταμένο και βελτιώνεται συνεχώς. Η Περιφέρεια τείνει να μετατραπεί σε σταυροδρόμι συνδυασμένων μεταφορών και περιοχή σύγκλισης των δύο εθνικών - διεθνών αξόνων ανάπτυξης: του ΠΑΘΕ και του υπό υλοποίηση Δυτικού Άξονα.

Απαιτείται η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών στα ήδη υπάρχοντα λιμάνια της Περιφέρειας για την ενδυνάμωση των συνδυασμένων μεταφορών με σκοπό την επαρκή σύνδεση αυτών με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, τη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων καθώς και τη δημιουργία αναβαθμισμένων υποδομών και σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης του μεταφορικού έργου. Η περιφέρεια έχει σημαντικές δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν καθώς υπάρχει μικρότερο λιμάνι (Αίγιο) για εμπορικές συναλλαγές και το λιμάνι του Κατακώλου που είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια στην Μεσόγειο για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας.

Το πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας δεν προτείνει συγκεκριμένες δράσεις αλλά ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έμφαση σε όλα τα υποσυστήματα των μεταφορών.

Στερεά Ελλάδα

Κατά τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους κατασκευάστηκε μεγάλος αριθμός έργων, τα οποία αφορούν σε βελτίωση Εθνικών, Περιφερειακών και τοπικών οδών, σε επεκτάσεις και βελτιώσεις λιμανιών καθώς και σε εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών γραμμών.

Τα βασικά προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας είναι τα εξής:

- Ολοκλήρωση οδικού άξονα ΠΑΘΕ

- Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)

- Οδικός άξονας Λαμία – Άμφισσα – Ιτέα – Αντίρριο

- Οδικός άξονας Άμφισσα – Λιδορίκι

- Οδικός άξονας Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο

- Οδικός άξονας Θήβα – Λειβαδιά – Λαμία

- Οδικός άξονας Λειβαδιά – Αράχοβα – Δελφοί – Άμφισσα

- Ολοκλήρωση της κατασκευής της Σιδηροδρομική Γραμμής Υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Τιθορέα – Λιανοκλάδι - Δομοκός.

- Βελτίωση – Επέκταση λιμανιού Στυλίδας

Γενικότερα στην περιφέρεια, πέρα από τα προβλήματα της υποδομής, παρατηρούνται διαρθρωτικές και λειτουργικές αδυναμίες καθώς και έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών ένταξης του σιδηροδρομικού δικτύου στη μεταφορική αλυσίδα. Αποτελεί αναπτυξιακή ανάγκη για την Περιφέρεια η προώθηση συνδυασμένων μεταφορών, η σιδηροδρομική και οδική σύνδεση των λιμένων και η αναβάθμιση του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου.

Τα πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί μερικώς με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, με πρόσθετες προτεινόμενες επενδύσεις στα λιμάνια της Κύμης και της Χαλκίδας.

Βόρειο Αιγαίο

Χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η μεγάλη απόσταση και των δέκα κατοικημένων νησιών της από την ηπειρωτική χώρα ευρισκόμενη σε άμεση γειτνίαση με την Τουρκική Επικράτεια, ενώ παράλληλα οι αποστάσεις μεταξύ των νησιών της είναι σημαντικές.

Η Περιφέρεια δίνει μεγάλη έμφαση στις οδικές και λιμενικές μεταφορές. Αναλυτικότερα, τα έργα της Περιφέρειας αποσκοπούν στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου, στις παρακάμψεις μεγάλων οικισμών, στη βελτίωση των οδικών συνδέσεων με επιβατικούς σταθμούς (λιμάνια, αεροδρόμια) και στη αναβάθμιση των υπαρχόντων λιμανιών και κατασκευή νέων. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις επενδυτικές προτεραιότητες, προτεραιότητα έχουν τα έργα που βελτιώνουν ή ολοκληρώνουν τα ΔΕΔ-Μ (π.χ. λιμάνι Σάμου) και οι οδικές συνδέσεις που αποσκοπούν στην σύνδεση των επιβατικών σταθμών.

Πελοπόννησος

Με δεδομένη τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, τον παράκτιο χαρακτήρα της και τον τουριστικό αναπτυξιακό της προσανατολισμό, είναι αναγκαίες παρεμβάσεις για επέκταση και αναβάθμιση / εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων (έξυπνα λιμάνια), κυρίως σε βασικά επιβατικά λιμάνια, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα προσέγγισης νέας τεχνολογίας και ικανού μεγέθους επιβατηγών πλοίων, ή / και εμπορικών πλοίων για την ασφαλή και οικονομική μετακίνηση επιβατών, τουριστών και εμπορευμάτων.

Το πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί μερικώς με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας με προτεινόμενες πρόσθετες επενδύσεις στο αεροδρόμιο της Τρίπολης και δημιουργία εμπορευματικών κέντρων στο Άργος και στην Καλαμάτα.

Νότιο Αιγαίο

Μεγάλος αριθμός νησιών της Περιφέρειας βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το μητροπολιτικό κέντρο της χώρας. Επιπλέον, αρκετά νησιά της Περιφέρειας βρίσκονται μακριά από την έδρα / διοικητικό κέντρο της και οι αποστάσεις μεταξύ των νησιών είναι σε πολλές περιπτώσεις σημαντικές. Αυτά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και οι έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες, προσδίδουν στην Περιφέρεια ένα ιδιόμορφο αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Η Περιφέρεια επίσης χαρακτηρίζεται από πολύ έντονο τουρισμό και εποχικότητα ζήτησης μετακινήσεων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες αναβάθμισης των λιμένων, των αεροδρομίων και των οδικών δικτύων.

Κρήτη

Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας της Κρήτης είναι:

- βελτίωση πρόσβασης και συνθηκών ασφαλείας του βασικού ΔΕΔ-Μ στην βόρεια ακτή (ΒΟΑΚ)

- συμπλήρωση, αναβάθμιση βασικού ΔΕΔ-Μ, από το χωρικό σύστημα του νότιου τμήματος προς τον άξονα της βόρειας ακτής (ΝΟΑΚ και Κάθετοι Άξονες στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου)

- συμπλήρωση, αναβάθμιση των τμημάτων του οδικού δικτύου (εθνικού, επαρχιακού), που διευκολύνουν τη σύνδεση ζωνών με έντονη αγροτική δραστηριότητα και ζωνών με  έντονη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και με ιδιαίτερα στοιχεία του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος με το ΔΕΔ-Μ.

- συμπλήρωση, αναβάθμιση του δημοτικού οδικού δικτύου, με έμφαση στα τμήματα που ενισχύουν την εσωτερική συνοχή (άρση απομόνωσης) των νέων Δήμων μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης

- δράσεις που συντείνουν στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις,

Τα πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έμφαση σε όλα τα υποσυστήματα των μεταφορών.

Διαμόρφωση ΣΠΕΜ

6.1. Διαδικασία Διαμόρφωσης ΣΠΕΜ

Διαμόρφωση Σεναρίων

Είναι σύνηθες στην διαδικασία συγκοινωνιακού σχεδιασμού να γίνεται χρήση και σύγκριση εναλλακτικών σεναρίων τα οποία όλα ικανοποιούν βασικές παραμέτρους και απαιτήσεις σχεδιασμού αλλά συγχρόνως αντιπροσωπεύουν διαφορετικές προσεγγίσεις πολιτικής αλλά και επίπεδα επένδυσης.

Είναι επίσης σύνηθες τα σενάρια αυτά να συγκρίνονται με το λεγόμενο «Σενάριο Βάσης» ή σενάριο «Ελαχίστων Παρεμβάσεων» το οποίο χρησιμοποιείται σαν βάση σύγκρισης. Το περιεχόμενο του σεναρίου «Ελαχίστων Παρεμβάσεων» είναι η ολοκλήρωση των τρεχουσών ενεργειών και κατασκευών και η εκτέλεση της απαιτούμενης συντήρησης σε βάθος χρόνου. Συνεπώς ακόμη και το σενάριο αυτό βάσης συνεπάγεται σημαντικές εκταμιεύσεις και στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΠΕΜ ορίζεται (επιγραμματικά) σαν «η ολοκλήρωση όλων των έργων – γεφυρών και των σχετικών δεσμεύσεων της χώρας και η προώθηση των απολύτως απαραίτητων οριζόντιων δράσεων».

Σε κάθε περίπτωση και για όλα τα σενάρια θεωρείται δεδομένη η παραδοχή ότι γίνεται πλήρης αξιοποίηση της ήδη εγκατεστημένης υποδομής με κατάλληλη οργάνωση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης υπαρχουσών υποδομών και συστημάτων.

Για τις ανάγκες διαμόρφωσης του ΣΠΕΜ θεωρήθηκαν τρία σενάρια ως εξής:

- Σενάριο Βάσης – Επίτευξη βασικού συνεκτικού μεταφορικού δικτύου.

- Σενάριο 1 – Επίτευξη περισσότερο συνεκτικού μεταφορικού δικτύου με ικανοποίηση του κριτηρίου προώθησης του σιδηροδρόμου και συγκεκριμένων οριζοντίων δράσεων.

- Σενάριο 2 – ικανοποίηση όλων των στόχων του Σεναρίου 1 με πρόσθετη έμφαση:

  - στις δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ενδοπεριφερειακή προσπελασιμότητα

  - στα λιμενικά και αεροπορικά δίκτυα ώστε να υλοποιηθεί μεγαλύτερο μέρος των «αναλυτικών» δικτύων ΔΕΔ-Μ

  - σε υλοποίηση μεγαλύτερου αριθμού επενδύσεων σε Μέσα Σταθερής Τροχιάς εντός των αστικών συγκροτημάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης

  - σε εφαρμογή περισσοτέρων οριζοντίων δράσεων

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι το συνολικό μέγεθος επενδύσεων στα μεταφορικά δίκτυα και συστήματα που έχουν προταθεί από τους διάφορους φορείς υλοποίησης και για τα οποία συγκεντρώθηκαν δεδομένα στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης και τα οποία αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την «περιβάλλουσα» των επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών ανέρχεται σε περίπου 35 δις €. Από την άλλη πλευρά εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση και μόνο των έργων γεφυρών (Σενάριο Βάσης) συνεπάγεται ένα μέγεθος επένδυσης της τάξης των 6 δις €. Εξυπακούεται ότι το μέγεθος επένδυσης των σεναρίων ΣΠΕΜ πρέπει να ευρίσκεται μεταξύ των ανωτέρω ορίων.

Συγκεκριμένα, η λογική διαμόρφωσης των εναλλακτικών σεναρίων είναι η εξής:

- Σενάριο Βάσης

Σε αυτή την περίπτωση ολοκληρώνονται τα συνεχιζόμενα έργα από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Το σενάριο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την βασική «συνεκτικότητα» του δικτύου μεταφορών και συγχρόνως ικανοποιεί τις ανειλημμένες  δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στην ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική μεταφορών.

Αποτελεί βάση σύγκρισης με τα επόμενα σενάρια. Το κόστος του υπολογίζεται σε περίπου 6 δις €.

- Σενάριο 1

Ορθολογικό μέγεθος επένδυσης κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να προωθείται η υλοποίηση των βασικών δικτύων ΔΕΔ-Μ (τα οποία έχουν ορίζοντα υλοποίησης το έτος 2030) και των έργων (κυρίως αναλυτικών δικτύων, τα οποία έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2050) που είναι απαραίτητα για αποτελεσματικότερη «συνεκτικότητα» των δικτύων ή είναι ήδη σε εξέλιξη ή σε προχωρημένο βαθμό ωριμότητας.

Αναλυτικότερα, παρέχεται έμφαση και προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές επενδύσεις, περιλαμβάνοντας την υλοποίηση του βασικού και αναλυτικού δικτύου πλην ορισμένων σιδηροδρομικών συνδέσεων, οι οποίες δεν θεωρούνται βιώσιμες και υλοποιήσιμες εντός του χρονικού ορίζοντα του ΣΠΕΜ.

Στις οδικές μεταφορές υλοποιείται το βασικό, τμήμα από το αναλυτικό δίκτυο και ορισμένα περιφερειακά δίκτυα τα οποία κρίθηκαν υψηλής προτεραιότητας μετά την εφαρμογή πολυκριτηριακής ανάλυσης (βλ. Κεφάλαιο 7).

Όσο αφορά τα υπόλοιπα δίκτυα, υλοποιούνται τα έργα τα οποία είναι συνεχιζόμενα από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και όσα έργα κρίθηκαν ύστερα από την πολυκριτηριακή αξιολόγηση ως έργα υψηλής προτεραιότητας.

Περιλαμβάνονται και οριζόντιες δράσεις κυρίως στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 1 ανέρχεται σε περίπου 10 δις. €

- Σενάριο 2

Ευρύτερη επένδυση πλησιέστερα στο στόχο υλοποίησης των βασικών και αναλυτικών δικτύων ΔΕΔ-Μ και με σημαντικότερες επενδύσεις στην προώθηση σύνδεσης των δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με σκοπό την υλοποίηση ολοκληρωμένων δικτύων.

Στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, στον οποίο ήδη από το Σενάριο 1, έχει δοθεί έμφαση και προτεραιότητα στις σχετικές επενδύσεις περιλαμβάνονται πρόσθετες επενδύσεις υλοποίησης των ΔΕΔ-Μ και περαιτέρω ανάπτυξης των συστημάτων μετρό στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.

Τέλος, το σενάριο αυτό περιλαμβάνει πληρέστερη ανάπτυξη οριζόντιων δράσεων.

Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 2 ανέρχεται σε περίπου 16 δις €.

Τα κοστολογικά στοιχεία των εναλλακτικών σεναρίων ΣΠΕΜ παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη ανάλυση (κατά μεταφορικό τομέα) στον επόμενο Πίνακα 22.

| Μεταφορικός Τομέας ΣΠΕΜ | Σενάριο Βάσης | Σενάριο 1 | Σενάριο 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Οδικές Μεταφορές | 2.140.408.032 | 3.619.074.699 | 4.846.412.342 |
| Σιδηρόδρομος | 1.822.738.060 | 3.163.567.352 | 4.015.367.352 |
| Αερομεταφορές | 72.951.323 | 72.951.323 | 387.793.723 |
| Θαλάσσιες Μεταφορές | 106.913.062 | 106.913.062 | 149.913.062 |
| Αστικές Συγκοινωνίες | 1.661.887.803 | 2.328.554.469 | 5.729.246.282 |
| Οριζόντιες Δράσεις | 200.000.000 | 500.000.000 | 700.000.000 |
| Σύνολο | 6.004.898.280 | 9.782.406.330 | 15.828.732.761 |

Πίνακας 22:	Κόστος κατά Μεταφορικό Τομέα Σεναρίων ΣΠΕΜ (€)

Προφανώς λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας των απαραίτητων μεταφορικών μοντέλων στην παρούσα φάση, ο ρόλος των οποίων στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό περιεγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα, δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός ποσοτικών δεικτών (π.χ. συνολικά οφέλη σεναρίου εκφρασμένα σε κέρδος χρόνου των μετακινουμένων ή λόγος οφέλους / κόστος σεναρίου).

Όμως με σχετική ασφάλεια είναι δυνατόν να υποστηριχθεί η άποψη ότι δεδομένου ότι το Σενάριο 1 περιέχει τα πλέον απαραίτητα έργα / δράσεις (που θα εξυπηρετήσουν π.χ. τους μεγαλύτερους μεταφορικούς φόρτους) η ανά μονάδα κόστους απόδοση του είναι μεγαλύτερη από εκείνη του Σεναρίου 2.

Κατά συνέπεια ο συνολικός δείκτης Οφέλους / Κόστους (B/C) του Σεναρίου 1 θα είναι μεγαλύτερος εκείνου του Σεναρίου 2.

Αν τελικά συνυπολογισθεί και ο παράγοντας της περιορισμένης δυνατότητας χρηματοδότησης στα πλαίσια της Ε’ ΠΠ προκύπτει ότι το σενάριο που πρέπει να επιλεγεί στα πλαίσια του ΣΠΕΜ είναι το Σενάριο 1.

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα συστατικά στοιχεία του ΣΠΕΜ με αφετηρία το σιδηροδρομικό δίκτυο που συγκεντρώνει και τις επενδύσεις πρώτης προτεραιότητας.

6.2. Σιδηροδρομικές Μεταφορές

Σε εφαρμογή των στόχων και προτεραιοτήτων διαμόρφωσης του ΣΠΕΜ, όπως αυτά παρουσιάσθηκαν σε προηγούμενες ενότητες, ο τομέας των σιδηροδρομικών μεταφορών αποτελεί αντικείμενο πρώτης προτεραιότητας.

Η κύρια επιδίωξη στον σιδηροδρομικό τομέα παραμένει ο εκσυγχρονισμός και βελτίωση του άξονα ΠΑΘΕ/Π που αποτελεί και το τμήμα του ελληνικού σιδηροδρόμου  που εντάσσεται στο Έργο Προτεραιότητας (TEN-T Priority Project) 22 «Σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Σόφια – Βουδαπέστη – Βιέννη – Πράγα – Δρέσδη» και συνδέει τους λιμένες του Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Κωστάντζας με τη κεντρική Ευρώπη αλλά και στον Σιδηροδρομικό Εμπορευματικό Διάδρομο (Rail Freight Corridor) 7.

Λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς θεματικούς στόχους, τις σχετικές προτεραιότητες πολιτικής, τα δεδομένα που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης με τους αρμόδιους Φορείς και τις Περιφερειακές Διοικήσεις αλλά και τις προτάσεις προηγούμενων μελετών, διαμορφώθηκαν οι τομείς δράσεων του ΣΠΕΜ για το σιδηρόδρομο που παρουσιάζονται στη συνέχεια:

- Ολοκλήρωση του κορμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας (άξονας ΠΑΘΕ/Π) σε διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή υψηλών ταχυτήτων με σύγχρονη σηματοδότηση / τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες.

- Ολοκλήρωση / ανάπτυξη προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου και εξυπηρέτησης μητροπολιτικών περιοχών στην Αττική.

- Επενδύσεις με στόχο την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με προτεραιότητα στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

- Επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της διατροπικότητας με έμφαση στην εμπορευματική μεταφορά και με ορθολογική επέκταση δικτύου σε περιοχές πλησίον των κυρίων αξόνων που σήμερα δεν εξυπηρετούνται (έμφαση στις βιομηχανικές συνδέσεις) και σύνδεση με λιμάνια και αεροδρόμια.

- Επενδύσεις και οργανωτικές δράσεις με στόχο την ενίσχυση σιδηροδρομικής ασφάλειας μέσω της αυξημένης συμμετοχής ιδιωτικών επενδύσεων στον χώρο των σιδηροδρόμων.

- Επένδυση στον εκσυγχρονισμό του Τροχαίου Υλικού με ταυτόχρονο περιορισμό της πολυτυπίας του.

- Οργανωτικές δράσεις με στόχο την διαμόρφωση ικανοποιητικού μηχανισμού συντήρησης υποδομών και τροχαίου υλικού.

Όσον αφορά στον τομέα δράσεων 1, όπου έχει επικεντρωθεί και ο κύριος όγκος των επενδύσεων του παρελθόντος τα υπό εξέλιξη έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν και περιλαμβάνουν τόσο έργα υποδομής / επιδομής στο ορεινό τμήμα Τιθορέα – Δομοκός και στο τμήμα Αίγιο (Ροδοδάφνη) – Ρίο (Πάτρας) όσο και έργα ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης τόσο στα προαναφερθέντα τμήματα όσο και κατά μήκος του υπολοίπου άξονα.

Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στον τομέα 2 για την περιοχή της Αττικής είναι η προαστιακή γραμμή Κορωπί – Λαύριο και η βελτίωση και εκσυγχρονισμός του κεντρικού σιδηροδρομικού διαδρόμου Πειραιάς – Τρεις Γέφυρες – Αχαρνές.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα προβλεπόμενα στα πλαίσια του τομέα 3 χρειάζεται να γίνει εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) σε πολλά τμήματα και συστήματα του σιδηροδρομικού δικτύου. Δεδομένου ότι πλήρης εφαρμογή των προδιαγραφών είναι ανέφικτη και οικονομικά ασύμφορη για το υπάρχον παλαιό δίκτυο είναι απαραίτητο να γίνει εξειδίκευση των απαιτούμενων παρεμβάσεων μέσω ειδικών μελετών. Στη διαδικασία αυτή θα συνεισφέρουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ειδικοί οργανισμοί (ΝοΒο και DeBo κατά περίπτωση για νέα έργα και ήδη υπάρχουσες γραμμές).

Στον τομέα 4 περιλαμβάνονται συνδέσεις με λιμάνια και αεροδρόμια προκειμένου να ενισχυθεί η συνεισφορά του σιδηροδρόμου στην διατροπικότητα του δικτύου και να ενισχυθεί ο ρόλος του στις εμπορευματικές μεταφορές. Τα κύρια λιμάνια σύνδεσης  με τον σιδηρόδρομο προγραμματίζεται να είναι ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, ο Βόλος και το Λαύριο. Παράλληλα περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο και η κατασκευή μικρών συνδετήριων γραμμών με βιομηχανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα στην ζώνη άμεσης επιρροής των σιδηροδρομικών αξόνων. Το πρόσφατα διαμορφωθέν νομοθετικό περιβάλλον επιτρέπει και την συγχρηματοδότηση των έργων αυτών από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες (Άρθρο 86, Ν 4199/2013).

Ο τομέας 5 που προβλέπει την διαμόρφωση συνθηκών ενισχυμένης ασφάλειας και  ορθολογικής και οικονομικά αποτελεσματικής λειτουργίας του σιδηροδρόμου, αναμένεται να επιτευχθεί αφενός με την ωρίμανση και πλήρη λειτουργία της νέας οργάνωσης του σιδηροδρόμου μέσω της σχετικής Ρυθμιστικής Αρχής και αφετέρου μέσω του νέου πλαισίου λειτουργίας με ιδιωτικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και η υπό ιδιωτικοποίηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ) με ιδιωτικές επιχειρήσεις συντήρησης του τροχαίου υλικού (περιλαμβάνεται και η υπό ιδιωτικοποίηση ΕΕΣΣΤΥ). Ως διαχειριστής υποδομής παραμένει ο ΟΣΕ (ο οποίος παραμένει υπεύθυνος και για την κυκλοφορία) και η θυγατρική του ΕΡΓΟΣΕ συνεχίζει να ασχολείται με την υλοποίηση των σημαντικών νέων έργων. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να επιτευχθεί, μέσω της δραστηριοποίησης του ιδιωτικού τομέα και σχετικών επενδύσεων που αυτός θα αναλάβει, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του σιδηροδρόμου και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του.

Ο τομέας 6 καθορίζει ότι είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού και  ο περιορισμός της πολυτυπίας του. Ο κύριος μοχλός επίτευξης αποτελεσμάτων στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης είναι η δραστηριοποίηση «ιδιωτικών» σιδηροδρομικών επιχειρήσεων όπως περιεγράφηκε προηγουμένως. Οι επιχειρήσεις αυτές αναμένεται ότι θα προβούν σε ορθολογικότερες επιλογές προμηθειών και θα προσπαθήσουν να «απαλλαγούν» από παλαιότερο και μη οικονομικά αποτελεσματικό τροχαίο υλικό με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Τέλος, στα πλαίσια του τομέα 7 περιλαμβάνεται η διαμόρφωση ικανοποιητικού μηχανισμού συντήρησης των σιδηροδρομικών υποδομών και του τροχαίου υλικού. Όσον αφορά στην συντήρηση του τροχαίου υλικού ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί, στα πλαίσια του τομέα δράσεων 5, σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ αλλά και την είσοδο μεσοπρόθεσμα περισσότερων παρόμοιων επιχειρήσεων στην συγκεκριμένη αγορά – γεγονός το οποίο αναμένεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό και επομένως την οικονομική αποτελεσματικότητα στον συγκεκριμένο κλάδο.

Όσον αφορά στην συντήρηση των υποδομών για την οποία σήμερα είναι υπεύθυνος ο ΟΣΕ (ως διαχειριστής της υποδομής) και δεδομένης της περιορισμένης ευελιξίας του στην πρόσληψη νέου προσωπικού αλλά και στην βελτίωση των δεξιοτήτων του ήδη υπάρχοντος (ειδικά σε θέματα απορρόφησης νέας τεχνολογίας που έχει ήδη αρχίσει να ενσωματώνεται στο σιδηροδρομικό δίκτυο όπως η ευρεία εισαγωγή ηλεκτροκίνησης, το σύστημα GSM-R και τα σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης ETCS Levels I και ΙΙ)  περιλαμβάνονται στο ΣΠΕΜ τα ακόλουθα:

- Ευρύτερη χρήση αναθέσεων εργασιών σε τρίτους

- Χρήση μεθόδων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

- Αλλαγή κατεύθυνσης δραστηριοποίησης εσωτερικού προσωπικού σε εποπτικούς – ελεγκτικούς ρόλους αντί της παραδοσιακής παραγωγής έργου συντήρησης με ίδια μέσα.

Τα συστατικά στοιχεία του ΣΠΕΜ για τον σιδηρόδρομο παρουσιάζονται στο Σχέδιο 1.

6.3. Οδικές Μεταφορές

Βασική προτεραιότητα στον τομέα των οδικών μεταφορών είναι η ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων: Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, Λαμία – Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Εγνατία (Ε65), Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και Εγνατία Οδός με τους κάθετους άξονες της.

Λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς θεματικούς στόχους, τις σχετικές προτεραιότητες πολιτικής, τα δεδομένα που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης με τους αρμόδιους Φορείς και τις Περιφερειακές Διοικήσεις αλλά και τις προτάσεις προηγούμενων μελετών διαμορφώθηκαν οι τομείς δράσεων του ΣΠΕΜ ως εξής:

- Ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων της χώρας που εντάσσονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και κατά προτεραιότητα στο «Βασικό Οδικό Δίκτυο» – (ΒΟΔ).

- Αναβάθμιση των διασυνοριακών συνδέσεων κυρίως μέσω της ολοκλήρωσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού.

- Αναβάθμιση συγκεκριμένων τμημάτων του «Αναλυτικού Οδικού Δικτύου»  (ΑΟΔ) που συμβάλλουν ιδιαίτερα στην τουριστική και αγροτική ανάπτυξη.

- Αναβάθμιση – Υλοποίηση Παρακάμψεων πόλεων / Περιφερειακών οδών με στόχο την αποσυμφόρηση των αστικών ιστών και την ορθή λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων. Βελτίωση συνδέσεων δυσπρόσιτων / απομονωμένων περιοχών

- Ανάπτυξη εφαρμογών ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS).

- Δράσεις βελτίωσης των συνθηκών Οδικής Ασφάλειας

Ο τομέας δράσεων 1 στοχεύει στην ολοκλήρωση του ΒΟΔ των οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ της χώρας. Η υλοποίηση της δράσης αυτής συνεπάγεται και την ολοκλήρωση της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου  Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα. Στα πλαίσια του δυτικού οδικού άξονα πρέπει να ολοκληρωθεί και η νέα οδική σύνδεση του λιμένα Αστακού.

Στον τομέα δράσεων 2 περιλαμβάνονται οι οδικές συνδέσεις με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Προτεραιότητα έχει η σύνδεση, που ανήκει στο ΒΟΔ, Σέρρες – Προμαχώνας (Βουλγαρία).

Επιπλέον, οδικά έργα που ανήκουν στο ΑΟΔ και εντάσσονται στο πρόγραμμα του τομέα 2 είναι η ολοκλήρωση του άξονα: Σιάτιστα - Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή (Αλβανία).

Η ολοκλήρωσή των «καθέτων αξόνων» της Εγνατίας Οδού θα επιτρέψει τη καλύτερη  αξιοποίηση των Ελληνικών λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας ως λιμένων - κόμβων διαμετακόμισης εξυπηρέτησης των βορείων όμορων χωρών και την ταχύτερη σύνδεση των εμπορικών και βιομηχανικών κέντρων της χώρας με τις νέες δυνητικές αγορές στις χώρες της νότιας Βαλκανικής σε χρόνους που θα επιτρέπουν ημερήσιες «εφοδιαστικές αλυσίδες» (daily supply chains).

Στον τομέα δράσεων 3 περιλαμβάνονται οι εξής οδικοί άξονες / βελτιώσεις συνδέσεων (κατά γεωγραφική ενότητα):

Μακεδονία – Θράκη

- Ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Νέα Μουδανιά – Ποτίδαια.

Στερεά Ελλάδα – Θεσσαλία - Ήπειρος

- Ο οδικός άξονας Λαμίας – Τρικάλων – Καλαμπάκας – Εγνατίας (Ε65) που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό μέσω της Δυτικής Θεσσαλίας. Η κατασκευή του έργου αυτού ξεκίνησε στην προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο με σύμβαση παραχώρησης.

- Η σύνδεση της περιοχής του Ακτίου και της Λευκάδας με την Ιόνια Οδό.

- Η σύνδεση Βόλου με ΠΑΘΕ

- Η ολοκλήρωση του άξονα Λάρισα - Τρίκαλα

- Ο οδικός  άξονας Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο.

- Ο οδικός άξονας Ευβοίας (Αιδηψός – Ωρεοί – Πευκί – Μαντούδι – Ψαχνά – Χαλκίδα – Ερέτρια – Αλιβέρι – Κάρυστος) με τον κλάδο ΠΑΘΕ (Σχηματάρι – Χαλκίδα).

- Ο οδικός άξονας Θήβα – Ελευσίνα (μέσω Κάζας).

- Η σύνδεση της Σαλαμίνας με το Πέραμα.

Πελοπόννησος και Δυτική Ελλάδα

- Ο οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος – Καλό Νερό - Τσακώνα ο οποίος μαζί με την Ιόνια Οδό ολοκληρώνει τον Δυτικό Οδικό Άξονα (περιλαμβάνεται και το οδικό τμήμα Τσακώνα – Καλαμάτα).

Κρήτη

- Ο οδικός άξονας της Βόρειας Κρήτης (ΒΟΑΚ) που συνδέει τα Χανιά με το Ηράκλειο και τον Αγ. Νικόλαο / Σητεία που αποτελούν τις μεγαλύτερες αστικές περιοχές του νησιού. Ο άξονας αυτός εντάσσεται στις προτεραιότητες του ΣΠΕΜ, καθώς μεταξύ άλλων διευκολύνει την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας του κόμβου διαμετακόμισης Ανατολικής Μεσογείου στην Κρήτη που  αποτελεί βασικό κόμβο του νέου Μεταφορικού άξονα Ανατολικής Μεσογείου Κύπρου – Κρήτης – Πειραιά.

- Η κάθετη σύνδεση του ΒΟΑΚ: Ηράκλειο - Καστέλι

Σκοπός του τομέα δράσεων 4 είναι η κατασκευή περιφερειακών οδικών τμημάτων και παρακάμψεων σε επιλεγμένα αστικά κέντρα  και η βελτίωση συνδέσεων δυσπρόσιτων / απομονωμένων περιοχών. Οι παρακάμψεις όπως και οι περιφερειακές οδοί συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση ενός αστικού κέντρου απομακρύνοντας τις διαμπερείς κινήσεις από το κέντρο του. Τα κύρια περιλαμβανόμενα έργα είναι:

- Παράκαμψη Γιαννιτσών

- Παράκαμψη Βόλου και ολοκλήρωση παρακάμψεων Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων

- Περιμετρική Καλαμάτας

Ο τομέας δράσεων 5 αναφέρεται στην χρήση εφαρμογών ευφυών συστημάτων μεταφορών με σκοπό τα εξής:

- Διαλειτουργικότητα συστημάτων είσπραξης διοδίων.

- Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικών με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις.

- Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών.

- Εφαρμογές ITS σχετικά με την οδική ασφάλεια.

- Σύνδεση του οχήματος με την υποδομή των μεταφορών με τη χρήση ADAS (Προχωρημένα Συστήματα Υποστήριξης Οδηγού) και IVIS (Συστήματα Πληροφόρησης Εντός Οχήματος).

Στα πλαίσια του τομέα δράσεων 6 προβλέπονται έργα και ενέργειες βελτιώσεων στον τομέα της οδικής ασφάλειας μέσω της Εγνατίας Οδού ΑΕ.

Τα στοιχεία του οδικού τομέα ΣΠΕΜ παρουσιάζονται στο Σχέδιο 2.

6.4. Θαλάσσιες Μεταφορές

Η στρατηγική στον τομέα θαλάσσιων μεταφορών έχει καθορισθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, και έχει ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής μεταφορών. Σε στρατηγικό επίπεδο διαμορφώθηκε πρόταση ιεράρχησης των λιμένων σε τέσσερις ομάδες. Κατά την κατάταξη ελήφθησαν υπόψη:

- οι ιδιομορφίες του ελληνικού γεωγραφικού χώρου

- τα στατιστικά στοιχεία του συνολικού ετήσιου όγκου διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών των λιμένων

Η κατάταξη είναι η εξής:

  - Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος: Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πάτρας, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου και Σούδας Χανίων.

  - Λιμένες Εθνικής Σημασίας: Αργοστολίου, Ζακύνθου, Θήρας, Καλαμάτας, Κατάκολου, Κορίνθου, Κυλλήνης, Κω, Λάγος, Πάρου, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Βαθέως Σάμου, Σύρου, Χαλκίδας και Χίου.

  - Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος: Αγ. Κηρύκου, Ικαρίας, Αγ. Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, Αγ. Νικολάου Λασιθίου, Αίγινας, Αιγίου, Γυθείου, Θάσου, Ιτέας, Κύμης, Λευκάδας, Μεσολογγίου, Μύρινας Λήμνου, Νάξου, Ναυπλίου, Ν. Μουδανιών, Πάτμου, Σαμοθράκης, Πόρου Κεφαλληνίας, Σκιάθου, Σκοπέλου, Σητείας, Σπετσών, Στυλίδας, Τήνου και Ύδρας.

  - Λιμένες τοπικής σημασίας.

Το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης του πλέον κατάλληλου τρόπου αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου των λιμανιών που διαθέτει μέσω της δημιουργίας ομάδων λιμένων που μετέπειτα θα αποκρατικοποιηθούν μέσω μιας σειράς συναλλαγών.

Η ομάδα αυτή επί του παρόντος περιλαμβάνει δώδεκα λιμάνια τα οποία λειτουργούν με τη μορφή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ήτοι τα λιμάνια του Πειραιά (ΟΛΠ), της Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), του Βόλου, της Ραφήνας, της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας, της Αλεξανδρούπολης, του Ηρακλείου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Κέρκυρας και της Καβάλας. Το Ελληνικό Κράτος κατέχει το 74% του ΟΛΠ και του ΟΛΘ (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών) και το 100% των υπόλοιπων λιμανιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς θεματικούς στόχους, τις σχετικές προτεραιότητες πολιτικής, τα δεδομένα που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης με τους αρμόδιους Φορείς και τις Περιφερειακές Διοικήσεις, αλλά και τις προτάσεις της μελέτης «Εθνική Στρατηγική των Λιμένων» διαμορφώθηκαν οι τομείς δράσεων του ΣΠΕΜ για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ως εξής:

- Ολοκλήρωση έργων υποδομής που απαιτούνται σε βασικά λιμάνια της χώρας, που αποτελούν πύλες της χώρας και περιλαμβάνονται στο Βασικό Θαλάσσιο Δίκτυο (ΒΘΔ) των Διευρωπαϊκών Δικτύων.

- Προώθηση μελέτης ανάπτυξης κομβικών λιμανιών στο Αιγαίο για υποστήριξη δικτύου κομβικών λιμανιών με ακτινική εξυπηρέτηση (hub and spoke port system).

- Αναβάθμιση λιμανιών ή / και κατασκευή νέων σε περιοχές που συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο επιβατών ή φορτίων.

- Μελέτη και υλοποίηση κατάλληλων υποδομών για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων.

- Σε σχέση με τις οριζόντιες δράσεις δίνεται προτεραιότητα σε μέτρα ασφάλειας ναυσιπλοΐας  και πρόληψης / αντιμετώπισης ατυχημάτων,  αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, στην ολοκλήρωση VTMIS (Vessel Traffic Management and Information Systems), στην ολοκλήρωση συστήματος ISPS για αύξηση της ασφάλειας στα λιμάνια και στην προώθηση των υπηρεσιών «e-maritime», σε συστήματα έρευνας / διάσωσης και εποπτείας του θαλάσσιου χώρου (παράνομη μετανάστευση κλπ).

Ο τομέας δράσεων 1 αναφέρεται στην αναβάθμιση του ΒΘΔ, το οποίο περιλαμβάνει τα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Ηγουμενίτσας, του Ηρακλείου και της Πάτρας. Από την προηγούμενη Δ’ Προγραμματική Περίοδο (2007-2013), βρίσκονται σε εξέλιξη έργα στα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας τα οποία αφορούν στη δημιουργία νέων λιμανιών.

Στον τομέα δράσεων 2 προωθούνται έργα με στόχο την ενίσχυση της έννοιας της «μετεπιβίβασης» στο θαλάσσιο δίκτυο.

Ο τομέας δράσεων 3 περιλαμβάνει τα λιμάνια που δεν ανήκουν στο ΒΘΔ αλλά έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντονης κινητικότητας που παρατηρείται σε αυτά και συγκεκριμένα της Μυκόνου, της Καβάλας και των Μεστών Χίου

Στον τομέα δράσεων 4 αναφέρεται η ανάγκη για την μελέτη και κατασκευή υποδομών που θα μπορούν να φιλοξενούν κρουαζιερόπλοια, με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας (π.χ. στον λιμένα Πειραιά).

Ο τομέας δράσεων 5 περιλαμβάνει τις οριζόντιες δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν στα Ελληνικά λιμάνια. Όσο αφορά ειδικά στο θέμα προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να ληφθούν μέτρα για:

- την ασφαλή αποθήκευση, φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων.

- τη διαχείριση των προερχομένων από τα πλοία αποβλήτων.

- τον έλεγχο της ταχύτητας εντός του λιμένα ώστε να ελέγχεται ο κυματισμός που δημιουργείται.

- τον περιορισμό των ατυχημάτων και της διαρροής καυσίμων στη θάλασσα.

- τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων και την ενίσχυση της συνδεόμενης ποιότητας των ναυτιλιακών καυσίμων.

Όσο αφορά την ασφάλεια στην ναυσιπλοΐα σημαντικό είναι το σύστημα VTMIS που λαμβάνει πληροφορίες από τα κατά τόπους VTS (Vessel Traffic Services) και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για ανάλυση κυκλοφοριακών δεδομένων και για στρατηγικό σχεδιασμό. Στόχος είναι η διαρκής συντήρηση όλων των συστημάτων λόγω της συνεχούς έκθεσης τους στην ύπαιθρο. Τέλος, η ολοκλήρωση του συστήματος ISPS, θα συμβάλλει στην αναγνώριση των αδυναμιών των λιμανιών ώστε να σχεδιασθούν μέτρα εξάλειψης τους.

Με την προώθηση των υπηρεσιών «e-maritime» θα επιτευχθούν βελτιώσεις στον τομέα της διαλειτουργικότητας, άρση διοικητικών εμποδίων και γενικότερα θα υπάρξει αύξηση παροχετευτικότητας φορτίων τόσο εντός και στην περιφέρεια λιμένων όσο και στη ανοικτή θάλασσα.

6.5. Αερομεταφορές

Τα ελληνικά αεροδρόμια είναι σημαντικό να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους επιβάτες σε ανταγωνιστικές τιμές. Είναι γεγονός ότι οι αερομεταφορές έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια.

Η οικονομική συγκυρία έχει συντελέσει στην προώθηση προγράμματος αξιοποίησης των αεροδρομίων με το σύστημα της παραχώρησης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.

Το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου στα 37 από τα 39 περιφερειακά αεροδρόμια του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία είναι δημόσιας χρήσης και εξυπηρετούν εμπορικές αεροπορικές μεταφορές (εκτός του Διεθνούς Αερολιμένος Ηρακλείου και του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών), οι οποίοι επί του παρόντος λειτουργούν υπό την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Με την υπ’ αριθμό 195/27-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2501/Β/4.11.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ το προβλεπόμενο στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του Νόμου 3913/2011 δικαίωμα παραχώρησης των δικαιωμάτων που αφορούν στη χρήση, διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση των 37 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων διαχείρισης, διοίκησης και εκμετάλλευσης των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των αεροδρομίων, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα αεροδρόμια, υπό τους όρους που καθορίζει η ανωτέρω διάταξη.

Για το σκοπό αυτό, το Ταμείο αποφάσισε να προβεί στη σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών μακράς διάρκειας, και προχώρησε σε δημοσίευση σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συντήρηση και λειτουργία δύο ομάδων αεροδρομίων ως εξής:

- Η πρώτη ομάδα (Α) αποτελείται από τα ακόλουθα επτά βασικά αεροδρόμια: Θεσσαλονίκης,  Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ακτίου, Καβάλας και Χανίων. Κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας κατά τη δημοσίευση ή πριν τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, το Ταμείο μπορεί να συμπεριλάβει στην Ομάδα Α μέχρι τρία από τα ακόλουθα αεροδρόμια: Αλεξανδρούπολης, Καλαμάτας, Νέας Αγχιάλου και Αράξου.

- Η δεύτερη ομάδα (Β) αποτελείται από τα ακόλουθα επτά βασικά αεροδρόμια: Ρόδου,  Κω, Σαντορίνης, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Σκιάθου και Σάμου. Κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας κατά τη δημοσίευση ή πριν τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, το Ταμείο μπορεί να συμπεριλάβει στην Ομάδα Β μέχρι τρία από τα ακόλουθα Αεροδρόμια: Χίου, Καρπάθου, Νέας Αγχιάλου και Λήμνου.

Η παραχώρηση αφορά σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ετών, των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης και επέκτασης της υποδομής) με πιθανότητα παράτασης για άλλα 10 έτη σύμφωνα με τους όρους που θα προσδιοριστούν στη Δεύτερη Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς θεματικούς στόχους, τις σχετικές προτεραιότητες πολιτικής, τα δεδομένα που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης με τους αρμόδιους Φορείς και τις Περιφερειακές Διοικήσεις αλλά και τις προτάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), διαμορφώθηκαν οι τομείς δράσεων του ΣΠΕΜ για τον τομέα των αερομεταφορών που παρουσιάζονται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.

Οι τομείς δράσεων που περιλαμβάνονται στο ΣΠΕΜ – πέραν φυσικά της αυτονόητης  πλήρους αξιοποίησης των υπαρχουσών υποδομών - είναι:

- Ανάπτυξη και βελτίωση των αεροδρομίων διεθνούς σημασίας ικανοποιώντας τα κριτήρια εξασφάλισης περιβαλλοντικά βιώσιμων αερομεταφορών

- Ανάπτυξη δικτύου ελικοδρομίων και συστήματος υδροπλάνων

- Υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων για προσαρμογή του εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας στο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τη διαλειτουργικότητα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Στον τομέα δράσεων 1 περιλαμβάνονται έργα υποδομής των αεροδρομίων που ανήκουν στο Βασικό και στο Αναλυτικό διευρωπαϊκό δίκτυο αεροδρομίων με σκοπό τη βελτίωση της σύνδεσης της  χώρας με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, και τον υπόλοιπο κόσμο. Τα έργα / παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στα πλαίσια του συγκεκριμένου τομέα δράσεων είναι:

- Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και αναβάθμιση στον Αερολιμένα Χανίων (εφόσον δεν ολοκληρωθούν στα πλαίσια της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου)

- Παρεμβάσεις σε περιφερειακά αεροδρόμια εκτός συμβάσεων παραχώρησης.

Η εξασφάλιση της περιβαλλοντικά βιώσιμης αερομεταφοράς αναφέρεται στον κανονισμό της ΕΕ αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και 1300/2013 αντίστοιχα για το Ταμείο Συνοχής) για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. Στον κανονισμό συμπεριλαμβάνεται και η προϋπόθεση ότι οι υποδομές αερολιμένων που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, θα πρέπει να προωθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές. Συνεπώς, η δράση αναφέρεται κυρίως σε παρεμβάσεις μείωσης της ηχορύπανσης και των εκπομπών και διάχυσης αερίων ρύπων.

Ο τομέας δράσεων 2 αναφέρεται σε δύο τρόπους αερομεταφοράς (ελικόπτερα και υδροπλάνα) των οποίων η ανάπτυξη θα ευνοήσει την πρoσπελασιμότητα των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών. Με τα δίκτυα αυτά επιδιώκεται η συμπλήρωση των κενών που παρουσιάζουν οι μεταφορές με πλοία και αεροπλάνα, υποκαθιστώντας σε μερικές περιπτώσεις την ανάγκη για νέα λιμάνια ή αεροδρόμια. Ως παραδείγματα προς ανάπτυξη υδατοδρομίων αναφέρονται αυτά της Κέρκυρας, Πάτρας και Βόλου

Ο κύριος ρόλος του Δημοσίου στον τομέα αυτό είναι ο καθορισμός του οργανωτικού και διοικητικού περιβάλλοντος εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι συγκεκριμένοι τρόποι αερομεταφοράς. Οι αντίστοιχες επενδύσεις (κυρίως σε πτητικά μέσα) αναμένονται από τον Ιδιωτικό Τομέα.

Ο τομέας δράσεων 3 τονίζει ότι εκτός από τα έργα υποδομής στα αεροδρόμια, εξίσου αναγκαία είναι και η αύξηση της χρήσης συστημάτων ασφαλείας κλπ. Χαρακτηριστικές ενέργειες είναι η ολοκλήρωση εγκατάστασης δικτύου ραντάρ (single sky) και η επέκταση των ήδη διατιθέμενων Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου Ασφάλειας Αποσκευών και CCTV/AC.

6.6. Αστικές Συγκοινωνίες

Οι αστικές συγκοινωνίες αποτελούν βασικό τομέα των μεταφορών στα αστικά κέντρα αφού η ύπαρξη εξελιγμένων  δικτύων αστικών συγκοινωνιών μειώνει την χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου.

6.6.1. Αττική

Λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς θεματικούς στόχους, τις σχετικές προτεραιότητες πολιτικής, τα δεδομένα που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης με τους αρμόδιους Φορείς και τις Περιφερειακές Διοικήσεις αλλά και τις προτάσεις προηγούμενων μελετών διαμορφώθηκαν οι τομείς δράσεων του ΣΠΕΜ για τις αστικές συγκοινωνίες εντός Αττικής που παρατίθεται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.

Οι συγκεκριμένοι τομείς δράσεων που περιλαμβάνονται στο ΣΠΕΜ στον τομέα των αστικών συγκοινωνιών εντός Αττικής είναι οι εξής:

- Η υλοποίηση επεκτάσεων του Μετρό και η ολοκλήρωση της ανακαίνισης της γραμμής του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου (Γραμμή 1 του μετρό).

- Επέκταση συστήματος Τραμ.

- Περαιτέρω προώθηση της αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού των Δημοσίων Συγκοινωνιών Αττικής.

- Προμήθεια «καθαρών» αστικών λεωφορείων.

- Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης επιβατών.

- Εκσυγχρονισμός λειτουργίας συστήματος ελέγχου των αποκλειστικών λωρίδων ΜΜΜ και δημιουργία γραμμών ταχείας διέλευσης ΜΜΜ.

- Δημιουργία υποστηρικτικών εγκαταστάσεων / για τη βελτίωση της λειτουργίας των φορέων αστικών συγκοινωνιών.

Στον τομέα δράσεων 1 περιλαμβάνονται:

- Επέκταση Γραμμής 2: Ανθούπολη – Ίλιον.

- Επέκταση Γραμμής 3: Χαϊδάρι – Πειραιάς και προμήθεια συρμών.

- Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στην Γραμμή 1: Φάληρο – Πειραιάς.

Ο τομέας δράσεων 2 αναφέρεται στην ανάγκη για επέκταση του τραμ με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των μέσων σταθερής τροχιάς. Η παρέμβαση αφορά περαιτέρω επέκταση του τραμ στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, στον άξονα Πανεπιστημίου – Πατησίων και στην περιοχή της Αργυρούπολης (μέσω του Ελληνικού).

Ο τομέας δράσεων 3 περιλαμβάνει:

- Επικαιροποίηση της ζήτησης των μετακινήσεων και του Γενικού σχεδίου μεταφορών της Αττικής.

- Αναδιάρθρωση της δομής και λειτουργίας των υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών «ΚΤΕΛ Ν. Αττικής».

- Εκτίμηση της χρήσης των διαφόρων τύπων κομίστρου και της επιβατικής κίνησης.

Στα πλαίσια του τομέα δράσεων 4, περιλαμβάνεται η προμήθεια πρόσθετων λεωφορείων εφοδιασμένων με κινητήρες φιλικούς προς το περιβάλλον έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο του στόλου με στόχο την μείωση των εκπομπών καυσαερίου στην ατμόσφαιρα.

Ο τομέας δράσεων 5 αναφέρεται στην αναδιαμόρφωση, επέκταση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών πληροφόρησης του κοινού, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και προσαρμογή νέων συστημάτων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης. Οι πληροφοριακές υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ, η οποία θα αναβαθμιστεί ριζικά και θα διατίθεται μέσα από όλες τις διαθέσιμες ψηφιακές πλατφόρμες και τα εξής δημόσια μέσα επικοινωνίας: σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία και πληροφοριακά περίπτερα.

Όσο αφορά στον τομέα δράσεων 6 κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του ρόλου των λεωφορειολωρίδων με σκοπό την μείωση χρόνου διαδρομής με αστικό λεωφορείο ή τρόλεϊ. Χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα τα εξής:

- Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του κέντρου ελέγχου του συστήματος        εποπτείας των παραβιάσεων των αποκλειστικών λωρίδων ΜΜΜ.

- Προμήθεια ψηφιακών συστημάτων εποπτείας καθώς και εξοπλισμός κέντρου ελέγχου του συστήματος.

Επιπλέον, στον τομέα δράσεων 6 περιλαμβάνεται και η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών που αφορούν τον προγραμματισμό, τον λειτουργικό, τον γεωμετρικό και τον κατασκευαστικό σχεδιασμό Γραμμών Ταχείας Διέλευσης ΜΜΜ σε επιλεγμένους άξονες με σημαντικό αριθμό μετακινουμένων επιβατών.

Στον τομέα δράσεων 7 περιλαμβάνονται δράσεις όπως η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου καυσίμων των λεωφορείων της ΟΣΥ.

6.6.2. Εκτός Αττικής

Οι τομείς δράσεων του ΣΠΕΜ για τις αστικές συγκοινωνίες εκτός Αττικής διαμορφώνονται ως εξής:

- Ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης και επέκτασή του.

- Ενέργειες και μέτρα αύξησης της χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για υψηλότερη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

- Δράσεις προώθησης / ανάπτυξης / εκσυγχρονισμού αστικών συγκοινωνιών.

Ο τομέας δράσεων 1 αναφέρεται σε ένα έργο που έχει αρχίσει από προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της επόμενης Περιόδου (Ε΄). Προγραμματίζεται  η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής που η κατασκευή της είναι σε εξέλιξη, και η επέκταση προς Καλαμαριά.

Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στον τομέα δράσεων 2 αφορούν στην εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών με σκοπό να τις μετατρέψουν σε ένα φιλικό περιβάλλον προς το χρήστη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σύστημα τηλεματικής στα αστικά λεωφορεία και στις στάσεις της Θεσσαλονίκης, που ενημερώνουν τον επιβάτη σχετικά με την λειτουργία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο. Παρόμοιες εφαρμογές (όπως η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου) προβλέπονται και σε άλλες πόλεις με προτεραιότητα στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο).

Στον τομέα δράσεων 3 περιλαμβάνεται η ανάπτυξη δικτύων τραμ και η προμήθεια καθαρών λεωφορείων σε σημαντικά αστικά κέντρα όπως Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, και Ηράκλειο.

6.7. Κέντρα Συνδυασμένων Μεταφορών

Η καίρια γεωγραφική θέση της Ελλάδας επιτρέπει αλλά και απαιτεί την ανάπτυξη πολυτροπικών μεταφορών για την εύκολη μετακίνηση με μεταφορτώσεις και μετεπιβιβάσεις που δεν προκαλούν προβλήματα. Στο τομέα των οδικών μεταφορών έχει ήδη πραγματοποιηθεί πρόοδος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δημιουργία της Εγνατίας Οδού, η οποία συνδέει έξι αεροδρόμια και τέσσερα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας.

Τα χαρακτηριστικά των Κέντρων Συνδυασμένων Μεταφορών επιδιώκεται να είναι τα εξής:

- Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών με σιδηρόδρομο.

- Χωροθέτηση σύμφωνα με τα αναπτυξιακά σενάρια παραγωγής προϊόντων.

- Εξορθολογισμός της μεταφορικής εμπορευματικής αλυσίδας.

- Χρήση εξοπλισμού και λογισμικού «logistics» και συναφών εφαρμογών ευφυών συστημάτων μεταφορών.

Προβλέπεται η χρηματοδότηση από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα ενός τομέα δράσεων δημιουργίας συγκεκριμένων «κόμβων» διασύνδεσης μεταφορικών μέσων και εμπορευματικών κέντρων που περιλαμβάνει τα Εμπορευματικά Κέντρα στο Θριάσιο Πεδίο στην Αττική, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Βόλου και στην περιοχή της Ηγουμενίτσας.

6.8. Οριζόντιες Δράσεις

6.8.1. Ασφάλεια στις Μεταφορές

Η ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές είναι υψίστης σημασίας καθώς αφορά τη προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των ατόμων που χρησιμοποιούν τα διάφορα υποσυστήματα μεταφορών. Από όλα τα δίκτυα, οι οδικές μεταφορές αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως έχει αναφερθεί και στα προηγούμενα.

Λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς θεματικούς στόχους, τις σχετικές προτεραιότητες πολιτικής, τα δεδομένα που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης με τους αρμόδιους Φορείς και τις Περιφερειακές Διοικήσεις, αλλά και τις προτάσεις προηγούμενων μελετών διαμορφώθηκαν οι τομείς δράσεων του ΣΠΕΜ για τον τομέα της ασφάλειας που παρουσιάζονται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου:

- Οδική ασφάλεια:

  - Απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού και διαμόρφωση υποδομών στις αρμόδιες υπηρεσίες (κυρίως από την Τροχαία) για επαρκή και αποτελεσματική αστυνόμευση της οδικής κυκλοφορίας σε αστικές κυρίως περιοχές.

  - Ενίσχυση και προώθηση της τεχνολογίας για την ενεργητική οδική ασφάλεια, όπως συστήματα υποβοήθησης οδηγού, (έξυπνες) συσκευές μείωσης της ταχύτητας, δυνατότητα κλήσης έκτακτης ανάγκης επί του οχήματος (e-Call), συνεργατικά συστήματα και διεπαφές οχήματος - υποδομής.

  - Εγκατάσταση νέου (μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης) ή βελτίωση του υπάρχοντος φωτισμού σε ισόπεδες διασταυρώσεις αστικών και υπεραστικών περιοχών.

  - Βελτίωση της σήμανσης και σηματοδότησης του αστικού και υπεραστικού οδικού δικτύου και ιδιαίτερα απομάκρυνση των παράνομων πινακίδων που αποσπούν την προσοχή των οδηγών.

  - Τοπικές βελτιώσεις ορατότητας και άλλων χαρακτηριστικών ισόπεδων οδικών κόμβων αστικών και υπεραστικών περιοχών.

  - Παραγωγή εγχειριδίων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και εισαγωγή μαθήματος της οδικής κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία.

  - Στοχευμένες ενέργειες δημοσιότητας για πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την οδική ασφάλεια.

  - Δημιουργία υποδομής για τη συστηματική καταγραφή, ανάλυση, και ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με παραβάσεις και παραβάτες.

  - Δημιουργία υποδομών για τη συστηματική καταγραφή και ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων με συνδυασμό δεδομένων που προέρχονται τόσο από την τροχαία όσο και από άλλους φορείς όπως Υπουργεία, νοσοκομεία, ΚΤΕΟ και κέντρα αποκατάστασης τραυματιών, για τον υπολογισμό και μελλοντική αποτροπή των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιπτώσεων των τροχαίων ατυχημάτων στα θύματα αλλά στην κοινωνία γενικότερα.

- Ασφάλεια στα υπόλοιπα δίκτυα:

- Ενίσχυση της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και αποθήκευσης των φορτίων στους λιμένες (ιδιαίτερα των επικίνδυνων προϊόντων).

- Ενίσχυση της προστασίας της αεροπορικής μεταφοράς (φορτίου) από έκνομες ενέργειες.

- Πιστοποίηση ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία 2004/49 στον κλάδο των σιδηροδρομικών μεταφορών.

6.8.2. Μείωση Αρνητικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Για την μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο ΣΠΕΜ είναι:

- Προώθηση της χρήσης μεταφορικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον (π.χ. οχήματα με κινητήρες φυσικού αερίου και δίκτυα εφοδιασμού).

    - Ενίσχυση υποδομών για υποστήριξη ηλεκτρικών οχημάτων και ηλεκτροκίνησης στις αστικές και υπεραστικές μεταφορές.

    - Προώθηση ενεργειών προστασίας του περιβάλλοντος στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών (πλοία νέου τύπου, εναλλακτικά καύσιμα).

6.8.3. Βελτίωση Προσβασιμότητας

Η μεταφορά πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους χωρίς διακρίσεις. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η παροχή και η βελτίωση της προσβασιμότητας των Μεταφορών για τους χρήστες με προβλήματα κινητικότητας και για τους χρήστες σε απομονωμένες περιοχές όπως τα νησιά.

Η ομάδα «άτομα με προβλήματα κινητικότητας» συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού: ηλικιωμένοι, ασθενείς, μητέρες με καρότσια, ανάπηροι, τυφλοί κα. Οι σχετικές δράσεις και ενέργειες που περιλαμβάνονται στο ΣΠΕΜ είναι:

- Εξασφάλιση πλήρους προσβασιμότητας στα δίκτυα ΜΜΜ (σταθμοί χερσαίων μεταφορών, στάσεις αστικών συγκοινωνιών, χερσαίες ζώνες λιμένων, περιφερειακά αεροδρόμια κλπ).

- Δημιουργία ραμπών στα κράσπεδα των ισόπεδων διασταυρώσεων, προσβάσεων σε κτίρια σταθμών και γενικά στις αστικές περιοχές όπου αυτό είναι εφικτό.

- Απελευθέρωση των πεζοδρομίων από τα κάθε είδους εμπόδια στην κίνηση των πεζών και των αμαξιδίων.

- Κατασκευή διαδρομών με κατάλληλη πλακόστρωση για την εύκολη μετακίνηση των ανθρώπων με μειωμένη όραση.

- Εγκατάσταση ηχητικών ειδοποιήσεων στους φωτεινούς σηματοδότες.

- Έκδοση προδιαγραφών «προσβάσιμων χώρων» του συστήματος των μεταφορών.

Όλες οι προαναφερθείσες οριζόντιες δράσεις θα συμπεριλάβουν και δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων (capacity building) του προσωπικού των φορέων που θα τις αναλάβουν.

Καθορισμός Καταλόγου Έργων Προς Χρηματοδότηση

Στόχος της αξιολόγησης είναι η διαμόρφωση του καταλόγου προτεραιοτήτων χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων η διαμόρφωση δηλαδή της ζητούμενης από την σχετική αιρεσιμότητα) της σειράς ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

Η μέθοδος αξιολόγησης βασίζεται στη χρήση της πολυκριτηριακής ανάλυσης προκειμένου να διαμορφωθεί ο ιεραρχημένος κατάλογος έργων και δραστηριοτήτων. Η διαδικασία αυτή (multi criteria analysis) χρησιμοποιείται διεθνώς σε αντίστοιχες εργασίες και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους βήματα:

- Καθορισμός / επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης.

- Στάθμιση των κριτηρίων με χρήση κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας. Με βάση την εμπειρία και τεχνογνωσία του Συμβούλου  αλλά και σχετική διεθνή και  ελληνική βιβλιογραφία. Η στάθμιση γίνεται με ποσοστιαίο συντελεστή εκάστου κριτηρίου. Το άθροισμα των επί μέρους σταθμίσεων ανέρχεται σε 100%.

- Βαθμολόγηση έργων και προγραμμάτων ως προς κάθε επιλεγέν κριτήριο. Η κλίμακα της βαθμολογίας είναι ενιαία και ποσοτικοποιημένη (από 1 έως 5).

- Υπολογισμός σταθμισμένης συνολικής βαθμολογίας κάθε έργου και προγράμματος και διαμόρφωση καταλόγου προτεραιοτήτων. Η τελική βαθμολογία κάθε έργου αντικατοπτρίζει την σημαντικότητα του έργου στον κατάλογο προτεραιοτήτων σε σχέση με τα υπόλοιπα και επομένως διαμορφώνει τον πίνακα κατάταξης των έργων.

Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 23.

| Κριτήρια Αξιολόγησης | Επί μέρους Βαθμολογία Έργων |  |  |  | Συντελεστής Βαρύτητας Κριτηρίου | Σταθμισμένη Βαθμολογία Έργων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Έργο 1 | Έργο 2 | … | Έργο j |  | Έργο 1 | Έργο 2 | … | Έργο j |
| Κριτήριο 1 | Βαθμός B 1.1 | Βαθμός B 2.1 |  | Βαθμός B j.1 | Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου 1 ΣΒΚ1 | = (Β1.1*ΣΒΚ1) + (Β1.2*ΣΒΚ2) +…+ (Β1.i*ΣΒΚi) | = (Β2.1*ΣΒΚ1) + (Β2.2*ΣΒΚ2) +…+ (Β2.i*ΣΒΚi) |  | = (Βj.i*ΣΒΚ1) + (Βj.2*ΣΒΚ2) +…+ (Βj.i*ΣΒΚi) |
| Κριτήριο 2 | Βαθμός Β 1.2 | Βαθμός Β 2.2 |  | Βαθμός Β j.2 | Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου 2 ΣΒΚ2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κριτήριο i | Βαθμός Β 1.i | Βαθμός Β 2.i |  | Βαθμός Β j.i | Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου i ΣΒΚi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ 100% |  |  |  |  |

Πίνακας 23: 	Διαδικασία Πολυκριτηριακής Ανάλυσης

7.1.  Καθορισμός – Επιλογή Κριτηρίων Αξιολόγησης

Τα κριτήρια τα οποία επελέγησαν προκειμένου να περιγράψουν την «εικόνα» και στη συνέχεια να συνδιαμορφώσουν την προτεραιότητα - βαθμολογία κάθε έργου / υποέργου είναι τα εξής:

- Ωριμότητα

- Προτεραιότητα συμφώνως προς την πολιτική ΣΠΕΜ

- Μέγεθος Προϋπολογισμού

- Έργο «Γέφυρα»

Για κάθε κριτήριο χρησιμοποιείται κοινή κλίμακα βαθμολογίας από το 1 έως το 5. Η βαθμολόγηση είναι δυνατόν να είναι αντικειμενική – αν βασίζεται σε αριθμητικούς δείκτες ή/και μαθηματικούς τύπους – η ποιοτική κατά την αξιολόγηση σύμφωνα με την εμπειρία του Συμβούλου ακολουθώντας όμως ορισμένους κανόνες. Ακολουθεί η περιγραφή του κάθε κριτηρίου και η τεκμηρίωση του τρόπου μέτρησης και της σημαντικότητας τους.

Ωριμότητα

Όπως έχει καταδείξει η προηγούμενη εμπειρία, το κριτήριο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι αποτελεί τον βασικό παράγοντα επιτυχίας της χρηματοδότησης ενός έργου. Σε προηγούμενες χρηματοδοτικές περιόδους έχει παρατηρηθεί συχνά το φαινόμενο να απεντάσσονται έργα ή να προχωρούν και σε επόμενη χρηματοδοτική περίοδο (παρά τις αρχικές προβλέψεις) σαν έργα γέφυρες δημιουργώντας διαχειριστικές δυσκολίες και απώλειες πόρων.

Για το εν λόγω θέμα έχει συστηματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου της «ωρίμανσης» ενός κατασκευαστικού έργου, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 24.

| Α/Α | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Εφόσον έχουν εγκριθεί όλες οι Οριστικές Μελέτες | Η Πράξη θεωρείται ότι είναι ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ |
| 2 | Εφόσον έχουν εγκριθεί όλες οι Προμελέτες | Η Πράξη θεωρείται ότι είναι ΜΕΣΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ |
| 3 | Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου η μελετητική πρόοδος υπολείπεται του σταδίου των Προμελετών | Η Πράξη θεωρείται ότι είναι ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ |

Πίνακας 24: 	Αξιολόγηση «Ωρίμανσης» Έργου

Αντίστοιχη διαδικασία έχει συστηματοποιηθεί για τις περιπτώσεις «προμηθειών» / παροχής υπηρεσιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου του γεγονότος ότι η κλίμακα βαθμολογίας του κριτηρίου είναι από 1 έως 5, ο συνολικός βαθμός «ωριμότητας» ενός έργου συντίθεται από δύο επί μέρους βαθμολογίες ήτοι:

- έως 2,5 ή 3 μονάδες ανάλογα με τον βαθμό πληρότητας των απαιτούμενων τεχνικών μελετών. Στις απαιτούμενες μελέτες περιλαμβάνονται επίσης οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι Τεχνικο-Οικονομικές Μελέτες.

- έως 2,5 ή 2 μονάδες ανάλογα με τον βαθμό επίλυσης προβλημάτων απαλλοτριώσεων, αρχαιολογίας, μετατοπίσεων ή άλλων διευθετήσεων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και προβλημάτων που σχετίζονται με τις τοπικές κοινωνίες, φορείς και αυτοδιοίκηση

Η διακύμανση της βαθμολογίας (π.χ. 2,5 έως 3 για την ωριμότητα των μελετών), κρίθηκε απαραίτητη λόγω του διαφορετικού βαθμού σημασίας της μελετητικής προετοιμασίας για διαφορετικά έργα / δράσεις.

Προτεραιότητα συμφώνως προς πολιτική ΣΠΕΜ

Το κριτήριο αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας και ενσωματώνει στην βαθμολογία του όσα εξετέθησαν προηγουμένως στα κεφάλαια 3 (στρατηγικοί στόχοι), 4 (πολιτικές) και 6 (διαμόρφωση ΣΠΕΜ). Η βαθμολογία επηρεάζεται άμεσα από τον βαθμό συμβολής ενός έργου/δράσης στην  ανάπτυξη των ΔΕΔ-Μ.

Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι «τακτική» από το 1 έως το 5 και εφαρμόζεται με την βοήθεια των εξής παραδοχών:

- Σιδηροδρομικά έργα  (βαθμός 3 - 5)

- Έργα αστικών συγκοινωνιών με μέσα σταθερής τροχιάς  (βαθμός 3 - 5)

- Λοιπά έργα αστικών συγκοινωνιών  (βαθμός 1 - 4)

- Οδικά έργα  (βαθμός 1 - 4)

- Λιμενικά έργα  (βαθμός 1 - 4)

- Έργα Αεροδρομίων (βαθμός 1 – 4)

Μεγαλύτερο βαθμό λαμβάνουν τα έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των σιδηροδρόμων και την ανάπτυξη των μέσων σταθερής τροχιάς εντός των αστικών συγκροτημάτων (βλ. κεφάλαια 3 και 4) καθώς και τα έργα που ολοκληρώνουν αυτοτελή συστήματα μεταφορών που είναι ημιτελή.

Μέγεθος Προϋπολογισμού

Το κριτήριο αυτό έχει σημασία διότι αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας της χρηματοδότησης ενός έργου. Συνήθως έργα μικρότερου προϋπολογισμού είναι ευκολότερα στην υλοποίησή τους και έχουν περισσότερες πιθανότητες να ολοκληρωθούν εντός μιας χρηματοδοτικής περιόδου.

Σε κάθε περίπτωση το κριτήριο αυτό χρησιμεύει επιπρόσθετα στην προώθηση των «οριζόντιων δράσεων» και μέτρων οργανωτικού και διαχειριστικού χαρακτήρα που είναι συνήθως ενέργειες χαμηλότερου προϋπολογισμού αλλά άμεσης και σημαντικής  απόδοσης

Η βαθμολογία κλιμακώνεται ως εξής:

- Για έργα προϋπολογισμού άνω των 300 εκατομμυρίων € - βαθμός: 1

- Για έργα προϋπολογισμού από 50 – 300 εκατομμυρίων € - βαθμός: 2

- Για έργα προϋπολογισμού από 5 – 50 εκατομμυρίων € - βαθμός: 3

- Για έργα προϋπολογισμού από 1 – 5 εκατομμυρίων € - βαθμός: 4

- Για έργα προϋπολογισμού μέχρι 1 εκατομμυρίου € - βαθμός: 5

Ο αριθμός έργων / δράσεων και οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί έργων κάθε κατηγορίας βαθμολογίας φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 25.

| α/α | Κατηγορία Προϋπολογισμού | Αριθμός Έργων | Μερικό Σύνολο Προϋπολογισμού |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 1.000.000 | 256 | 36.060.524 |
| 2 | 1.000.000 - 5.000.000. | 115 | 351.527.231 |
| 3 | 5.000.000. - 50.000.000. | 275 | 5.804.171.116 |
| 4 | 50.000.000. - 300.000.000 | 101 | 12.016.357.248 |
| 5 | > 300.000.000 | 29 | 16.436.610.660 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 776 256. 115. 274. 101. 29. 775. | 34.644.726.779 .775.911.279 |

Πίνακας 25: 	Κατανομή Έργων κατά Μέγεθος Προϋπολογισμού

Έργο «Γέφυρα»

Το κριτήριο αυτό είναι σημαντικό διότι αντικατοπτρίζει την «προτεραιότητα» που πρέπει να δίδεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης των ήδη εκτελουμένων έργων. Τα έργα γέφυρες έχουν πλήρη ωριμότητα δεδομένου ότι τα περισσότερα εκτελούνται και έχουν το πλεονέκτημα να υπάρχει γνώση και των ειδικών συνθηκών και προβλημάτων που έχουν εμφανιστεί στην εκτέλεσή τους ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η πρόβλεψη των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωσή τους.

Η σχετική βαθμολογία είναι «5» για τα έργα γέφυρες και «0» για όλες τις άλλες περιπτώσεις.

7.2. Στάθμιση Κριτηρίων

Τα κριτήρια τα οποία επελέγησαν προκειμένου να περιγράψουν την «εικόνα» και στη συνέχεια να συνδιαμορφώσουν την προτεραιότητα - βαθμολογία κάθε έργου / υποέργου φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 26.

| α/α | Κριτήριο Αξιολόγησης | Συντελεστής Βαρύτητας |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ωριμότητα | 20% |
| 2 | Προτεραιότητα (Πολιτική ΣΠΕΜ) | 50% |
| 3 | Μέγεθος Προϋπολογισμού | 10% |
| 4 | Έργο Γέφυρα | 20% |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 100% |

Πίνακας 26: 	Συντελεστές Βαρύτητας Κριτηρίων Αξιολόγησης

Τα επιλεγέντα κριτήρια αξιολόγησης είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και στο σύνολό τους περιγράφουν ικανοποιητικά την διαδικασία επιλογής.

Το κριτήριο «προτεραιότητας (πολιτική ΣΠΕΜ)» έχει και το μεγαλύτερο βάρος δεδομένου ότι ενσωματώνει όλη την φιλοσοφία ανάπτυξης του ΣΠΕΜ και τον βαθμό στον οποίο ένα έργο ή δράση εντάσσεται στην φιλοσοφία αυτή.

Όπως προαναφέρθηκε το κριτήριο «μέγεθος προϋπολογισμού» αφενός προωθεί τις οριζόντιες δράσεις και τα διαχειριστικά μέτρα και αφετέρου συμβάλει στην αυξημένη δυνατότητα υλοποίησης του καταλόγου έργων.

Τέλος τα κριτήρια «ωριμότητα» και «έργο γέφυρα» είναι εκείνα τα οποία αφενός εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της χώρας και αφετέρου καθιστούν τον κατάλογο έργων «ρεαλιστικό» σύμφωνα με τα ζητούμενα της σχετικής αιρεσιμότητας.

7.3. Βαθμολόγηση Έργων και Προγραμμάτων

Όπως αναφέρεται στις σχετικές προδιαγραφές, η αξιολόγηση των έργων και  προγραμμάτων των φορέων βασίσθηκε στην διαδικασία της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Η σταθμισμένη βαθμολογία ενός έργου / παρέμβασης κυμαίνεται από 0 έως 5.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο κατάλογος έργων (ανά περιφέρεια στην οποία ανήκουν), που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και τα οποία μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, αλλά και από το CEF.

Ο κατάλογος αντιστοιχεί στις επιλογές του Σεναρίου 1 του ΣΠΕΜ με συνολικό προϋπολογισμό έργων / δράσεων περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται έργα / προγράμματα μέχρι συνολικής σταθμισμένης βαθμολογίας περίπου 3,6.

| ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 1 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 15.909.000 |
| 2 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΟΡΜΕΝΙΟ | 113.636.300 |
| 3 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | Νέα γραμμή σύνδεσης του σιδηροδρομικού δικτύου με τοΝ Εμπορικό λιμένα Καβάλας (Ν. Καρβάλη – «ΦΙΛΙΠΠΟΣ – Β΄») | 200.000.000 |
| 4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ - Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ. (Α.Δ. 731) & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ- ΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ - Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ - ΤΡΕΙΣ Γ | 28.488.000 |
| 5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ B’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΙΔ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 17.610.900 |
| 6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ (ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΕΠΟΛΙΩΝ) (Α.Δ. 726) (Β' ΦΑΣΗ) | 227.272.700 |
| 7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (Σ.Κ.Α.) ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΠΡΟΣ Β. ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | 160.000.000 |
| 8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΑ – ΚΙΑΤΟ | 12.600.000 |
| 9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ-ΟΙΝΟΗ, ΣΥΜΠ. ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 102.272.700 |
| 10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ | 250.000.000 |
| 11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Σ.Σ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 8.000.000 |
| 12 | Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ – ΕΙΔΟΜΕΝΗ (Β’ ΦΑΣΗ) | 55.000.000 |
| 13 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΚΑ) - ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ - ΡΙΟ (ΕΠΙΔΟΜΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) | 125.000.000 |
| 14 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ - ΡΙΟ | 450.000.000 |
| 15 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΟΥ (Χ.Θ. 123+500) ΕΩΣ ΝΕΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΑΣ (Χ.Θ. 132+000) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟ | 100.000.000 |
| 16 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ | 35.000.000 |
| 17 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΙ.ΠΕ. 1 ΚΑΙ ΒΙ.ΠΕ 2 ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ Σ.Σ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ | 18.181.800 |
| 18 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 51.136.400 |
| 19 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ | 56.818.200 |
| 20 | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Α.Δ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 19.318.200 |
| 21 | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 6ΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. | 37.500.000 |
| 22 | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ GSM-R ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ (77 ΧΛΜ) ΚΑΙ ΚΙΑΤΟ-ΠΑΤΡΑ (107 ΧΛΜ) | 17.045.450 |
| 23 | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΙΔ/ΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ. | 136.363.600 |
| 24 | ΠΟΛΛΕΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ | 89.211.300 |
| 25 | ΠΟΛΛΕΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GSM-R ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ/ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (Π.Α.Θ.Ε / Π.) | 11.363.600 |
| 26 | ΠΟΛΛΕΣ | ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΘΕΠ | 56.818.200 |
| 27 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ / Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΡΥΜΩΝΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ | 252.000.000 |
| 28 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ - ΔΟΜΟΚΟΥ | 454.545.450 |

| ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ Α/Κ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 47.853.500 |
| 2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ | 90.000.000 |
| 3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11.000.000 |
| 4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΜΑΝΔΡΑ) - ΘΗΒΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. ΕΩΣ 17+700 | 45.518.600 |
| 5 | Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 42.988.700 |
| 6 | Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΕΛΙ ΦΡΑΝΤΑΤΟ ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 14.000.000 |
| 7 | Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ | 11.800.000 |
| 8 | Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ - ΛΑΓΚΑΔΑ | 12.500.000 |
| 9 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΠΑΧΩΡΗΣΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ" ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ - ΤΣΑΚΩΝΑ | 150.000.000 |
| 10 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ - ΝΟΤΟΥ | 130.514.900 |
| 11 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΠΑΧΩΡΗΣΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ" ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ | 300.000.000 |
| 12 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - (ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ) - ΤΜΗΜΑ : ΑΓΡΙΝΙΟ - ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ | 20.500.000 |
| 13 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ : ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΟΥ - Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17.200.000 |
| 14 | ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΡΓΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΚΤΙΟ - ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | 38.000.000 |
| 15 | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΙΣΟΔΕΡΙ | 53.000.000 |
| 16 | ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ –ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ –ΚΑΤΑΚΩΛΟ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ) | 18.300.000 |
| 17 | ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ | 6.500.000 |
| 18 | ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ | 4.900.000 |
| 19 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 13.000.000 |
| 20 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ | 50.500.000 |
| 21 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΚΑΒΙΑ | 280.000.000 |
| 22 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ | 15.000.000 |
| 23 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 61.800.000 |
| 24 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 43.500.000 |
| 25 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ) | 25.000.000 |
| 26 | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ - ΝΑΟΥΣΑ | 30.000.000 |
| 27 | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ 6ο ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 30.000.000 |
| 28 | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ | 180.000.000 |
| 29 | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕ ΕΓΝΑΤΙΑ | 500.000.000 |
| 30 | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΔΕΣΣΑ : ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 226.000.000 |
| 31 | Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ | 33.000.000 |
| 32 | Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ Κ16 ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42.000.000 |
| 33 | Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΪΡΑΝΗ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΑΣΣΗΡΟΥ - ΕΩΣ Α/Κ Ν. ΣΑΝΤΑΣ | 36.000.000 |
| 34 | Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΪΡΑΝΗ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 21.000.000 |
| 35 | Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 44.000.000 |
| 36 | Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 58.000.000 |
| 37 | ΚΡΗΤΗΣ | ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 69.527.200 |
| 38 | ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΣ - ΕΞΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ) ΣΤΟ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 58.000.000 |
| 39 | ΚΡΗΤΗΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΓ. ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 22+170 - Χ.Θ. 37+900) ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΕΣΣΑΡΑ ΣΤΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 40.000.000 |
| 40 | ΚΡΗΤΗΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΑΚ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΜΟΥΡΝΙΕΣ - ΜΟΧΟΣ) | 20.000.000 |
| 41 | ΚΡΗΤΗΣ | ΚΟΜΒΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΒΙΑΝΝΟΥ | 19.000.000 |
| 42 | ΚΡΗΤΗΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ | 10.500.000 |
| 43 | ΚΡΗΤΗΣ | ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ - ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ | 9.227.200 |
| 44 | ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ - ΣΠΗΛΙ | 9.227.200 |
| 45 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ΔΕΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΟΙΡΩΝ | 16.000.000 |
| 46 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ "ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ - ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ - ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ" | 22.325.700 |
| 47 | ΠΟΛΛΕΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε65) ΛΑΜΙΑ - ΞΥΝΙΑΔΑ & ΤΡΙΚΑΛΑ - ΕΓΝΑΤΙΑ | 800.000.000 |
| 48 | ΠΟΛΛΕΣ | ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜΕΒΟΑ) | 130.000.000 |
| 49 | ΠΟΛΛΕΣ | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΓΝΑΤΙΑ Α' ΦΑΣΗ) | 370.000.000 |
| 50 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΚΟΜΒΟΥ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ - ΚΟΜΒΟΥ ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΚΟΜΒΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΒΟΙΩΝΤΑ - ΨΑΧΝΑ ΣΥΝ. ΜΗΚΟΥΣ 20,75 ΧΛΜ. | 180.000.000 |
| 51 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ - Ν.ΣΤΥΡΑ - ΣΤΥΡΑ | 10.000.000 |

| ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 1 | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 609.500.000 |
| 2 | Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 523.000.000 |
| 3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 417.400.000 |
| 4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β' ΦΑΣΗ | 50.739.600 |
| 5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΑΠΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 16.000.000 |
| 6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ | 40.000.000 |
| 7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΜΜΜ | 680.000 |
| 8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 1.500.000 |
| 9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΑΣΑ | 1.500.000 |
| 10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1. | 12.000.000 |
| 11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 12ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL | 30.000.000 |
| 12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10.000.000 |
| 13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Τ.Ε.Β.) ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 115.000.000 |
| 14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 2 "ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΟΝ" | 350.000.000 |
| 15 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ | 16.000.000 |
| 16 | ΑΤΤΙΚΗΣ | Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός των Δημοσίων Συγκοινωνιών Αττικής | 1.500.000 |

| ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 120.000.000 |
| 2 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΙΓΡΙΟΥ | 14.800.000 |
| 3 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Γ¨ΦΑΣΗ | 50.000.000 |
| 4 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΛΙΜΑΝΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ | 7.000.000 |
| 5 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10.000.000 |
| 6 | ΠΟΛΛΕΣ | ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ | 20.000.000 |
| 7 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 14.000.000 |

| ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 1 | ΠΟΛΛΕΣ | ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΝ-Τ | 21.250.000 |
| 2 | ΠΟΛΛΕΣ | ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 21.250.000 |
| 3 | ΠΟΛΛΕΣ | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Α/Δ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ | 40.000.000 |

Ετοιμότητα / Προετοιμασία Δικαιούχων

Με στόχο την κάλυψη της «εκ των προτέρων αιρεσιμότητας» που σχετίζεται με την ετοιμότητα / προετοιμασία των Δικαιούχων Φορέων, η Υπηρεσία υποχρεούται να συγκεντρώσει υλικό για τα σχετικά προβλήματα, να τα καταγράψει / συνοψίσει, να περιγράψει τα μέτρα που  έχουν ήδη ληφθεί και να προτείνει άλλα που πρέπει ακόμη να αναληφθούν.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος γίνεται αναφορά σε προβλήματα και προτάσεις που διαπιστώθηκαν / προέκυψαν κατά την εκπόνηση των εργασιών της παρούσας σύμβασης και προηγούμενης σχετικής μελέτης με τίτλο «Αποτύπωση της  προετοιμασίας έργων / δράσεων για την πέμπτη προγραμματική περίοδο (Ε’ ΠΠ)», Ιούνιος 2013.

Η καταγραφή των προτάσεων επετεύχθη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, με την συνεργασία των αρμοδίων φορέων και με την επεξεργασία προηγούμενων μελετών.

Εκτός από την επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε – όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5 - κύκλος διαβουλεύσεων μεταξύ των Περιφερειών ώστε να συζητηθούν και να εξεταστούν οι δικές τους προτάσεις.

8.1. Υπηρεσίες Κεντρικής Διοίκησης

Υπηρεσίες Υπουργείου Μεταφορών – Γενικής Γραμματείας Μεταφορών

Οι Διευθύνσεις του ΥΠΟΜΕΔΙ – ΓΓΜ που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του προγράμματος, αν και επαρκείς, είναι σε μικρότερο βαθμό προσαρμοσμένες στις αυξημένες διαχειριστικές και διοικητικές αρμοδιότητες που απαιτεί το πλαίσιο του ΕΣΠΑ (αλλά και της Ε’ ΠΠ) και παρουσιάζουν τον χαμηλότερο βαθμό αποτελεσματικότητας μεταξύ Δικαιούχων Φορέων. Οι σχετικές Υπηρεσίες είναι διαρθρωμένες με την κλασική δομή του Δημοσίου και εφαρμόζουν τις παραδοσιακές μεθόδους για τη διαχείριση των έργων τους.

Μέχρι σήμερα οι χαμηλές σχετικά επιδόσεις τους δεν επηρέαζαν σημαντικά τα αποτελέσματα των διαχειριστικών περιόδων αλλά στην προκειμένη περίοδο (λόγω της σημασίας που έχει δοθεί στις οριζόντιες δράσεις) απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερη συνεισφορά τους.

Σε κάθε περίπτωση, λόγω και της μεταβατικής περιόδου στην οποία βρίσκονται όλες σχεδόν οι Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου στα πλαίσια εφαρμογής των όρων των Δανειακών Συμβάσεων της χώρας, απαιτείται ριζική αναδιάρθρωσή τους η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Υπηρεσίες Υπουργείου Μεταφορών – Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων

Οι Διευθύνσεις του ΥΠΟΜΕΔΙ – ΓΓΔΕ που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του προγράμματος (οδικά, λιμενικά), διαθέτουν σημαντική εμπειρία υλοποίησης και είναι σε μεγάλο βαθμό προσαρμοσμένες στις αυξημένες διαχειριστικές και διοικητικές αρμοδιότητες που απαιτεί το πλαίσιο του ΕΣΠΑ (αλλά και της Ε’ ΠΠ). Οι σχετικές Υπηρεσίες είναι διαρθρωμένες με την κλασική δομή του Δημοσίου και εφαρμόζουν τις παραδοσιακές μεθόδους για τη διαχείριση των έργων τους.

Αναμένεται ότι θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και στα πλαίσια της Ε’ΠΠ και επομένως απαιτείται να δοθεί η πρέπουσα προσοχή σε αυτές στα πλαίσια της τρέχουσας αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών του Υπουργείου.

ΟΣΕ

Είναι γνωστό ότι μονάδες του Οργανισμού οι οποίες είναι αρμόδιες να αναλάβουν το αντικείμενο ωρίμανσης και διαχείρισης σημαντικών τεχνικών έργων μολονότι διαθέτουν έμπειρο προσωπικό είναι σοβαρά υποστελεχωμένες σχετικά με όσα θα απαιτούσε η έγκαιρη εκτέλεση των έργων αυτών.

Μέχρι σήμερα, το κύριο αντικείμενο των σχετικών υπηρεσιακών μονάδων είναι έργα συντήρησης ή / και ανακαίνισης της σιδηροδρομικής υποδομής (κυρίως της γραμμής). Παράλληλα ο χρόνος και οι διαδικασίες που θα απαιτούνταν, προκειμένου οι σχετικές υπηρεσιακές μονάδες να στελεχωθούν και να φθάσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης, αξιολογούνται ως ιδιαίτερα επιμήκεις και δύσκολες αν ληφθεί υπόψη και η τρέχουσα οικονομική και διαχειριστική συγκυρία.

Τα έργα τα οποία προτείνονται από τον οργανισμό ανήκουν σε δύο βασικές κατηγορίες:

- Έργα μικρής κλίμακας ή/και σχετικά προχωρημένου βαθμού ετοιμότητας (π.χ. βιομηχανικές συνδέσεις μικρού μήκους, κανονικοποίηση γραμμής σύνδεσης Λουτρακίου με τον προαστιακό σιδηρόδρομο κλπ).

- Έργα μεγάλης κλίμακας και μικρού βαθμού ωριμότητας που όμως περιλαμβάνονται στον σιδηροδρομικό σχεδιασμό της χώρας (π.χ. Βελτίωση σε εντοπισμένα τμήματα σιδηροδρομικής γραμμής και πλήρης ηλεκτροκίνηση με   σηματοδότηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Στρυμώνα – Τοξότες – Αλεξανδρούπολη κλπ).

Αξιολογείται ότι η πρώτη κατηγορία έργων θα μπορούσε να προωθηθεί με τις υπάρχουσες δομές μετά από κατάλληλη ενίσχυση. Όσον αφορά στην δεύτερη κατηγορία, η υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κατάλληλου σχεδιασμού διότι διαφορετικά ελλοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι μη έγκαιρης ολοκλήρωσής τους εντός των χρονικών περιθωρίων της Ε’ ΠΠ.

ΕΡΓΟΣΕ

Όπως είναι γνωστό, η ΕΡΓΟΣΕ είναι θυγατρική Εταιρεία του ΟΣΕ που συστάθηκε το 1996 με στόχο να αναλάβει τη διαχείριση των έργων του Επενδυτικού Προγράμματος του και ειδικότερα εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Η ΕΡΓΟΣΕ είναι επαρκώς στελεχωμένη με σαφές οργανόγραμμα και καθορισμό αρμοδιοτήτων. Ο πιο πρόσφατος κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας εγκρίθηκε το Μάρτιο 2011 (ΦΕΚ Β 473-24/3/2011) και βάσει αυτού επικαιροποιήθηκε η Διαχειριστική Επάρκεια του Οργανισμού.

Ο Δικαιούχος διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και γνωρίζει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία για την παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων. Ο Δικαιούχος διαθέτει άρτια υλικοτεχνική υποδομή για τη διαχείριση των έργων.

Παρ’ όλα αυτά όμως, τα τελευταία χρόνια έχει μεσολαβήσει μείωση του προσωπικού της εταιρείας κατά περίπου 50% και αναδιάρθρωση οργανογράμματος με κατάργηση της αυτόνομης υπηρεσίας μελετών. Εκτιμάται ότι θα πρέπει να επαν-αξιολογηθεί το πώς ακριβώς η εταιρεία θα αντιμετωπίσει το ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμα υλοποίησης έργων εντός της Ε’ΠΠ.

ΥΠΑ

Πρόσφατα (εντός του 2012) εκπονήθηκε η Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». Στα πλαίσια της εργασίας αυτής εξετάσθηκε και η αποδοτικότητα του «Άξονα Προτεραιότητας Δ: Αεροπορικές Μεταφορές – Αεροδρόμια Περιφερειών αμιγούς στόχου σύγκλισης».

Έχει παρατηρηθεί ότι διατίθεται εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και γνώση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία για την παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων (και ειδικότερα από τις ΕΥΔΕ Βορείου και Νοτίου Ελλάδος που είναι και οι φορείς υλοποίησης). Οι Δικαιούχοι διαθέτουν την βασική υλικοτεχνική υποδομή που είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των έργων.

Δεδομένου ότι έχουν παρατηρηθεί οι αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό που προαναφέρθηκαν είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί η διαδικασία ωρίμανσης έργων από την ΥΠΑ και ενδεχομένως να επανεξετασθεί η οργανωτική δομή της Υπηρεσίας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που έχουν εντοπισθεί.

Αστικές Συγκοινωνίες

Η ενότητα αυτή καλύπτει του φορείς Δικαιούχους ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.

Έχει παρατηρηθεί και στους τρεις φορείς ότι διατίθεται εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και γνώση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία για την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών δράσεων.

Οι Δικαιούχοι διαθέτουν τη βασική υλικοτεχνική υποδομή που είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των έργων και οι προτεινόμενες δράσεις και έργα δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από την μέχρι σήμερα εμπειρία του. Παρ’ όλα, όσο αφορά τον ΟΑΣΑ, δεν υπάρχει επαρκής προηγούμενη εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση κατασκευαστικών έργων μεγάλου μεγέθους.

8.2. Περιφερειακές Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες των Περιφερειών επικεντρώνονται κυρίως σε έργα μικρότερης εμβέλειας και τοπικής σημασίας. Τα έργα των Περιφερειών χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες:

- Κατασκευή οδικών έργων που ενισχύουν την προσπελασιμότητα της Περιφέρειας και ιδιαίτερα, βελτιώνουν τις συνδέσεις με απομακρυσμένες περιοχές

- Κατασκευή σιδηροδρομικών έργων που ενισχύουν την προσπελασιμότητα της περιφέρειας, ιδιαίτερα των βασικών αστικών κέντρων της.

- Λοιπά έργα που καθιστούν τις μεταφορές πράσινες, ασφαλείς και προσβάσιμες σε όλους.

Στα πλαίσια της σύνταξης του ΣΠΕΜ, ζητήθηκε από τις Περιφέρειες να ανταποκριθούν με πληροφορίες σχετιζόμενες με τα έργα που ανήκουν στην αρμοδιότητα τους. Η εμπειρία του Συμβούλου από την συνεργασία με τις Περιφέρειες κατέδειξε την ύπαρξη προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με:

- Αδυναμία από πλευράς των Περιφερειών να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ως προς τα ζητούμενα στοιχεία.

- Παροχή ελλιπών στοιχείων.

Τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις και συνηγορούν στο ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες και η αποτελεσματικότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιών προκειμένου αφενός να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός με τις Κεντρικές Υπηρεσίες και αφετέρου να εξασφαλισθεί η υλοποιησιμότητα έργων και δράσεων εντός των στενών περιθωρίων της Ε’ ΠΠ.

Σε όλες τις περιπτώσεις, και πέραν του σημαντικού ρόλου των Τεχνικών Υπηρεσιών των δικαιούχων φορέων, είναι κρίσιμος ο ρόλος των Υπηρεσιών Συμβάσεων (προετοιμασία τευχών δημοπράτησης, διενέργεια διαγωνισμών) και των αντίστοιχων Νομικών Υπηρεσιών.

Αυτό γιατί όπως έχει αποδειχθεί, από την εμπειρία υλοποίησης στα πλαίσια προηγούμενων χρηματοδοτικών περιόδων, εκτός από τα τεχνικά θέματα τα έργα επηρεάζονται στην εξέλιξή τους και από εξωτερικούς μη τεχνικούς παράγοντες (π.χ. διαδικασία απαλλοτριώσεων, σχέσεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση, χειρισμός περιβαλλοντικών περιορισμών κλπ.) οι οποίοι απαιτούν την συνεχή διαθεσιμότητα έμπειρου προσωπικού για την αντιμετώπισή τους.

Το κράτος προχωρεί κεντρικά (Υπουργείο Ανάπτυξης) σε αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης έργων προκειμένου να διευκολυνθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Σε κάθε περίπτωση όμως και όσον αφορά στην προετοιμασία των φορέων δικαιούχων οι δύο κρίσιμοι παράγοντες είναι η οργάνωσή τους και το προσωπικό τους και ιδιαίτερα ο δεύτερος παράγοντας απαιτεί σημαντική προσπάθεια μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ετών της οικονομικής κρίσης οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα απώλεια στελεχών και μειώσεις αποδοχών.

Κατά τη εκτίμηση του Συμβούλου θα απαιτηθεί από την Πολιτεία η χρήση ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προκειμένου να καταρτισθεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης ανά φορέα δικαιούχο ενόψει έναρξης της Ε’ ΠΠ.

Τελικές Παρατηρήσεις

Κατά την διάρκεια διαμόρφωσης του ΣΠΕΜ αναδείχθηκαν οι περιορισμοί της ακολουθούμενης διαδικασίας και προέκυψαν προτάσεις ως προς την συνέχιση της διαδικασίας σχεδιασμού. Συνοπτικά προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις:

- Η διαδικασία σύνταξης του ΣΠΕΜ θεωρείται σχετικά ασφαλής ως προς την διαμόρφωση του προγράμματος της Ε’ ΠΠ για τους εξής κύριους λόγους:

  - Τόσο ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της Ε’ ΠΠ (2014 – 2020) όσο και του ΣΠΕΜ (2025) είναι αρκετά πλησίον, με όρους μεταφορικού σχεδιασμού, στο σήμερα.

  - Το πρόγραμμα έργων και δράσεων της Ε’ ΠΠ περιλαμβάνει σε πολύ σημαντικό βαθμό αντικείμενα που είναι ήδη σε εξέλιξη (γέφυρες)

  - Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για έργα / δράσεις μεταφορών είναι περιορισμένος.

- Δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ποσοτικές μέθοδοι και στοιχεία στη σύνταξη του ΣΠΕΜ (μεταφορικά μοντέλα, επίκαιρα στοιχεία από πρόσφατες κυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις), δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί ποσοτική σύγκριση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης των δικτύων.

- Παραμένει επομένως επίκαιρη και αναγκαία η σύνταξη μίας Γενικής Μελέτης Σχεδιασμού των Μεταφορών της χώρας που να βασίζεται στα παραπάνω, να οδηγήσει στην σύνταξη του ΕΣΜ και να αφορά σε ένα ευρύτερο χρονικό ορίζοντα (τουλάχιστον 2035). Τα πορίσματα και οι προτάσεις της θα αξιοποιηθούν αμέσως μόλις προκύψουν ανάγκες αναθεώρησης του αρχικού προγραμματισμού της Ε’ ΠΠ αλλά και ευρύτερα για προώθηση πρωτοβουλιών ΣΔΙΤ στις μεταφορές στο προσεχές διάστημα.

- Απαιτείται σημαντική ενίσχυση και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των περισσότερων φορέων υλοποίησης προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στα αυξημένα καθήκοντα / υποχρεώσεις της Ε’ ΠΠ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Χάρτες

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Αποτελέσματα Διαβούλευσης με Περιφέρειες

Οι προτάσεις της κάθε Περιφέρειας συντάχθηκαν από τις Ομάδες Σχεδιασμού του Προγράμματος (ΟΣΠ), στο πλαίσιο των οδηγιών της υπ’ αριθμόν 13650/ΕΥΣΣΑΑΠ 6432/29-3-2013 2ης Εγκυκλίου της ΕΥΣΑΑΠ για Σχεδιασμό και Κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020. Οι προτάσεις όφειλαν να προκύψουν κατόπιν ευρείας διαβούλευσης με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και να αναφέρονται στο πλαίσιο των Θεματικών Στόχων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ανά Θεματικό Στόχο και ανά ΕΔΕΤ.

Οι Περιφέρειες έπρεπε να λάβουν πλήρως υπόψη τους τις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες σε διαπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο με σκοπό την ύπαρξη απόλυτης σύμπνοιας με τους στόχους της Ευρώπης2020 και των δεσμεύσεων της χώρας για την ποιοτική άνοδο και ανταγωνιστικότητα της.

Από τα τεύχη που απεστάλησαν, τα κεφάλαια, που αφορούσαν τον τομέα των Μεταφορών, επεξεργάστηκαν με σκοπό την καταγραφή των προτάσεων και την πιστοποίηση αν αυτές είναι συμβατές με τον εθνικό σχεδιασμό της χώρας και αν χαρακτηρίζονται από διαπεριφερειακή συμβατότητα.

Στις 8/10/2013 έλαβε χώρα η συνάντηση των εκπροσώπων των Περιφερειών με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή των Μεταφορών (ΕΔΑΜ) και τον μελετητή του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων των Μεταφορών (ΣΠΕΜ). Λόγω της αδυναμίας κάποιων Περιφερειών να παραστούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία έλαβε χώρα και δεύτερη συνάντηση στις 22/10/2013. Οι συναντήσεις ξεκίνησαν με μία μικρή παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της ΕΔΑΜ με σκοπό μια γενική ενημέρωση σχετικά με το ΣΠΕΜ και γιατί είναι απαραίτητο. Στην συνέχεια, ο υπεύθυνος μελετητής του ΣΠΕΜ παρουσίασε το στόχο της δουλειάς του και με περιληπτικό τρόπο τις προτάσεις της κάθε Περιφέρειας ώστε να έχουν όλοι οι εκπρόσωποι μια εικόνα των εθνικών αναγκών. Τέλος, συζητήθηκαν οι προτάσεις των Περιφερειών και μοιράστηκαν στους εκπροσώπους ερωτηματολόγια τα οποία έπρεπε να συμπληρώσουν με τα προτεινόμενα έργα που ανήκουν στην δικαιοδοσία τους, ορίζοντας χαρακτηριστικά του τεχνικού και τις απαιτούμενες οικονομικές ανάγκες. Επιπλέον, ζητήθηκε μια τεχνική έκθεση για τον σύνολο των έργων που οριοθετούνται στην Περιφέρεια τους αλλά η δικαιοδοσία ανήκει σε άλλους φορείς.

Στόχος κάθε Περιφέρειας είναι από τα καινούργια έργα να ευνοηθούν οι κάτοικοι, οι επισκέπτες, οι επιχειρήσεις με βελτίωση της προσπελασιμότητας και εφαρμογή της διατροπικότητας και των φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς.

Παρακάτω παρατίθενται τα κυριότερα έργα που περιλαμβάνονται σε κάθε Περιφέρεια.

Ανατολική Μακεδονία –Θράκη

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τα υπό κατασκευή και προγραμματιζόμενα έργα μεταφορικής υποδομής (κυρίως οδικά και λιμενικά) αποτέλεσαν μέχρι σήμερα το κύριο σκέλος της αναπτυξιακής πολιτικής. Παρόλα αυτά παρατηρούνται ελλείψεις στη σιδηροδρομική υποδομή. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π-ΑΜΘ, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, αξιοποιώντας τη σημαντική γεωπολιτική θέση που κατέχει, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα των διαπεριφερειακών συνδυασμένων μεταφορών στοχεύοντας να αναδειχτεί ως κομβικό σημείο της Βαλκανικής, Ανατολικοευρωπαϊκής και Ασιατικής ενδοχώρας.

Τα έργα που προτείνονται στην Περιφέρεια είναι:

- Οδικά:

- Ολοκλήρωση Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού, Τμήμα Αρδάνιο – Μάνδρα

- Ολοκλήρωση Κάθετου Άξονα Εγνατίας – Οδού, Τμήμα Κομοτηνή – Νυμφαία (Νότιο Τμήμα, Σύνδεση με Άξονα Εγνατίας Οδού)

- Κατασκευή Νέου Αυτοκινητόδρομου (Ε61) Καβάλα – Δράμα – Σέρρες

- Κατασκευή Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα

- Κατασκευή νέας οδικής Γέφυρας και Μεθοριακού Σταθμού στο Τελωνείων των Κήπων

- Κατασκευή Νέων Ανισόπεδων Κόμβων Σύνδεσης με την Εγνατία Οδό

- Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης (Ανατολικό και Δυτικό Τμήμα)

- Περιαστικός δακτύλιος Καβάλας

- Βελτίωση της προσπελασιμότητας σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Π-ΑΜΘ

- Ανατολική Παράκαμψη Ξάνθης

- Οδικός Άξονας Δράμας – Εξοχής (Εθνική Οδός Νο 57).

- Βελτίωση της Εθνικής Οδού Νο. 14 (Δράμας – Ξάνθης) – Το έργο αφορά τόσο σε παρεμβάσεις στην Π.Ε. Δράμας όσο και στην Π.Ε. Ξάνθης

- Νέα χάραξη της 11ης Επαρχιακής Οδού Ελευθερούπολη – Όρια Ν. Σερρών

- Σιδηροδρομικά έργα:

- Σιδηροδρομική σύνδεση του νέου προβλήτα Εμπορευματοκιβωτίων Λιμένα Αλεξανδρούπολης

- Νέα γραμμή σύνδεσης του σιδηροδρομικού δικτύου με το Εμπορικό λιμένα Καβάλας (Ν. Καρβάλη – «ΦΙΛΙΠΠΟΣ – Β΄»)

- Σιδηροδρομική σύνδεση της ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης

- Αναβάθμιση σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής Αλεξανδρούπολης – Ορμένιο (Σύνορα), ανακαίνιση Σιδηροδρομικού Σταθμού Πυθίου και Σιδηροδρομικού Σταθμού Ορμένιου και εγκατάσταση συστήματος Ηλεκτροκίνησης και Τηλεδιοίκησης

- Αλλαγή σιδηροδρομικής χάραξης στην ευρύτερη της Αλεξανδρούπολης (παράκαμψη Αλεξανδρούπολης) και σύνδεση με λοιπές εγκαταστάσεις λιμένα Αλεξανδρούπολης

- Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Στρυμόνα - Αλεξανδρούπολης. Κατασκευή παραλλαγών σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής Μέστη - Αλεξανδρούπολη και σηματοδότηση της γραμμής Στρυμόνας – Αλεξανδρούπολης

- Παραλλαγή χάραξης για την παράκαμψη της πόλης Σουφλίου – κατασκευή νέου Σ. Σταθμού

- Αναβάθμιση και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης της γραμμής Στρυμόνα – Αλεξανδρούπολης

- Κατασκευή νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής – Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη – Καβάλα (Ν. Καρβάλη) και Αμφίπολη – Ν. Ζίχνη με ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση (Παραλιακή Χάραξη)

- Σιδηροδρομική σύνδεση με τη Βουλγαρία μέσω Νυμφαίας

- Λιμενικά έργα:

- Εκβάθυνση λιμενολεκάνης και διαύλου λιμένα Αλεξανδρούπολης

- Κατασκευή πολυχρηστικού σταθμού και λιμενίσκου μικρών σκαφών στο Λιμένα Αλεξανδρούπολης

- Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας Λιμένα Αλεξανδρούπολης και βελτίωση συνθηκών ασφαλείας

- Ολοκλήρωση έργων υποδομής στο Λιμένα Καβάλας

- Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών Λιμένα Πόρτου Λάγους

- Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων – επέκταση κρηπιδωμάτων στο Λιμάνι Καμαριώτισσας Νήσου Σαμοθράκης

- Θέσεις προστασίας και ελλιμενισμού οχηματαγωγών στο λιμένα Θάσου και συμπλήρωση εσωτερικών έργων

- Έργα αερομεταφορών:

- Αναβάθμιση του Αερολιμένα «Δημόκριτος» στην Αλεξανδρούπολη

- Αναβάθμιση του Αερολιμένα «Μ. Αλέξανδρος» στην Καβάλα

- Έργα Αστικής Συγκοινωνίας:

- Ανάπτυξη δικτύου σιδηροδρόμου προαστιακού τύπου μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων της Π-ΑΜΘ (Αλεξανδρούπολης – Ξάνθης – Κομοτηνής και Καβάλας – Δράμας

- Δημιουργία δικτύων πρόσβασης (πεζοδρόμων & ποδηλατοδρόμων) σε αστικές περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα

- Σχεδιασμός και υλοποίηση υποστηρικτικής υποδομής ποδηλάτων

- Προώθηση αστικών μεταφορών με μαζικά μέσα μεταφοράς

Στόχος της Περιφέρειας είναι να αναβαθμίσει τις μεταφορές στο σύνολο της, δίνοντας έμφαση σε όλα τα υποσυστήματα μεταφορών. Έργα εθνικής κλίμακας θεωρούνται η ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού, η αναβάθμιση των λιμανιών και αερολιμένων της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης και η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της Περιφέρειας που την συνδέει με τις υπόλοιπες Περιφέρειες και με τα γειτονικά κράτη. Εκτός από αυτά, η Περιφέρεια προτείνει τοπικά έργα, όπως τοπικούς δρόμους, μικρότερα λιμάνια και αστικές συγκοινωνίες τα οποία συμβάλλουν στην γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Όλα τα έργα συμβάλλουν στο να μετατρέψουν τις μεταφορές προσβάσιμες σε όλους τους ανθρώπους αλλά λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, προτεραιότητα έχουν τα έργα που εντάσσονται στα βασικά και αναλυτικά δίκτυα και τα αστικά έργα που συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών βλαβερών αερίων.

Τα πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έμφαση σε όλα τα υποσυστήματα των μεταφορών.

Κεντρική Μακεδονία

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό όλες τις μορφές μεταφορικών υποδομών για τοπικές, διατοπικές, διαπεριφερειακές και διεθνείς μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων.

- Οδικό δίκτυο:

  - Δύο μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι που οδηγούν σε βασικές πύλες της χώρας και ευνοούν τις διαπεριφερειακές συνδέσεις– ΠΑΘΕ και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

- Σιδηροδρομικό δίκτυο:

  - Διαθέτει ένα πυκνό πλέγμα σιδηροδρομικών υποδομών, το οποίο εκτείνεται συνεχώς και ευνοεί τη Θεσσαλονίκη ως κεντρικό σιδηροδρομικό κόμβο για διεθνείς και διαπεριφερειακές μεταφορές.

  - Προαστιακός σιδηρόδρομος μεταξύ Θεσσαλονίκης – Λάρισας, Θεσσαλονίκης – Βέροιας- Έδεσσας – Φλώρινας.

- Λιμενικές υποδομές: Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι το δεύτερο στην χώρα και αποτελεί πύλη της χώρας και της βαλκανικής ενδοχώρας. Μαζί με τα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης δημιουργούν το βόρειο λιμενικό σύνδεσμο της χώρας, με διεθνείς προεκτάσεις. Υπάρχουν όμως και λιμένες που εξυπηρετούν διάφορες ανάγκες όπως αλιευτικές και τουριστικές (π.χ. λιμάνια Νέας Μηχανιώνας, Νέων Μουδανιών, Λιτόχωρου κ.α.)

- Αερομεταφορές: Η περιοχή της περιφέρειας εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο Μακεδονίας, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα με πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κατασκευή η επέκταση ενός διαδρόμου ώστε να μπορεί φιλοξενεί αεροσκάφη μεγαλύτερου μεγέθους. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2013. Επίσης έχει προβλεφθεί η μελλοντική του σύνδεση του με το υπό κατασκευή Μετρό Θεσσαλονίκης.

Από το ΠΕΠ υλοποιούνται μέχρι στιγμής στην Περιφέρεια – μέσα στην Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 – 16 οδικά έργα (819,8 Μeuro ) – εκ των οποίων τα 5 αφορούν σε αυτοκινητόδρομους (39,5 χλμ), τα υπόλοιπα οδικό δίκτυο κατώτερης τάξης (47 χλμ) και 1 έργο αφορά στη βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου (21χλμ).

Τα βασικά έργα που προτείνονται από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα εξής:

- Οδικός άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς- Δοϊράνη, τμήμα Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας

- Κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια - Κασσάνδρεια του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής

- Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης

- Οδικός άξονας Βέροια – Νάουσα – Σκύδρα, αποπεράτωση τμήματος Πατρίδα – Νάουσα

- Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη - Κιλκίς – Δοϊράνη, τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου – Είσοδος Κιλκίς

- Περιφερειακή Οδός Κατερίνης

- Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης, στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη (Β’ φάση)

- Βελτίωση / Αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου Κ16 (Λαχαναγορά) έως κόμβο Κ5 (νοσοκομείο Παπαγεωργίου)

Δύο από τα έργα της Περιφέρειας αποτελούν κομμάτι των διευρωπαϊκών δικτύων (1. Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στην συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, 2. Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης, στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη). Τα έργα αυτά αποτελούν προτεραιότητα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές αφού συμβάλλουν στην ολοκλήρωση των ΔΕΔ-Μ. Τα υπόλοιπα έργα αφορούν τμήματα οδικών αξόνων, τα οποία καταλήγουν σε διευρωπαϊκά δίκτυα και εξυπηρετούν την επενδυτική προτεραιότητα «Σύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ μέσω δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων».

Τα πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας δεν προτείνει συγκεκριμένες δράσεις αλλά ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έμφαση σε όλα τα υποσυστήματα των μεταφορών.

Δυτική Μακεδονία

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ευρισκόμενη στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας μας, έχει την ιδιαιτερότητα να συνορεύει με δύο διαφορετικές χώρες. Η θέση της αυτή την καθιστά πύλη εισόδου της πατρίδας μας τόσο από τα βόρεια όσο και από τα δυτικά. Στην ενίσχυση του ρόλου της αυτού συμβάλλει και η Εγνατία Οδός που διέρχεται από την Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια τα βασικά της έργα είναι:

- Ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού, που διέρχονται από την Περιφέρεια (Σιάτιστα – Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή και Νίκη – Κοζάνη - Λάρισα)

- Σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 με την Εγνατία Οδός

- Οδικό τμήμα Γρεβενά – Όρια νομού Τρικάλων

- Διασταύρωση Πρεσπών – Άγιος Γερμανός

- Οδικό τμήμα Φλώρινα – Πισοδέρι – Αντάρτικο – διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Χάνι Μπιρίκι (δυτικός τουριστικός άξονας)

- Σήραγγα Κλεισούρας

Η ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων ικανοποιούν την ευρωπαϊκή πολιτική για ολοκλήρωση των ΔΕΔ-Μ. Η σήραγγα Κλεισούρας, η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 με την Εγνατία Οδός και το οδικό τμήμα Φλώρινα – Πισοδέρι αποτελούν έργα που συνδέουν διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα και διέπονται από την ευρωπαϊκή πολιτική «σύνδεση μέσω δευτερευόντων κόμβων με τα ΔΕΔ-Μ». Τέλος, η Διασταύρωση Πρεσπών –Άγιος Γερμανός και το οδικό τμήμα Γρεβενά – Όρια νομού Τρικάλων αποσκοπούν στην αναβάθμιση της προσβασιμότητας τουριστικών περιοχών (Πρέσπες και χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας αντίστοιχα). Η αναβάθμιση των προσβάσεων σε τουριστικές περιοχές, παρόλο που αποτελεί σημαντικό έργο για την τοπική οικονομία, δεν αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα άμεσα. Παρόλα αυτά, το έργο Γρεβενά – Όρια νομού Τρικάλων μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό και για την διασύνδεση της πόλης των Γρεβενών με την Δεσκάτη (δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στον νομό Γρεβενών). Ο σκοπός αυτός όμως μπορεί να ικανοποιηθεί με κατάλληλη χάραξη του έργου « Σύνδεση Ε65 με Εγνατία Οδός».

Τα πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί μερικώς με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες υποδομές εκτός από τις οδικές.

Ήπειρος

Στην Περιφέρεια της Ηπείρου βρίσκεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το οποίο αποτελεί σημαντική πύλη εισόδου/ εξόδου για την Ελλάδα καθώς ανταγωνίζεται τα λιμάνια της Αδριατικής, κυρίως για εμπορευματικούς λόγους. Για αυτό το λόγο, το λιμάνι πρέπει να είναι ελκυστικό και το βασικό στοιχείο για να επιτευχθεί είναι η επαρκής και αξιόπιστη συνδεσιμότητα του με τα άλλα υποσυστήματα και κυρίως τον σιδηρόδρομο. Όσο αφορά το οδικό κομμάτι, έχουν γίνει μεγάλα βήματα με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και την υπό κατασκευή Ιόνια Οδό, οι οποίοι βοηθούν την Περιφέρεια της Ηπείρου να μετατραπεί σε ένα κομβικό σημείο για τις μεταφορές. Τέλος, η Περιφέρεια προωθεί τις «πράσινες» μεταφορές δίνοντας έμφαση στην δημιουργία τραμ στην πόλη των Ιωαννίνων και στη γενικότερη βελτίωση των αστικών υποδομών για την ενίσχυση της πεζής κινητικότητας και της κινητικότητας με ποδήλατο.

Επιγραμματικά, οι προτάσεις τις Περιφέρειας για την νέα Προγραμματική Περίοδο είναι:

- Κατασκευή Δυτικού Άξονα από Ιωάννινα έως Αντίρριο (Ιόνια οδός)»

- Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου Δυτικής Ελλάδος  (Ε65)»

- Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας

- Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας – Σαγιάδας

- Κατασκευή οδικού άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά

- Παράκαμψη αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης

- Βελτίωση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου από Χ.Θ. 29+800 έως Χ.Θ. 30+500 (Περιοχή Τερόβου)

- Κατασκευή οδού Καλπάκι – Κόνιτσα

- Σύνδεση Ιόνιας οδού με Πράμαντα

- Ολοκλήρωση κατασκευής Λιμένα Ηγουμενίτσας

- Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού, επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, νέου συνδετήριου τροχοδρόμου, νέου οδικού δικτύου πρόσβασης στον Αερολιμένα και επέκταση διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων στον Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων

- Σιδηροδρομική σύνδεση Ηπείρου

- Κατασκευή μέσου σταθερής τροχιάς (τραμ) στα Ιωάννινα

- Βελτίωση Κεντρικής οδού 49 μαρτύρων και παρόδων αυτής στην ΠΕ1 Ηγουμενίτσας

- Διαμόρφωση τάφρου Αγίου Αντρέα στην Πρέβεζα

- Ανάπλαση οδών 21ης Οκτωβρίου – Καρυωτάκη – Εθνικής αντιστάσεων και κάθετων οδών στην Πρέβεζα

- Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Σκουληκαριά – Βελενζτικό

- Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά - Μεσόπυργος

Οι περισσότερες από τις προτάσεις της Περιφέρειας συμβαδίζουν με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές. Υπάρχουν όμως κάποιες προτάσεις τις οποίες και η ίδια η Περιφέρεια τις ορίζει ως έργα «μεσαίας» προτεραιότητας και δεν συμπεριλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό πλάνο. Τέτοια έργα είναι οι βελτιώσεις τοπικών οδών, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην επενδυτική προτεραιότητα «Διασύνδεση ΔΕΔ-Μ και σύνδεση αυτών με σημαντικούς κόμβους του οδικού δικτύου», όπως το έργο «Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά – Μεσόπυργος».

Τα πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί μερικώς με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται υποδομές υδατοδρομίων στη Κέρκυρα και στη λίμνη των Ιωαννίνων.

Ιόνιο Πέλαγος

Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από το έντονο νησιωτικό της χαρακτήρα και οι περισσότερες προτεινόμενες δράσεις της συμπεριλαμβάνουν τα λιμάνια των νησιών της. Οι 2 βασικοί στόχοι της Περιφέρειας είναι:

- Συνθήκες ασφαλούς «εσωτερικής» χερσαίας σύνδεσης και διακίνησης (με κατά προτεραιότητα συνδέσεις στον αστικό ιστό, τις πύλες και τις απομακρυσμένες περιοχές).

- Ενδοπεριφερειακή κινητικότητα και ένταξη στον εθνικό και διεθνή περίγυρο, μέσα από τη λειτουργία ενός δικτύου λιμένων και εναέριων μεταφορών συνδεδεμένων με τα βασικά οδικά δίκτυα.

Τέλος, η Περιφέρεια εισάγει και την ανάγκη ανάπτυξης υδατοδρομίων για βελτίωση της εσωτερικής κινητικότητας, αποκλεισμού μικρών νησιών από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού. Επιγραμματικά, οι ενδεικτικές προτάσεις υποδομών εθνικού επιπέδου εντός της Περιφέρειας για την νέα Προγραμματική Περίοδο είναι οι εξής:

- Λιμάνι Κέρκυρας (συμπληρώσεις – διαπλάτυνση προσήνεμου μόλου)

- Λιμάνι Αργοστολίου

- Λιμάνι Ζακύνθου (Προβλήτα Κρουαζιερόπλοιων – βελτιώσεις)

- Παράκαμψη πόλης Κέρκυρας

- Υπογειοποίηση τμήματος δρόμου έμπροσθεν του Αεροδρομίου της Κέρκυρας

- Οδός πρόσβασης στο αεροδρόμιο Κέρκυρας ( Τρία Γεφύρια – Βρυώνη)

- Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας

- Οδός σύνδεσης Λευκάδας – Ακτίου

- Οδική σύνδεση Αργοστολίου – Αεροδρομίου (μέσω Κραναίας) - Πόρος

- Οδική σύνδεση Ζάκυνθος (Λιμάνι) – Αεροδρόμιο - Βασιλικό

Στόχος της Περιφέρειας είναι να δημιουργήσει ένα νοητό άξονα από το βορρά ως το νότο, αναβαθμίζοντας τις λιμενικές, αεροπορικές και οδικές υποδομές. Το λιμάνι της Κέρκυρας είναι το μοναδικό λιμάνι τις Περιφέρειας που ανήκει στο διευρωπαϊκό θαλάσσιο δίκτυο, ενώ στο διευρωπαϊκό δίκτυο αερομεταφορών ανήκουν τα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, προτεραιότητα έχουν τα έργα που ανήκουν στα ΔΕΔ-Μ. Επιπλέον, η Περιφέρεια επιθυμεί την αναβάθμιση οδικών τμημάτων που συνδέουν επιβατικούς σταθμούς (λιμάνια, αεροδρόμια) μεταξύ τους ώστε να ευνοηθούν τόσο οι πολυτροπικές μετακινήσεις όσο και η εύκολη πρόσβαση προς την ενδοχώρα των νησιών. Τέλος, η παράκαμψη της πόλης της Κέρκυρας και η υπογειοποίηση του οδικού τμήματος έμπροσθεν του αεροδρομίου της Κέρκυρας είναι έργα που θα συνεισφέρουν στην αποσυμφόρηση του αστικού κέντρου και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αντίστοιχα.

Τα πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έμφαση σε όλα τα υποσυστήματα των μεταφορών.

Δυτική Ελλάδα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση συνδέοντας την Πελοπόννησο με την Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο. Αποτελεί μία εκ των κυριότερων πυλών της χώρας, θεωρούμενη ως η Δυτική Πύλη της Ελλάδας προς την Αδριατική και την Δυτική Ευρώπη γενικότερα. Όσο αφορά τις υποδομές μεταφορών της Περιφέρειας, διαπιστώνει κανείς πως η στρατηγική ανάπτυξης των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση του συνόλου των μεταφορικών υποδομών της Περιφέρειας, αν και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

- Οδικό δίκτυο:

Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο και βελτιώνεται συνεχώς. Η κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει την πόλη των Πατρών με την Αθήνα αποτελεί μέρος του βασικού εθνικού άξονα Π.Α.Θ.Ε και ανήκει στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Σημαντικό είναι ότι η Περιφέρεια μελλοντικά τείνει να μετατραπεί σε σταυροδρόμι συνδυασμένων μεταφορών και περιοχή σύγκλισης των δύο εθνικών - διεθνών αξόνων ανάπτυξης: του υπάρχοντος Κεντρικού Αναπτυξιακού Άξονα (ΠΑΘΕ) που επεκτείνεται μέχρι την Καλαμάτα και του υπό υλοποίηση Δυτικού Άξονα. Μεταξύ των μεγάλων τεχνικών έργων που ολοκληρώθηκαν στην Περιφέρεια πρωτοστατεί το έργο της σύνδεσης του Ρίου - Αντίρριου μέσω της ομώνυμης κρεμαστής γέφυρας μήκους 2,5 χιλιομέτρων που συνδέει την Πελοπόννησο με την κυρίως ηπειρωτική χώρα.

- Λιμενικές υποδομές:

Μέχρι σήμερα και με την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού στα λιμάνια Πάτρας, Κυλλήνης και Αιγίου, αν και απαιτείται η περαιτέρω ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών στα ήδη υπάρχοντα λιμάνια της Περιφέρειας για την ενδυνάμωση των συνδυασμένων μεταφορών με σκοπό την επαρκή σύνδεση αυτών με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, τη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων καθώς και τη δημιουργία αναβαθμισμένων υποδομών και σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης του μεταφορικού έργου. Επίσης, σημειώνεται ότι η περιφέρεια έχει σημαντικές δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν καθώς υπάρχει μικρότερο λιμάνι (Αίγιο) για εμπορικές συναλλαγές και το λιμάνι του Κατακώλου που είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια στην Μεσόγειο για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας.

Μία σειρά από σημαντικά αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτούνται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο το ρόλο της Περιφέρειας στο νοτιοανατολικό άκρο του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου και θα επηρεάσουν σημαντικά τον Περιφερειακό σχεδιασμό στο πλαίσιο της 5ης Προγραμματικής Περιόδου.

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα βασικότερα έργα που προτείνει η Περιφέρεια:

- Αναβάθμιση αερολιμένα Αράξου

- Ολοκλήρωση οδικής σύνδεσης Ιόνιας Οδού με λιμένα Πλατυγιαλίου (μέσω σήραγγας Αγίου Ηλία)

- Ολοκλήρωση εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών

- Ολοκλήρωση εθνικής οδού Πατρών – Πύργου – Τσακώνας

- Ολοκλήρωση του οδικού άξονα εθνικής οδού Αρχαία Ολυμπία – Βυτίνα

- Ολοκλήρωση σιδηροδρομικού άξονα Κιάτου – Ροδοδάφνης – Ρίου - Πατρών

- Ολοκλήρωση σιδηροδρομικού άξονα Πατρών – Πύργου

- Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Αμβρακία – Άκτιο

- Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Ιόνια Οδός)

- Σύνδεση παρα-Ιόνιας οδού (τμήμα Βόνιτσας – Ακτίου) με Λευκάδα

- Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Πάτρας

- Ολοκλήρωση οδικής σύνδεσης νέου λιμανιού Πάτρας με περιμετρική οδό Πατρών

- Ολοκλήρωση οδικού άξονα Αγρίνιο – Καρπενήσι

- Ολοκλήρωση οδικού άξονα Πάτρας - Τρίπολης (111 ΕΟ)

- Αναβάθμιση αερολιμένα Ανδραβίδας

- Κατασκευή κόμβου σύνδεσης 111 ΕΟ με ευρεία παράκαμψη Πάτρας – κόμβος Κ7

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις επενδυτικές προτεραιότητες, τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας ανταποκρίνονται στο γενικότερο ευρωπαϊκό όραμα για ολοκλήρωση / αναβάθμιση των ΔΕΔ-Μ και την σύνδεση αυτών με κόμβους δευτερεύουσας και τριτεύουσας σημασίας.

Τα πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας δεν προτείνει συγκεκριμένες δράσεις αλλά ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έμφαση σε όλα τα υποσυστήματα των μεταφορών.

Στερεά Ελλάδα

Κατά τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους κατασκευάστηκε μεγάλος αριθμός έργων, τα οποία αφορούν σε βελτίωση Εθνικών, Περιφερειακών και τοπικών οδών, σε επεκτάσεις και βελτιώσεις λιμανιών καθώς και σε εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών γραμμών.

Αναλυτικότερα, υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται δράσεις εθνικών, διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που διευκολύνουν την διάχυση των αναπτυξιακών ευκαιριών, την διασύνδεση του μεταφορικού δικτύου της Περιφέρειας με τους μεγάλους διευρωπαϊκούς και εθνικούς μεταφορικούς άξονες, τις διαπεριφερειακές ροές και μετακινήσεις ατόμων, προϊόντων και υπηρεσιών, τις συνδέσεις αστικών κέντρων αλλά και μικρότερων οικιστικών συνόλων, τις παρακάμψεις αστικών και τουριστικών κέντρων, τις συνδέσεις με λιμενικές υποδομές που εξυπηρετούν επιβατικές και εμπορευματικές κινήσεις. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, μέσω της βελτίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών των οδικών αξόνων που παρουσιάζουν σχετικά προβλήματα. Παράλληλα, εκσυγχρονίζονται οι λιμενικές υποδομές της Περιφέρειας, με στόχο την προώθηση συνδυασμένων μεταφορών.  Τέλος, πραγματοποιήθηκε ένα έργο αναβάθμισης, βελτίωσης και ασφάλειας του τοπικού σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο περιελάμβανε παρεμβάσεις ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης καθώς και κατασκευή διαβάσεων πεζών – οχημάτων.

Τα βασικά προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας είναι τα εξής:

- Ολοκλήρωση οδικού άξονα ΠΑΘΕ

- Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)

- Οδικός άξονας Λαμία – Άμφισσα – Ιτέα – Αντίρριο

- Οδικός άξονας Άμφισσα – Λιδορίκι

- Οδικός άξονας Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο

- Οδικός άξονας Θήβα – Λειβαδιά – Λαμία

- Οδικός άξονας Λειβαδιά – Αράχοβα – Δελφοί – Άμφισσα

- Οδικός άξονας Λαμία – M.Μοναστήρι - όρια Ν. Φθιώτιδας/Καρδίτσας

- Βόρειος οδικός άξονας Εύβοιας (Χαλκίδα – Ιστιαία – Λ. Αιδηψού)

- Νότιος Οδικός άξονας Εύβοιας (Χαλκίδα – Λέπουρα – Κάρυστος)

- Ολοκλήρωση της κατασκευής της Σιδηροδρομική Γραμμής Υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Τιθορέα – Λιανοκλάδι - Δομοκός-Φάρσαλα.

- Βελτίωση – Επέκταση λιμανιού Στυλίδας

Απαιτείται να γίνει σαφές ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως και ο ελληνικός χώρος γενικότερα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα μειωμένης προσπελασιμότητας σε ευρωπαϊκό-διεθνές επίπεδο, που δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμο για λόγους γεωγραφικούς. Σήμερα, το βασικό πλέγμα των διαπεριφερειακών αξόνων στην Περιφέρεια περιλαμβάνει τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ αλλά με υπό εξέλιξη ή προγραμματισμένα έργα για την ολοκλήρωσή του. Επιπλέον, η ολοκλήρωση του Βασικού Διαπεριφερειακού Οδικού Δικτύου (ΒΔΟΔ) που προτείνει η Περιφέρεια, αποτελεί μονοσήμαντη επιλογή, διαμέσου της οποίας διασφαλίζονται βελτιωμένες συνθήκες πρόσβασης στις απομακρυσμένες ή και δυσπρόσιτες περιοχές και ζώνες, με στόχο την κατά το δυνατό βελτίωση της εξαιρετικά έντονης ανισορροπίας του Ελλαδικού χώρου ως προς την κατανομή του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων. Το πλέγμα των βασικών διαπεριφερειακών οδικών αξόνων, που έχει ήδη ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, και διέρχεται είτε από την περιφέρεια είτε σε εγγύτητα με αυτή, διαμορφώνει, ωστόσο, μια ριζικά διαφορετική δομή, σε σχέση με τον ΠΑΘΕ.

Γενικότερα στην περιφέρεια, πέρα από τα προβλήματα της υποδομής, παρατηρούνται διαρθρωτικές και λειτουργικές αδυναμίες καθώς και έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών ένταξης του σιδηροδρομικού δικτύου στη μεταφορική αλυσίδα (εφαρμογές εφοδιαστικής-logistics-, συνδυασμός με διαμετακομιστικά ή εμπορευματικά κέντρα, αποτελεσματικός συνδυασμός με χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις κλπ.) και η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών (πολιτική που, για την εξυπηρέτηση κυρίως των εμπορευματικών μεταφορών, αποτελεί εκπεφρασμένη πολιτική ήδη από το 1992, ενώ το 1997 δια-τυπώθηκε η στρατηγική για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Συνεπώς, αποτελεί αναπτυξιακή ανάγκη για την Περιφέρεια η προώθηση συνδυασμένων μεταφορών, η σιδηροδρομική και οδική σύνδεση των λιμένων και η αναβάθμιση του υπάρχον σιδηροδρομικού δικτύου.

Τα πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί μερικώς με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται έργα στα λιμάνια της Κύμης και της Χαλκίδας.

Βόρειο Αιγαίο

Χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η μεγάλη απόσταση και των δέκα (10) κατοικημένων νησιών της από την ηπειρωτική χώρα και δη από το κεντρικό αεροδρόμιο και αντίστοιχα από το κεντρικό λιμάνι της χώρας, ευρισκόμενη σε άμεση γειτνίαση με την Τουρκική Επικράτεια, ενώ παράλληλα οι αποστάσεις μεταξύ των νησιών της είναι κυρίως μεγάλες.

Τα προαναφερόμενα μειονεκτήματα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στον τομέα των μεταφορικών υποδομών δημιουργούν σημαντικές ανάγκες αξιοποίησης των ΕΔΕΤ για ανάπτυξη μεταφορικών υποδομών, κυρίως λιμενικών, αλλά και οδικών, προκειμένου να διαφοροποιηθεί το μεταφορικό πρότυπο των νησιών της Περιφέρειας. Το νέο μεταφορικό πρότυπο θα πρέπει να εξυπηρετεί το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας, στηριζόμενο, πέραν της αξιοποίησης καινοτομιών στην παραγωγική και επιχειρηματική διαδικασία της Περιφέρειας και την στροφή προς την εξωστρέφεια, στην λειτουργική / παραγωγική διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους και την μείωση του μεταφορικού κόστους και χρόνου, με την λειτουργία «ακτινωτού» δικτύου μεταφορών.

Πιο αναλυτικά, τα έργα που προτείνει η Περιφέρεια είναι τα εξής:

- Λιμάνι Σάμου – Βελτίωση λιμενικών υποδομών

- Τουριστικό αγκυροβόλιο βαθέως Σάμου

- Δρόμος Αγ. Ειρήνη - Μυτιληνιοί

- Λιμενικό έργο Αγ. Ισίδωρου Δρακαίων Σάμου

- Βελτίωση δρόμου Χώρας – Κουμαραδαίων

- Βελτίωση δρόμου αεροδρόμιο Σάμου – Ηραίο

- Επέκταση προσηνέμου μόλου και κατασκευή αντιπροσαμμωτικού μόλου λιμένα Μαραθόκαμπου Σάμου

- Ολοκλήρωση οδικού τμήματος παράκαμψης Μαραθόκαμπου

- Παράκαμψη κάμπου Μαραθόκαμπου

- Δρόμος Περδίκι- αεροδρόμιο Ικαρίας

- Δρόμος παράκαμψης Φούρνων

- Δρόμος Καρκινάγρι – Μαγγανίτης

- Παράκαμψη Αρμενιστή

- Παράκαμψη Πλαγιάς

- Βελτίωση λιμενικών υποδομών λιμένα Αγ. Κηρύκου

- Κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων νέου λιμένα Χίου Α’ φάση

- Κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων νέου λιμένα Χίου Β΄ φάση

- Κατασκευή κτιριακών υποδομών λιμένα Μεστών

- Δημιουργία δεύτερης εξόδου οικισμού Συκιάδας

Η Περιφέρεια δίνει μεγάλη έμφαση στις οδικές και λιμενικές μεταφορές. Αναλυτικότερα, τα έργα της Περιφέρειας αποσκοπούν στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου, στις παρακάμψεις μεγάλων οικισμών, στη βελτίωση των οδικών συνδέσεων με επιβατικούς σταθμούς (λιμάνια, αεροδρόμια) και στη αναβάθμιση των υπάρχων λιμανιών και κατασκευή νέων. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις επενδυτικές προτεραιότητες, προτεραιότητα έχουν τα έργα που βελτιώνουν ή ολοκληρώνουν τα ΔΕΔ-Μ (π.χ. λιμάνι Σάμου) και οι οδικές συνδέσεις που αποσκοπούν στην σύνδεση των επιβατικών σταθμών.

Πελοπόννησος

Οι περισσότεροι και οι κυριότεροι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι ευρίσκονται στις εσωτερικές ζώνες της Περιφέρειας, ιδιαίτερα εκείνοι που προσφέρονται για νέα είδη τουρισμού, ενώ η παραγωγική γεωργική γη και τα ιδιαίτερης ποιότητας αγροτικά προϊόντα κατά κύριο λόγο ευρίσκονται στις εσωτερικές ζώνες της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, δημιουργείται η ανάγκη για ένα αξιόπιστο και ασφαλές οδικό δίκτυο, το οποίο θα συνδέει τις εσωτερικές ζώνες της Περιφέρειας με τους μεγάλους οδικούς άξονες και κατ’ ακολουθία με τις πύλες εισόδου – εξόδου από και προς τα διεθνή εμπορικά και οικονομικά κέντρα, στο πλαίσιο μιας ενιαίας περιφερειακής στρατηγικής μεταφορών, που θα καλύπτει τόσο τις αστικές, όσο και τις αγροτικές περιοχές, με την αξιοποίηση όλων των μεταφορικών μέσων.

Όσον αφορά στις λιμενικές υποδομές, με δεδομένη τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, τον παράκτιο χαρακτήρα της και τον τουριστικό αναπτυξιακό της προσανατολισμό, είναι αναγκαίες παρεμβάσεις για επέκταση και αναβάθμιση / εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων (έξυπνα λιμάνια), κυρίως σε βασικά επιβατικά λιμάνια, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα προσέγγισης νέας τεχνολογίας και ικανού μεγέθους επιβατηγών πλοίων, ή / και εμπορικών πλοίων για την ασφαλή και οικονομική μετακίνηση επιβατών, τουριστών και εμπορευμάτων.

Στα ερωτηματολόγια της Περιφέρειας περιλαμβάνονται 4 οδικά έργα, τα οποία δεν αποτελούν προτεραιότητα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, επειδή δεν ανήκουν στα ΔΕΔ-Μ. Παρόλα αυτά έχουν σημαντική τοπική σημασία και ενισχύουν την προσπελασιμότητα της Περιφέρειας. Οι προτεινόμενοι οδικοί άξονες είναι οι εξής:

- Κιβερλί – Λεωνίδιο

- Αλμυρή – Επίδαυρος

- Γύθειο – Αρεόπολη

- Αρκαδικό – Αγία Ελεούσα – Ναύπλιο.

Τα πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί μερικώς με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται έργα υποδομής του αεροδρομίου της Τρίπολης και δημιουργίας εμπορευματικών κέντρων στο Άργος και στην Καλαμάτα.

Νότιο Αιγαίο

Μεγάλος αριθμός νησιών της Περιφέρειας βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το μητροπολιτικό κέντρο της Ελλάδας, όπου είναι και το διεθνές αεροδρόμιο και το κεντρικό λιμάνι της. Επιπλέον, αρκετά νησιά της Περιφέρειας βρίσκονται μακριά από την έδρα / διοικητικό κέντρο της και οι αποστάσεις μεταξύ των νησιών είναι σε πολλές περιπτώσεις μεγάλες. Αυτά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και οι έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες, προσδίδουν στην Περιφέρεια ένα ιδιόμορφο αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Η Περιφέρεια επίσης χαρακτηρίζεται από πολύ έντονο τουρισμό και εποχικότητα ζήτησης μετακινήσεων. Το γεγονός αυτό κάνει την ανάγκη για αναβάθμιση των λιμένων, των αεροδρομίων και των οδικών δικτύων στα νησιά πολύ έντονη αφού μια εύκολη μετακίνηση προς κάποιο νησί ή ακόμα και μετεπιβίβαση σε κάποιο νησί προδιαθέτει αύξηση του τουρισμού.

Προτεινόμενα έργα προτεραιότητας από την Περιφέρεια είναι τα εξής:

- Κρατικός αερολιμένας Κω

- Κρατικός αερολιμένας Σαντορίνης

- Κρατικός αερολιμένας Μυκόνου

- Κρατικός αερολιμένας Πάρου

- Κρατικός αερολιμένας Ρόδου

- Κρατικός αερολιμένας Αστυπάλαιας

- Κρατικός αερολιμένας Καρπάθου

- Κρατικός αερολιμένας Κάσου

- Κρατικός αερολιμένας Καστελόριζου

- Κρατικός αερολιμένας Μήλου

- Κρατικός αερολιμένας Νάξου

- Κατασκευή Αποβάθρας Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου

- Κατασκευή επιβατικού σταθμού και λοιπών χερσαίων έργων βελτίωσης της λειτουργίας του λιμένα Ακαντιάς Ρόδου.

- Νέος Λιμένας Θήρας

- Έργα Α' φάσης νέου λιμένα Πάρου

- Κατασκευή νέου λιμένα και ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων και χερσαίων υποδομών στη λιμενολεκάνη του Λ. Ερμούπολης

- Κατασκευή νέων αιθουσών αναμονής επιβατών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κεντρικού λιμένος Παροικιάς

- Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση εγκαταστάσεων Παλαιού Λιμένα Μυκόνου. Βελτίωση λιμανιού Πηγαδιών Καρπάθου

- Βελτίωση λιμένα  Νάξου

- Επέκταση Δυτικού Προβλήτα λιμένα Τήνου

- Έργο λιμένα Γαυρίου Άνδρου

- Λιμενικά έργα Ίου

- Κατασκευή λιμενικών έργων Καμαρών Σίφνου

- Κατασκευή νέου λιμένα Σχοινούσας

- Επέκταση προβλήτα στο λιμάνι Φολεγάνδρου

- Περιμετρική οδός πόλεως Ρόδου

- Οδός σύνδεσης πόλης Ρόδου με αεροδρόμιο (Μεσογειακή χάραξη)

- Κατασκευή Περιφερειακού δρόμου από λιμένα έως περιοχή νοσοκομείου Καλύμνου

- Κατασκευή νέας γέφυρας κρεμαστής Ν. Ρόδου

- Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας

Από την περιφέρεια προτείνονται κυρίως έργα που αναβαθμίζουν και ολοκληρώνουν τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ενισχύουν την προσπελασιμότητα νησιών που δεν ανήκουν στο διευρωπαϊκό θαλάσσιο δίκτυο και προωθούν τις συνδυασμένες μεταφορές. Οι προτάσεις της Περιφέρειας συμβαδίζουν με τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές απλά πρέπει να δοθεί σειρά προτεραιότητας και σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξει ο βαθμός ωριμότητας του κάθε έργου.

Κρήτη

Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικές υποδομές μεταφορών, καθώς οι παρεμβάσεις για την άρση των εμποδίων προσπελασιμότητας ήταν ιδιαίτερα αυξημένες λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας (λιμάνια, αεροδρόμια), της ανάγκης βελτίωσης πρόσβασης και συνθηκών ασφαλείας του βασικού οδικού δικτύου στη βόρεια ακτή (Βόρειος Οδικός Άξονας/ΒΟΑΚ) και της μειωμένης δυνατότητας πρόσβασης από το χωρικό σύστημα του νότιου τμήματός της προς τον άξονα της βόρεια ακτής (Νότιος Οδικός Άξονας/ΝΟΑΚ και Κάθετοι Άξονες). Οι επενδύσεις στα λιμάνια έχουν βελτιώσει τη δυναμικότητά τους σε κίνηση επιβατών και εμπορευματικών μεταφορών, απομένει όμως να προσδιοριστεί ο εξειδικευμένος ρόλος των λιμανιών και να διασφαλιστούν εκείνες οι συμπληρωματικές υποδομές που θα ενισχύσουν τους δυο ισχυρούς τομείς της οικονομίας (τουρισμός/ κρουαζιέρα και αγροτική οικονομία/ εξαγωγή νωπών κηπευτικών).

Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας της Κρήτης είναι:

- βελτίωση πρόσβασης και συνθηκών ασφαλείας του βασικού διευρωπαϊκού οδικού δικτύου (ΔΔΜΕ) στην βόρεια ακτή (Βόρειος Οδικός Άξονας / ΒΟΑΚ)

- συμπλήρωση, αναβάθμιση βασικού διευρωπαϊκού οδικού δικτύου (ΔΔΜΕ), από το χωρικό σύστημα του νότιου τμήματος προς τον άξονα της βόρειας ακτής (Νότιος Οδικός Άξονας / ΝΟΑΚ και Κάθετοι Άξονες στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου)

- συμπλήρωση, αναβάθμιση των τμημάτων του οδικού δικτύου (εθνικού, επαρχιακού), που διευκολύνουν τη σύνδεση (α) ζωνών με έντονη αγροτική δραστηριότητα (περιοχές παραγωγής γεωργικών – κτηνοτροφικών προϊόντων, ή περιοχές με υποδομές εκφόρτωσης αλιευτικών προϊόντων ή και αλιευτικά καταφύγια), (β) ζωνών με  έντονη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και με ιδιαίτερα στοιχεία του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος με το ΔΔΜΕ και τους Διευρωπαϊκούς κόμβους .

- συμπλήρωση, αναβάθμιση του δημοτικού οδικού δικτύου, με έμφαση στα τμήματα που ενισχύουν την εσωτερική συνοχή (άρση απομόνωσης) των νέων Δήμων μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης

- δράσεις που συντείνουν στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις, όπως:

  - η αναμόρφωση του συστήματος των μέσων μαζικής μεταφοράς με στόχο τη μείωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων (αναδιοργάνωση δρομολογίων και οχήματα φιλικά στο περιβάλλον, με προτεραιότητα στα ιστορικά κέντρα των πόλεων)

  - ενίσχυση του Δικτύου Ποδηλατοδρόμων

  - στήριξη της κινητικότητας των Πεζών Πολιτών (δίκτυα πεζοδιαδρομών με πεζοδρομήσεις και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων)

Η Περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις οδικές μεταφορές για ενίσχυση της προσπελασιμότητας των περιοχών της και αναβάθμιση των συνθηκών μετακίνησης τουριστών και προϊόντων. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι προτάσεις της Περιφέρειας συμβάλλουν στο γενικότερο ευρωπαϊκό όραμα με μικρή εξαίρεση την αναβάθμιση του δημοτικού οδικού δικτύου που αποτελεί επένδυση μη υψίστης προτεραιότητας.

Τα πόρισμα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συμφωνεί με τα προτεινόμενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έμφαση σε όλα τα υποσυστήματα των μεταφορών.