ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

| Διεύθυνση: | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 202 |
| --- | --- |
| Τηλ. / Fax: | 2552023474 / 2552081422 |
| E-mail: | deyaor@otenet.gr |

ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

διοκητικησ ΙΚΑΝΟΤΗΤασ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

| Είδος έργων | Τεχνικά έργα και μελέτες | Προμήθειες και Υπηρεσίες | Έργα με Ίδια Μέσα |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Χ | Χ | X |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

| Α/Α | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ | ΕΓΚΡΙΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/03/2016 | 1η έκδοση | Μίντζιας Αναστάσιος | Τσελεμπής Δημήτριος Πρόεδρος | 06/07/2016 |
| 2 | 08/10/2016 | 2η έκδοση– Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» | Μίντζιας Αναστάσιος | Τσελεμπής Δημήτριος Πρόεδρος | 10/10/2016 |
| … |  |  |  |  |  |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	3

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	5

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

| Κωδικός Διαδικασίας | Τίτλος Ομάδας / Διαδικασίας | Έκδοση / ημερομηνία έγκρισης |
| --- | --- | --- |
| Ομάδα Διαδικασιών Δ.01: | Ετήσιος Προγραμματισμός |  |
| Δ.01-01 | Διάγνωση αναγκών – Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος | 2.0/10-11-2016 |
| Δ.01-02 | Παρακολούθηση και τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος | 2.0/10-11-2016 |
| Ομάδα Διαδικασιών Δ.02: | Ωρίμανση και Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργων |  |
| Δ.02-01 | Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων | 2.0/10-11-2016 |
| Δ.02-02 | Εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών | 2.0/10-11-2016 |
| Δ.02-03 | Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας ακινήτων κ.α. | 2.0/10-11-2016 |
| Δ.02-04 | Σχεδιασμός υλοποίησης έργου | 2.0/10-11-2016 |
| Δ.02-05 | Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του Έργου | 2.0/10-11-2016 |
| Ομάδα Διαδικασιών Δ.03: | Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων |  |
| Δ.03-01 | Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών - Αξιολόγηση προσφορών – Υλοποίηση με ίδια μέσα | 2.0/10-11-2016 |
| Δ.03-02 | Χειρισμός ενστάσεων/ προσφυγών | 2.0/10-11-2016 |
| Δ.03-03 | Ολοκλήρωση διαγωνισμού - Υπογραφή σύμβασης – Τροποποίηση σύμβασης | 2.0/10-11-2016 |
| Ομάδα Διαδικασιών Δ.04: | Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου |  |
| Δ.04-01 | Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος | 2.0/10-11-2016 |
| Δ.04-02 | Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών - Διαχείριση κινδύνων | 2.0/10-11-2016 |
| Δ.04-03 | Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργων | 2.0/10-11-2016 |
| Δ.04-04 | Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση έργου | 2.0/10-11-2016 |
| Ομάδα Διαδικασιών Δ.05: | Οικονομική Διαχείριση και Πληρωμές Έργων |  |
| Δ.05-01 | Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενου έργων | 2.0/10-11-2016 |
| Δ.05-02 | Εκκαθάριση δαπάνης - Διεκπεραίωση πληρωμών | 2.0/10-11-2016 |

Στο παρόν εγχειρίδιο, ως «έργο» ή «πράξη» νοείται κάθε πράξη ή δράση ενταγμένη στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα  – Ετήσιος Προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΟ, του οποίου το αποτέλεσμα καλύπτει αναπτυξιακές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες και η οποία υλοποιείται είτε ως «παροχή υπηρεσιών ή εκπόνηση μελέτης» είτε ως «απόκτηση εξοπλισμού» (προμήθειες) είτε ως «υλοποίηση υποδομών» (σχεδιασμός και εκτέλεση τεχνικών έργων) ή και με συνδυασμό αυτών των τρόπων (υποέργα). Τέλος το έργο (πράξη) δύναται να υλοποιείται με ίδια μέσα ή να περιλαμβάνει υποέργα που υλοποιούνται με αυτό τον τρόπο.

Εφαρμόζεται υποχρεωτικά για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της ΔΕΥΑΟ, ενώ με απόφαση του αρμόδιου οργάνου μπορεί να βρει εφαρμογή και σε άλλα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

| Κωδικός Εντύπου | Περιγραφή / Τίτλος Εντύπου | Έκδοση /ημερομηνία έγκρισης |
| --- | --- | --- |
| Ομάδα Διαδικασιών Δ. 01: | Προγραμματισμός Έργων |  |
| Ε.01-01.01 | Ανάγκες Έργων | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Ετήσιο Πρόγραμμα | 2.0/ 10-11-2016 |
| Ομάδα Διαδικασιών Δ.02: | Ωρίμανση και Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργων |  |
| Ε.02-01.01 | Πίνακας Απαιτήσεων Ωρίμανσης Έργου | 2.0/ 10-11-2016 |
| Ε.02-01.02 | Προδιαγραφές Έργου – Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ωρίμανσης | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Απόφαση ορισμού υπεύθυνου έργου / Ομάδας σχεδιασμού & ωρίμανσης έργου | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Φύλλα επίβλεψης μελέτης ανά κατηγορία έργου | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Πρόγραμμα Ποιότητας της μελέτης | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Αναφορά προόδου ενεργειών ωρίμανσης έργων | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Σχέδιο Υλοποίησης Έργου | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Σχέδιο Διαχείρισης κινδύνου | 2.0/ 10-11-2016 |
| Ε.02-04.01 | Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Οργανωτικό Σχήμα Ομάδας Έργου (εξωτερικό έγγραφο) | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Στοιχεία τεχνικού υποέργου (εξωτερικό έγγραφο) | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Αίτηση χρηματοδότησης (εξωτερικό έντυπο) | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Τεχνικό Δελτίο Πράξης (εξωτερικό έντυπο) | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Υποδείγματα εντύπων που συνοδεύουν την πρόσκληση που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του ΕΠ και πρέπει να συμπληρωθούν από τον Δικαιούχο (εξωτερικά έντυπα) | 2.0/ 10-11-2016 |
| Ομάδα Διαδικασιών Δ.03: | Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων |  |
|  | Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για τον τρόπο υλοποίησης | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για κατάρτιση των όρων διακήρυξης | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης Προσφορών και Ενστάσεων/ Προσφυγών | 2.0/ 10-11-2016 |
| Ε.03-01.01 | Σχέδιο απόφασης υλοποίησης έργου με ίδια μέσα | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης Διαγωνισμού | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Πρότυπα διακηρύξεων δημοσίων έργων, Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών www.ggde.gr | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Τεύχος Διακήρυξης – Γενικοί και Ειδικοί Όροι | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού (Κατάθεσης Προσφορών και Ελέγχου Δικαιολογητικών / Τεχνικής Αξιολόγησης / Οικονομικών Προσφορών και Πίνακας Αξιολόγησης Προσφορών) | 2.0/ 10-11-2016 |
| Ομάδα Διαδικασιών Δ.04: | Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου |  |
|  | Απόφαση συγκρότησης και αρμοδιοτήτων Ομάδας έργου | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Αναφορά ή Έκθεση εξέλιξης χρονοδιαγράμματος | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Απόφαση έγκρισης και αναμόρφωσης ΣΥΕ | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Υπόδειγμα ημερολογίου έργου για τα τεχνικά έργα | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Τυποποιημένα έντυπα / πρωτόκολλα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για τη μηνιαία κατανομή και παρακολούθηση των εκτελεσμένων ποσοτήτων εργασιών και των δαπανών. | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Δελτία δήλωσης δαπανών και παρακολούθησης προόδου έργου | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Έκθεση επισήμανσης προβλημάτων – προτάσεων επίλυσης | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Τροποποιημένο ΤΔΠ | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Πρόγραμμα Δοκιμών, Ελέγχων & Παραλαβής Έργου | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Τυποποιημένα έντυπα / πρωτόκολλα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης | 2.0/ 10-11-2016 |
| Ομάδα Διαδικασιών Δ.05: | Οικονομική Διαχείριση και Πληρωμές Έργων |  |
|  | Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Εντολή πληρωμής | 2.0/ 10-11-2016 |
|  | Γραμμάτιο Είσπραξης | 2.0/ 10-11-2016 |