ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ 13ης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠ

ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Απρίλιος 2019

Δράση 14.6i.26.2-4.5: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Περιφέρεια Ηπείρου

|  | Χαρακτηρισμός δράσης |  | Εμπροσθοβαρής |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Τμηματοποιημένη |
|  |  |  | Μεγάλο έργο |
|  |  |  | Κρατική ενίσχυση |
|  |  |  | Νέα έργα |
|  | Ενέργειες που θα αναληφθούν |  |  |
|  | για τα εμπροσθοβαρή, τα |  |  |
|  | μεγάλα και τα |  |  |
|  | τμηματοποιημένα έργα |  |  |
|  | Τρόπος υλοποίησης δράσης |  | Επιχορήγηση (grant) |
|  |  |  | Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής |

|  |  |  | ΒΑΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΟΧΕ |
|  |  |  | ΤΑΠΤΟΚ |
|  |  |  | Άλλο |
| Συνεισφορά | δράσης | στο | ΝΑΙ |
| πλαίσιο επίδοσης |  |  |  |
|  |  |  | ΟΧΙ |
| Ενδιάμεσοι φορείς |  |  | Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ΄2891 Β/2016, |
|  |  |  | εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις του Κωδικού |
|  |  |  | Παρέμβασης 17: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων |
|  |  |  | (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και |
|  |  |  | μέτρων ανακύκλωσης)» στην ΕΥΔ/ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. |
| Κατηγορία Περιφέρειας |  |  | Όλη η χώρα |
|  |  |  | Περισσότερο ανεπτυγμένες |
|  |  |  | Σε μετάβαση |
|  |  |  | Λιγότερο ανεπτυγμένες |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες |  |  | Τ.06.2 |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις |  |  | ΝΑΙ |
|  |  |  | ΟΧΙ |

Περιγραφή δράσης 14.6i.26.2-4.5

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Κατηγορία |  |  | Τιμή-στόχος (2023) |  |  |  |  |  |  |  |  | Δείκτης |  |  | Δείκτης |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κωδικός |  |  | Δείκτης |  |  | Μονάδα |  |  | περιφέρειας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | πλαισίου |  |  | RIS3 |  |
|  | δείκτη |  |  |  |  |  | μέτρησης |  |  | (κατά |  |  | Άνδρες |  |  | Γυναίκες |  |  | Σύνολο |  |  | επίδοσης |  |  | (ΝΑΙ/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | περίπτωση) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |  | ΟΧΙ) |  |
|  |  |  |  | Στερεά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | απόβλητα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO17 |  |  | Πρόσθετη |  |  | Τόνοι/έτος |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |  |  | ΟΧΙ |  |
|  |  |  |  | δυναμικότητα |  |  |  |  |  | ΧΩΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |  | 17.180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ανακύκλωσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | αποβλήτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Χρηματοδοτικό σχήμα

- ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.5

|  | Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής) |
| --- | --- |
| Συνολικό Κόστος (α) | 3.250.000 |
| Δημόσια Δαπάνη (β) 9 | 3.250.000 |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ) | 2.762.500 |

| Εθνική Συμμετοχή (δ) | 487.500 |
| --- | --- |

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

Δυνητικοί δικαιούχοι

- Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ηπείρου.

- Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του

υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 228 του ν. 4555/2018 κατόπιν κατάλληλης τεκμηρίωσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια | Ημερομηνία |
| --- | --- |
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ) | 30/11/2016 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ) | 15/12/2015 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων | Νοέμβριος 2016 |
| ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) | & Δεκέμβριος 2018 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, | 6/5/2015 |
| ΦΕΚΒ΄2891/2016) |  |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1η Επιτροπή | 15-11-2017 |
| Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) |  |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης | Β’ τρίμηνο 2019 |